AnarBib

Backlog technique v21 — refonte de zéro

Architecture à deux niveaux : chantiers regroupés + sous-tickets

29 mai 2026

Ce backlog refond intégralement le v20 (28/05). Au lieu d'égrener quatre-vingt-quatorze lignes au même niveau de granularité, il regroupe le corpus en douze macro-chantiers (section A), gardés sur une page chacun avec un score Gain/Coût explicite ; les sous-tickets détaillés sont en annexe (section B) ; les items résolus sortent du tableau actif et passent en Acquis (section C). Quatre arbitrages restent à rendre (section D). Les fusions de doublons sont explicitées par mention « Fusionné dans #X ».

Sommaire de lecture

A. Méthode et lecture stratégique

B. Vue d'ensemble — les douze macro-chantiers

C. Fiches détaillées des macro-chantiers

D. Tableau des sous-tickets (annexe)

E. Acquis — items résolus en mai 2026 (chronologique)

F. Arbitrages à rendre

G. RGPD — chantier acquis (conservé pour mémoire)

H. Annexe Bologna 2026

A. Méthode et lecture stratégique

A.1 — Pourquoi une refonte de zéro

Le backlog v20 du 28 mai 2026 reconnaissait dans son propre préambule être « un patch focalisé » qui « conserve l'intégralité du contenu v19 » et qui « n'a vocation à être fusionné en monolithe complet qu'à la prochaine version majeure du backlog, lors d'une session de consolidation documentaire dédiée ». La présente version v21 est cette session. Elle remet à plat trois symptômes qui s'étaient accumulés au fil des versions v17, v18, v19, v20 : la co-existence d'items au même niveau de granularité (un méga-chantier comme #PAINEL et un fix mineur comme #71 sur la même ligne), la persistance d'items résolus dans le tableau actif (la règle « rien ne sort » a été cassée ici), et la présence de doublons identifiés mais non fusionnés (#J ↔ #MODEL-item-grain, par exemple).

A.2 — Architecture à deux niveaux

La refonte adopte une architecture à deux niveaux. Le niveau supérieur est celui des macro-chantiers — douze unités stratégiques, chacune décrite par une fiche autonome avec son score, son état, ses dépendances, son ordre d'exécution. C'est la grille de lecture qui permet de piloter le projet sans se perdre. Le niveau inférieur est celui des sous-tickets — quatre-vingts lignes environ, formant l'annexe B, qui sert quand on veut rentrer dans le détail d'un macro-chantier précis. Cette architecture rapproche le backlog du fonctionnement réel du projet : on raisonne par chantier, pas par ticket.

A.3 — Score Gain/Coût

Chaque macro-chantier porte un score sur dix-huit. La grille v20 décomposait ce score en deux variables (Importance politique 1-5 + Effort/Urgence inverse 1-3) mais ne les exposait jamais explicitement, ce qui rendait difficile la discussion. La présente refonte expose les deux pour chaque chantier. Importance politique : 5 = pivot du projet, 4 = pilier majeur, 3 = consolidation structurelle, 2 = hygiène, 1 = nice-to-have. Effort/Urgence inverse : 3 = court ou urgent, 2 = moyen, 1 = long. Score = I + EU, plage 2-8 ; les scores ≥ 18 du v20 sont conservés pour les chantiers-cadres (importance majorée). À chaque score est associé un rang de priorité : critique (≥ 16), haute (13-15), moyenne (10-12), hygiène (7-9), nice-to-have (≤ 6).

A.4 — Statuts et conventions

Cinq statuts opérationnels : 🟢 PRÊT (peut démarrer immédiatement), 🟠 EN COURS (en progression), 🟡 CADRÉ (spec écrite, attend démarrage), 🔵 PERSPECTIVE (chantier futur, pas avant échéance noté), ⏸️ BLOQUÉ (dépendance externe à résoudre). Les items ✅ ACQUIS sortent du tableau actif vers la section E.

A.5 — Conventions de fusion

Quand deux items du v20 sont en réalité le même travail vu de deux angles différents, la refonte les fusionne et inscrit l'identifiant le plus récent. L'ancien identifiant disparaît du tableau actif mais est mentionné dans la fiche du macro-chantier qui l'absorbe, sous forme « (absorbe #X) ». Trois fusions structurantes ont été opérées : #J → #MODEL-item-grain, #H → #MOBILE, #TASKS-invitation-groupée → #155 (à vérifier — voir section F).

B. Vue d'ensemble — les douze macro-chantiers

Les douze macro-chantiers, ordonnés par score décroissant. Chacun a sa fiche détaillée à la section C. Les sous-tickets de chaque chantier sont en annexe D, regroupés par chantier d'appartenance.

| # | Macro-chantier | Thème | I | EU | Score | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #BIBLIO — Chantier-cadre Biblioteca | Audit doctrinal | 5+ | 3 | 18 | 🟠 EN COURS (étape 8) |
| 2 | #PAINEL — Chantier-cadre Painel | Audit doctrinal | 5+ | 3 | 18 | 🟠 EN COURS (E, EA-* cosmétiques, #PN-2) |
| 3 | #CL — Méga-item compte lecteur (Dunkerque) | Compte lecteur | 5 | 2 | 16 | 🟠 EN COURS (1/10 livré) |
| 4 | #110 — Migration mail Brevo → Resend | Mail | 4 | 3 | 15 | 🟠 EN COURS (R.5, R.6 le 05/06) |
| 5 | #MOBILE — Extension mobile / mode terrain | Catalogage / Mode terrain | 4 | 3 | 15 | 🟡 ARBITRÉ — carte-lecteur livrée |
| 6 | #NOTIFY-Painel-acts — Notifs actes économiques + coercitifs | Notifications | 5 | 2 | 15 | 🟡 CADRÉ — audit préalable |
| 7 | #COTISATIONS — Cluster cotisations & QA | Cotisations | 4 | 3 | 15 | 🟢 PRÊT (4 items) |
| 8 | #MM — Doctrine anti-méga-machine appliquée | UX politique | 4 | 3 | 15 | 🟡 CADRÉ (5 items, post-RIFLEXION 20/05) |
| 9 | #MODEL — Conception structurelle (granularité, fédération) | Conception | 4 | 1 | 14 | 🟡 CADRÉ (2 chantiers structurels) |
| 10 | #BG-PREP — Préparation Bologna FICEDL 09/2026 | Sécurité / Politique | 3 | 1 | 14 | 🟡 EN COURS (#BG4) / 🟡 À CADRER |
| 11 | #CATALOG-EXT — Cluster catalogage et OPAC enrichi | Catalogage | 3 | 2 | 12 | 🟡 PARTIEL (mélange livré/ouvert) |
| 12 | #HYGIENE-PERF-i18n — Cluster hygiène, performance, i18n | Hygiène / Perf / i18n | 2 | 3 | 11 | 🟢 PRÊT (≈ 25 sous-tickets) |

Total et décompte du v21

Le backlog v21 inscrit douze macro-chantiers actifs au tableau de la section B (vs quatre-vingt-quatorze lignes au tableau du v20), auxquels s'ajoutent 78 sous-tickets en annexe D (vs « 92 lignes + 10 sous-items + 5 sous-items + chantiers A-F » du v20). Les 13 items résolus sortent du tableau actif et passent en section E. Les fusions de doublons ramènent le décompte total des unités de travail recensées à environ 95 (douze macro + soixante-dix-huit sous-tickets + treize acquis qui sortent), contre cent-quatorze unités recensées dans le v20.

C. Fiches détaillées des macro-chantiers

C.1 — #BIBLIO — Chantier-cadre Biblioteca

Score 18 (CRITIQUE)   •   Statut 🟠 EN COURS (étape 8)   •   Référence docs/decisions/CHANTIER_audit_biblioteca_parite_doctrinale_2026-05-21.md

Audit de parité fonctionnelle, qualitative et doctrinale de la première grande page du SIGB. Dix-neuf écarts identifiés et arbitrés (EA-00 à EA-18). EA-00 porte la doctrine RPC v3 nuancée — RPC obligatoire pour actions DB risquées, supabase.from() autorisé pour lectures simples protégées par RLS, supabase.storage.from() hors périmètre. Séquence en dix étapes : huit étapes livrées (i18n, PEB RPC phase 1, EA-15 backend+frontend, EA-12 phase 1 livrée), neuvième testée. Reste l'étape 8 (mails), bloquée jusqu'au 05/06 par #110 R.6, et l'étape 10 (câblage frontend des échanges, recoupe #156).

Sous-tickets actifs

• Étape 8 (mails) — bloquée par #110, à conduire à partir du 06/06.

• EA-12 phase 2 (4 dettes résiduelles PEB) — ≈ 3-5h.

Stratégie post-Biblioteca

Le chantier est la première application de la méthode parité+audit, qui est désormais le mode de travail majeur du projet. À sa clôture (06/06), la méthode passe au chantier #PAINEL (déjà ouvert), puis à Importações, puis à Catalogação. Total cumulé ≈ 6 mois calendaires.

C.2 — #PAINEL — Chantier-cadre Painel

Score 18 (CRITIQUE)   •   Statut 🟠 EN COURS (E partiel, cosmétiques, #PN-2)   •   Références CHANTIER_audit_systematique_painel_2026-05-26.docx, DECISION_chantier_mobile_arbitrages_2026-05-28.docx

Second chantier-cadre, ouvert 26/05/2026. Audit systématique de la page Painel (console de travail quotidienne du staff) : quatorze écarts EA-01 à EA-14, trois opportunités OT-1, OT-2, OT-4, deux constats annexes #PN-1 (résolu) et #PN-2 (à diagnostiquer). Six chantiers d'exécution A à F. État au 29/05 : quatre chantiers clos (A, B, D, F), un absorbé par #MOBILE (C → Paquet 3), un partiellement clos (E.1 + E.2 v0 livrés le 28/05 soir, restent E.3, E.4, E.5, EA-01). Trois cosmétiques sans chantier (EA-03, EA-11, EA-14).

Sous-tickets actifs

• Chantier E.3 (EA-07 fusion onglets Emprunts) — ≈ 1 session.

• Chantier E.4 (OT-2 styles inline) — ≈ 1 session.

• Chantier E.5 (stratégie 2 remontée d'état fine) — itératif, post-E.3.

• EA-01 (arbitrage politique Trabalho do dia porte d'entrée par défaut) — arbitrage requis.

• EA-03, EA-11, EA-14 (cosmétiques) — fin de parcours, ≈ 30 min chacun.

• #PN-2 — route /painel renvoie un 404 dans certains parcours, à diagnostiquer.

Trou critique repéré le 28/05 soir

Voir #NOTIFY-Painel-acts (macro-chantier #6) : actes économiques et coercitifs du Painel sans aucune notification mail. Découvert en cours d'extraction E.1, inscrit comme macro distinct car relié à #110.

C.3 — #CL — Méga-item compte lecteur (Cahier Dunkerque)

Score 16 (CRITIQUE)   •   Statut 🟠 EN COURS (1/10 livré)   •   Origine Cahier de chantier Dunkerque

Faire de conta.html un poste d'observation personnel sur le catalogue vivant, et non une simple page administrative. Dix sous-items #CL.1 à #CL.10 répartis en trois sprints. #CL.3 (bandeau état du compte / blocages) clos le 24/05 par la RPC public.fn_my_account_status(). Reste #CL.1 à #CL.2 et #CL.4 à #CL.10. L'item #157 du v20 (gestion réservation côté conta) est probablement absorbé par #CL.2 — confirmation requise (voir section F).

Sous-tickets actifs

• #CL.1 Historique cliquable → fiche livre → dispo locale (Très haute, 1-2 sessions).

• #CL.2 Réservations lecteur suivies de bout en bout (Très haute, 1-2 sessions). [absorbe probablement #157]

• #CL.4 Prêts en cours avec renouvellement clair (Haute, 1 session).

• #CL.5 Navigation continue conta → livro → autor → index (Haute, 1 session).

• #CL.6 Centre d'avis / notifications dans conta.html (Moyenne, 1-2 sessions).

• #CL.7 Mes données / sécurité / rattachement (Moyenne, 1 session).

• #CL.8 Maîtrise de l'historique par le lecteur (Moyenne, 1 session).

• #CL.9 Liste d'envies / guardar para depois (Basse, 1 session).

• #CL.10 Infos pratiques de retrait intégrées au parcours (Basse, 0.5 session).

• #ACCOUNT-migration (spec validation physique + migration de compte, ancien #ACCOUNT-migration du v20) — Chantier structurel, 2 phases, plusieurs sessions. Connexe à #CL.7. À programmer après #CL.4.

C.4 — #110 — Migration mail Brevo → Resend

Score 15 (HAUTE)   •   Statut 🟠 EN COURS (R.5 surveillance, R.6 le 05/06)   •   Spec docs/specs/spec-migration-mail-resend.md

Migration politique fondatrice : Brevo trace tous les liens via le domaine sendibt3.com inaccessible aux usagers VPN ou anti-trackers, Resend ne trace pas par défaut. Cinq étapes R.1 à R.5 livrées. Étape R.6 (suppression effective de Brevo) séquencée par CHANTIER_110_R6_sequencage_2026-05-22.md, planifiée 05/06/2026. Bloque #BIBLIO étape 8 (mails) et #NOTIFY-Painel-acts. À programmer immédiatement après #BIBLIO si R.6 du 05/06 est verte.

C.5 — #MOBILE — Extension mobile / mode terrain

Score 15 (HAUTE)   •   Statut 🟡 ARBITRÉ — carte-lecteur livrée   •   Références CHANTIER_extension_mobile_mode_terrain_2026-05-26.docx, DECISION_chantier_mobile_arbitrages_2026-05-28.docx

PWA mono-codebase dans le repo unique anarbib-app, sans app native, sans tracker. Quatre arbitrages tranchés le 28/05 (A.1 voie médiane détachant la carte-lecteur, A.2 un jeton par appartenance, A.3 mini-table dédiée reader_card_tokens, A.4 risque résiduel acté). Trois décisions doctrinales actées à reporter au GLB v17 (capacité activable, laissez-passer détachable révocable, PWA mono-codebase sans tracker). Cinq paquets P0 à P5 séquencés.

État au 29/05 et sous-tickets

• #CARTE-LECTEUR phase β (génération + révocation) — ✅ livré en production le 28/05 matin. Reste la phase γ (résolution staff) au Paquet 3.

• Paquet P0 (socle PWA) — après Catalogação. Pas avant Q3 2026.

• Paquet P2 (scanner ISBN catalogage, ex-#H absorbé) — en articulation avec Catalogação.

• Paquet P3 (Permanence mobile = ex-chantier C de #PAINEL absorbé) — après P0, P1 (carte) et P2.

• Paquet P4 (récolement) — après P2.

• Paquet P5 (push PWA) — optionnel, horizon.

C.6 — #NOTIFY-Painel-acts — Notifications actes Painel

Score 15 (HAUTE)   •   Statut 🟡 CADRÉ — audit préalable   •   Source SESSION_2026-05-28

Trou critique repéré le 28/05 soir pendant l'extraction E.1 du chantier-cadre Painel. Aucun mail n'est envoyé sur trois familles d'actes du Painel qui devraient pourtant générer la notification la plus renforcée : enregistrement de paiement de cotisation (RPC record_membership_payment, déclenché depuis Contribuições et Gerir leitor·e), restriction locale (RPC restrict_member / unrestrict_member depuis Gerir leitor·e), gel global réseau (RPC freeze_account / unfreeze_account, admin réseau). Audit préalable obligatoire avant câblage : recenser ce qui existe sur notify-event pour identifier ce qui peut être greffé sur l'infrastructure en place. Bloque sur #110 R.6 — à programmer après bascule effective sur Resend (05/06).

C.7 — #COTISATIONS — Cluster cotisations & QA

Score 15 (HAUTE)   •   Statut 🟢 PRÊT — 4 items courts

Le backend cotisations est en place. Ce cluster regroupe ce qui complète la couche pour l'activation effective des premières biblios tierces — premier test grandeur nature de l'engagement financier dans une biblio AnarBib.

Sous-tickets actifs

• #33 Test scénario blocage emprunts par cotisation expirée (30 min, déroulé QA en prod).

• #36 Activation cotisations pour CIRA Marseille (30 min après #33, première biblio tierce).

• #25 Notifications expiration cotisation 7j / 1j / jour J (2-3h, à planifier).

• #22 fn_submit_library_request_via_claim : COALESCE sur user_id (15 min, petit).

C.8 — #MM — Doctrine anti-méga-machine appliquée

Score 15 (HAUTE)   •   Statut 🟡 CADRÉ — 5 items   •   Source RIFLEXION_articulation_onboarding_profils_2026-05-20.md

Cinq applications concrètes de la doctrine anti-méga-machine émergée à la clôture du chantier profils (19-20/05). Le canal humain reste premier : « écrivez-nous pour qu'on en parle ensemble » avant tout guide automatisé.

Sous-tickets actifs

• #MM1 Enrichir banner G : « ... ou écrivez-nous pour qu'on en parle ensemble » (30 min, 1 modif + i18n × 8).

• #MM2 Footer global persistant : mail collectif + Matrix sur toutes pages staff (2-3h).

• #MM3 Encadrés inline « parlons-en avant » sur pages Biblioteca sensibles (2-3h, 4 encadrés ciblés + i18n).

• #MM4 Page /conversemos : canal humain premier, guides seconds (3-4h, page complète + routing + i18n × 8).

• #MM5 Bandeau anti-méga-machine sur SolicitarBibliotecaPage (1h, composant + i18n × 8).

C.9 — #MODEL — Conception structurelle (granularité, fédération)

Score 14 (HAUTE)   •   Statut 🟡 CADRÉ — 2 chantiers structurels

Deux chantiers structurels distincts mais d'égale ambition conceptuelle. Le premier touche au modèle de circulation, le second au modèle d'organisation fédérale. Aucun n'est urgent ; tous deux gagnent à être cadrés en spec avant implémentation.

Sous-tickets actifs

• #MODEL-item-grain — unifier la granularité du modèle sur l'exemplaire (item_id). Absorbe #J du v20 (granularité loanable par exemplaire). Chantier structurel, spec dédiée à rédiger, plusieurs sessions.

• #RESEAU-FED — chantier réseau fédératif : transformer la page réseau (console d'administration) en véritable instance fédérative — cercles, assemblées générales, bulletin. Dossier d'ouverture du 25/05 (préalable à spec). Quatre principes politiques posés. Présentation Bologne à l'état de spec + maquette.

C.10 — #BG-PREP — Préparation Bologna FICEDL 09/2026

Score 14 (HAUTE)   •   Statut mixte (#BG4 EN COURS, #BG2 #BG3 À CADRER)

Quatre chantiers techniques restants pour la présentation Bologne. Le volet RGPD (#BG1) est déjà acquis (section G). Le volet OAuth GAFAM (#BG5) est acté à 0 (choix politique de non-implémentation). Restent trois chantiers techniques et un chantier doctrinal à cadrer.

Sous-tickets actifs

• #BG2 — Stratégie de sauvegarde militante (dump chiffré, hors-site, test restauration). 6-7 j-h. À cadrer.

• #BG3 — Journalisation militante : minimisation, troncation IP, rotation, JOURNALISATION.md. 5-7 j-h. À cadrer.

• #BG4 — Durcissement RLS / advisors Supabase (1 ERROR + 144 WARN). 13-22 j-h, chantier long. En cours, déjà entamé par le chantier #150 (28 fonctions Cat 3 isolées).

• #DETTE-STRICTE — Cluster dette stricte concrète identifiée dans le GLB v16 : v_active_memberships (1 ERROR, wrapper api), library_email_identity (INVOKER), buckets storage SELECT broad (2 WARN), fn_block_lph_modification (SET search_path), migration en lot des ≈ 67 FK sans index supportant. Bornable, planifiable en deux semaines.

C.11 — #CATALOG-EXT — Cluster catalogage et OPAC enrichi

Score 12 (MOYENNE)   •   Statut 🟡 PARTIEL (mélange livré / ouvert)

Cluster cohérent sur le catalogage et la couche OPAC enrichie issus des ateliers RebAL et BTL. Treize sous-tickets dont quatre OPAC nouveaux (origine RebAL).

Sous-tickets actifs

• #58 Refonte page Catalogacao : tableau de contrôle (1-2 sessions).

• #60 Import CSV / OPF / JSON catalogues existants (2 sessions, partiel).

• #152 Détection de proches-doublons (documents et autorités) (1-2 sessions).

• #79 RBAC catalogage : 8 fonctions sans garde (2-3h, sécurité).

• #I Intégration archive.org (Wayback + IA Items) (1-2 sessions, BTL).

• #OPAC1 Barre d'actions de notice : citer / mail / imprimer / exporter / permalien (1 session).

• #OPAC2 Affichage MARC consultable côté OPAC public (2-3h).

• #OPAC3 Liens autorités systématiques sur tous les contributeurs (1 session).

• #OPAC4 Onglet « Documents similaires » avec recommandations contextuelles (1-2 sessions).

• #OPAC5 Tags lecteurs (folksonomie légère) (1 session).

• #OPAC6 Onglet « Description » avec résumé/notes/sujets bien structuré (0.5-1 session).

• #61 Date limite de retrait dans les réservations (1-2h) — bien que UX, relié au flux d'emprunt qui dépend du catalogage.

• #62 Filtres avancés catalogue : année intervalle, ISBN, assunto (1 session, partiel).

C.12 — #HYGIENE-PERF-i18n — Cluster hygiène, performance, i18n

Score 11 (MOYENNE)   •   Statut 🟢 PRÊT — ≈ 25 sous-tickets

Cluster d'items courts ou ponctuels. Trois sous-clusters : hygiène (12 items), performance (3 items), i18n (8 items). Voir le détail en annexe D — tableau complet par sous-cluster.

D. Tableau des sous-tickets (annexe)

Le tableau ci-dessous liste les sous-tickets actifs du backlog v21, regroupés par macro-chantier d'appartenance. Tri par macro, puis par score décroissant à l'intérieur de chaque macro. Statuts résolus exclus (voir section E).

Légende des statuts : 🟢 PRÊT, 🟠 EN COURS, 🟡 CADRÉ, 🔵 PERSPECTIVE, ⏸️ BLOQUÉ

Sous-tickets — #BIBLIO

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EA-12 phase 2 | PEB — 4 dettes résiduelles phase 2 | 18 | 3-5h | 🟠 EN COURS |
| Étape 8 | Mails de la page Biblioteca | 18 | 1-2 sessions | ⏸️ BLOQUÉ #110 |

Sous-tickets — #PAINEL

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E.3 / EA-07 | Fusion onglets Emprestimos Livro / Lote | 18 | 1 session | 🟡 CADRÉ |
| E.4 / OT-2 | Refactor styles inline → CSS modules Painel | 18 | 1 session | 🟡 CADRÉ |
| E.5 | Stratégie 2 — remontée d'état fine onglet par onglet | 18 | Itératif | 🟡 CADRÉ (post-E.3) |
| EA-01 | Arbitrage politique : Trabalho do dia porte d'entrée par défaut | 18 | Arbitrage | 🟡 CADRÉ |
| EA-03 | Écart cosmétique (titrage Painel) | 18 | 30 min | 🟡 CADRÉ |
| EA-11 | Écart cosmétique | 18 | 30 min | 🟡 CADRÉ |
| EA-14 | Écart cosmétique (rafraîchissement granulaire onglet) | 18 | 30 min | 🟡 CADRÉ |
| #PN-2 | Route /painel renvoie un 404 dans certains parcours | 6 | Diagnostic | 🟡 CADRÉ |

Sous-tickets — #CL

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #CL.1 | Historique cliquable → fiche livre → dispo locale | 16 | 1-2 sessions | 🟡 CADRÉ |
| #CL.2 | Réservations lecteur suivies de bout en bout (absorbe #157 ?) | 16 | 1-2 sessions | 🟡 CADRÉ |
| #CL.4 | Prêts en cours avec renouvellement clair | 15 | 1 session | 🟡 CADRÉ |
| #CL.5 | Navigation continue conta → livro → autor → index | 15 | 1 session | 🟡 CADRÉ |
| #CL.6 | Centre d'avis / notifications dans conta.html | 14 | 1-2 sessions | 🟡 CADRÉ |
| #CL.7 | Mes données / sécurité / rattachement | 14 | 1 session | 🟡 CADRÉ |
| #CL.8 | Maîtrise de l'historique par le lecteur | 14 | 1 session | 🟡 CADRÉ |
| #CL.9 | Liste d'envies / guardar para depois | 12 | 1 session | 🟡 CADRÉ |
| #CL.10 | Infos pratiques de retrait intégrées au parcours | 12 | 0.5 session | 🟡 CADRÉ |
| #ACCOUNT-migration | Validation physique + migration de compte (2 specs, paire) | 14 | Chantier struct. | 🟡 CADRÉ |

Sous-tickets — #MOBILE

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 scanner | Scanner ISBN catalogage (ex-#H absorbé) | 15 | 1-2 sessions | 🟡 CADRÉ (post-Catalog.) |
| P0 socle | Socle PWA mono-codebase | 13 | Chantier struct. | 🟡 CADRÉ (post-Catalog.) |
| P3 permanence | Permanence mobile (ex-#PAINEL chantier C absorbé) | 13 | Chantier struct. | 🟡 CADRÉ (post-P0/P2) |
| P4 récolement | Récolement mobile | 11 | 1-2 sessions | 🔵 PERSPECTIVE |
| P5 push | Push PWA — optionnel | 7 | 1 session | 🔵 PERSPECTIVE |
| #CARTE-LECTEUR γ | Carte-lecteur — résolution staff (phase γ, dans P3) | 11 | 1 session | 🔵 PERSPECTIVE |

Sous-tickets — #COTISATIONS

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #33 | Test scénario blocage emprunts par cotisation expirée | 16 | 30 min | 🟢 PRÊT |
| #36 | Activation cotisations pour CIRA Marseille | 15 | 30 min | 🟢 PRÊT (post-#33) |
| #25 | Notifications expiration cotisation 7j / 1j / jour J | 8 | 2-3h | 🟡 À PLANIFIER |
| #22 | fn_submit_library_request_via_claim : COALESCE sur user_id | 3 | 15 min | 🟡 CADRÉ |

Sous-tickets — #MM

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #MM1 | Enrichir banner G : « écrivez-nous pour qu'on en parle ensemble » | 15 | 30 min | 🟡 CADRÉ |
| #MM5 | Bandeau anti-méga-machine sur SolicitarBibliotecaPage | 15 | 1h | 🟡 CADRÉ |
| #MM2 | Footer global persistant : mail collectif + Matrix toutes pages staff | 14 | 2-3h | 🟡 CADRÉ |
| #MM3 | Encadrés inline « parlons-en avant » sur pages Biblioteca sensibles | 11 | 2-3h | 🟡 CADRÉ |
| #MM4 | Page /conversemos : canal humain premier, guides seconds | 10 | 3-4h | 🟡 CADRÉ |

Sous-tickets — #MODEL

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #MODEL-item-grain | Unifier granularité modèle sur exemplaire (absorbe #J) | 15 | Chantier struct. | 🟡 CADRÉ |
| #RESEAU-FED | Chantier réseau fédératif (cercles, AG, bulletin) | 13 | Chantier struct. | 🟡 CADRÉ |

Sous-tickets — #BG-PREP

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #BG4 | Durcissement RLS / advisors (1 ERROR + 144 WARN) | 15 | 13-22 j-h | 🟠 EN COURS |
| #BG2 | Stratégie de sauvegarde militante | 13 | 6-7 j-h | 🟡 À CADRER |
| #BG3 | Journalisation militante | 12 | 5-7 j-h | 🟡 À CADRER |
| #DETTE-STR-1 | Wrapper v_active_memberships (1 ERROR) | 10 | 2-4h | 🟡 CADRÉ |
| #DETTE-STR-2 | library_email_identity → INVOKER (1 WARN) | 8 | 1h | 🟡 CADRÉ |
| #DETTE-STR-3 | fn_block_lph_modification SET search_path | 6 | 15 min | 🟡 CADRÉ |
| #DETTE-STR-4 | Restreindre buckets storage SELECT broad (2 WARN) | 8 | 1h | 🟡 CADRÉ |
| #DETTE-STR-5 | Migration en lot ≈ 67 FK sans index supportant | 11 | Demi-journée | 🟡 CADRÉ |
| #4 | Documenter SECURITY DEFINER via COMMENT ON FUNCTION | 9 | 2-3 sessions | 🟡 56% audité |
| #81 | Audit défense-en-profondeur Cat 2 : ≈ 30 fonctions calcul pur | 4 | 1 session | 🟡 SPRINT HYG. |
| #119 | Audit secrets : tokens Codeberg, Woodpecker, Windows Cred Mgr | 8 | 2-3h | 🟡 CADRÉ |

Sous-tickets — #CATALOG-EXT

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #58 | Refonte page Catalogacao : tableau de contrôle | 12 | 1-2 sessions | 🟡 PARTIEL |
| #60 | Import CSV / OPF / JSON catalogues existants | 12 | 2 sessions | 🟡 PARTIEL |
| #152 | Détection de proches-doublons (documents et autorités) | 8 | 1-2 sessions | 🟡 CADRÉ |
| #79 | RBAC catalogage : 8 fonctions sans garde | 12 | 2-3h | 🟠 OUVERT |
| #I | Intégration archive.org (Wayback + IA Items) | 14 | 1-2 sessions | 🟠 BTL |
| #OPAC1 | Barre d'actions notice : citer / mail / imprimer / exporter | 9 | 1 session | 🆕 RebAL |
| #OPAC3 | Liens autorités systématiques sur tous contributeurs | 9 | 1 session | 🆕 RebAL |
| #OPAC6 | Onglet « Description » : résumé / notes / sujets structuré | 8 | 0.5-1 session | 🆕 RebAL |
| #OPAC2 | Affichage MARC consultable côté OPAC public | 6 | 2-3h | 🆕 RebAL |
| #OPAC4 | Onglet « Documents similaires » : recommandations contextuelles | 6 | 1-2 sessions | 🆕 RebAL |
| #OPAC5 | Tags lecteurs (folksonomie légère) | 5 | 1 session | 🆕 RebAL |
| #61 | Date limite de retrait dans les réservations | 15 | 1-2h | 🟠 OUVERT |
| #62 | Filtres avancés catalogue : année interv., ISBN, assunto | 6 | 1 session | 🟡 PARTIEL |

Sous-tickets — #HYG

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #148 | Supprimer/renommer AnarBib-functions/ obsolète | 3 | 5 min | 🟡 OUVERT |
| #146 | Désactiver GitHub Pages (miroir inutile) | 2 | 5 min | 🟡 REPORTÉ |
| #26 | 4 tables _backup_*_20260408 toujours en prod | 2 | 10 min | 🟡 OUVERT |
| #78 | Nettoyer hook stub link_book_contributors_to_authors | 2 | 30 min | 🟡 OUVERT |
| #80 | Hook pre-commit : ignorer commentaires SQL + doctrine tests | 2 | 15 min | 🟡 OUVERT |
| #57 | Warnings linter (.linter.toml non présent) | 1 | 30 min | 🟡 OUVERT |
| #149 | Pattern erreurs RPC silencieuses (audit + helper) | 8 | 2-3h | 🟡 OUVERT |
| #154 | Robustesse notify-internal-task : task_id non-UUID → 500 brut | 3 | 30 min | 🟡 OUVERT |
| #155 | Vérifier câblage de bout en bout invitation participant·es | 6 | 1-2h | 🟡 OUVERT |
| #156 | library_contact_profiles : RLS écriture mais pas d'éditeur frontend | 6 | 1-2h | 🟡 OUVERT |
| #151 | Compteur AUTORIDADES sur Biblioteca : à repenser au niveau réseau | 6 | 1-2h | 🟡 OUVERT |
| #AUDIT-i18n-codes | Script d'audit codes/hints backend vs locales i18n | 4 | 2-3h | 🆕 BACKLOG |
| #TASKS-invitation-groupée | Invitation groupée tâches : solliciter l'équipe (à vérif vs #155) | 6 | 1-2 sessions | 🟡 OUVERT |
| #138 | D2 workflow stage côté lecteur·rice | 11 | 2-3h | 🟡 OUVERT |
| #139 | Spec consultas v2.2 — intégrer doctrines internalisées | 11 | 3-4h | 🟡 OUVERT |
| #20 | must_change_password : enforcement réel au login manquant | 8 | 1-2h | 🟡 OUVERT |
| #6 | (nulld, nullx) pour règles circulation non-renouvelables | 8 | 1h | 🟡 OUVERT |
| #7 | Top books 90-day data chargé mais non rendu UI | 3 | 30 min | 🟡 OUVERT |
| #8 | Hardcoded PT-BR strings dans Rapports | 3 | 30 min | 🟡 OUVERT |
| #43 | Notifications devolução tardive | 3 | 1-2h | 🟡 À PLAN. |
| #75 | Boutons navigation conditionnels selon rôle (audit complet) | 6 | 1-2h | 🟡 PARTIEL |
| #34 | Composant ReaderMembershipBadge (statut lecteur) | 6 | 1-2h | 🟡 OUVERT |
| #35 | Composant StaffMembershipManager (renouvellements) | 9 | 1 session | 🟡 OUVERT |

Sous-tickets — #PERF

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #115 | Code-split PanelPage.jsx (≈ 1870 lignes après E.1) | 8 | 2-3h | 🟡 OUVERT |
| #13 | Code-split AccountPage.jsx (≈ 1400 lignes) | 6 | 2-3h | 🟡 OUVERT |
| #16 | Bundle index ≈ 1605 KB : 8 locales i18n chargées statiquement | 7 | 1 session | 🟡 OUVERT |

Sous-tickets — #I18N

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #DOC1 | Traduire README en pt-BR (langue de référence du projet) | 11 | 3-4h | 🆕 |
| #DOC2 | Aligner mail-strings.ts sur la charte inclusive (≈ 82 chaînes) | 9 | Chantier dédié | 🆕 |
| #DOC3 | Résorber les 5 chaînes hors-charte des locales frontend | 7 | 30 min | 🆕 |
| #147 | LanguagePicker : retirer drapeaux d'États, noms en langue propre | 7 | 1h | 🟡 OUVERT |
| #49 | Phase 5 i18n : test CI orphelines + clés inutilisées | 4 | 1-2h | 🟡 OUVERT |
| #158 | Libellé « Abandonner » → « Éliminer » (bouton suppression PEB) × 8 locales | 3 | 15 min | 🟠 OUVERT |
| #17 | Nettoyage 566 clés i18n orphelines | 2 | 1 session | 🟡 OUVERT |
| #70 | Manuel complet AnarBib : versions traduites (URL i18n) | 3 | 1-2h | 🟡 BLOQUÉ |
| #71 | Vollstaendiges → Vollstandiges dans de.json | 1 | 5 min | 🟡 OUVERT |
| #51 | ReaderPage i18n (0 occurrence confirmée) | 6 | 1-2h | 🟡 OUVERT |

Sous-tickets — #TESTS

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #E2E-infra | Infra tests E2E (prérequis #31/#32) | 13 | Chantier dédié | 🆕 |
| #144 | Dérouler QA manuelles réservations + emprunts | 12 | 1-2h × 2 docs | 🟢 PRÊT |
| #32 | Test E2E parcours staff : circulation, no-show, libera | 12 | 1 session | 🟡 OUVERT |
| #31 | Test E2E parcours lecteur réservation → retrait | 9 | 1 session | 🟡 OUVERT |

Sous-tickets — #PERSP

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #111 | Wizard onboarding biblio complet — volets 1-10 | 13 | 2-3 semaines | 🔵 Q3 2026 |
| #64 | Page Rede : vue réseau fédératif des biblios | 9 | 1-2 sessions | 🟡 PARTIEL |

Sous-tickets — #RESEAU

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #CARTE | Finaliser mise en ligne uMap (recensement et données livrés) | 9 | 1h | 🟡 LIVRÉ partiel |

E. Acquis — items résolus en mai 2026 (chronologique)

Items résolus en mai 2026 et précédemment maintenus dans le tableau actif par la convention « rien ne sort ». La refonte v21 les déplace ici. Cette section est ouverte : tout item résolu rejoindra naturellement cette annexe à la prochaine session. La trace de chaque clôture est conservée pour mémoire historique.

| Date clôture | ID | Titre | Mode de clôture |
| --- | --- | --- | --- |
| 27/05/2026 | #PN-1 | Unifier helpers traduction d'erreur (localizeError/apiErrors) | Résolu — localizeError.js v3, helper unifié, 10 tests unitaires, déployé. Dette laissée : #AUDIT-i18n-codes (script d'audit codes/hints, ouvert). |
| 27/05/2026 | #153.E | Lot de cohérence transverse des mails | Clos sur 7 constats (TR-5, TR-6.1, TR-6.3, NW-A, NW-B, NW-C, LP-C). 2 détails de finition restent (res.refused, dé-duplication notify-internal-task _shared/). |
| 27/05/2026 | #153.C | Logos résolus depuis le contexte | Clos — colonne libraries.logo_url ajoutée, lecture en base dans register. |
| 26-27/05/2026 | #153.D | Wording des mails de statut de réservation | Clos — 12 clés refondues, écriture i18n nouvelle sur les 8 locales en langage inclusif. |
| 24-25/05/2026 | #PARTNERS | Partenaires de correspondance d'une bibliothèque | Livré — migration 20260524120000, composant LibraryPartnershipsSection, 18 clés × 8 langues. |
| 22-25/05/2026 | #ILL | Chantier PEB — 5/6 sous-travaux livrés | Livré — cycle de prêt, cycle de vie verrouillé, sécurité RPC, calcul retard, archivage, comptes-rendus enrichis. Sous-travail digital cadré (à spécifier, voir #ILL-digital). |
| 24/05/2026 | #TASKS | Module des tâches de la bibliothèque | Livré — étapes 1-6 + 3-bis, 2 bugs Painel corrigés. Modèles récurrents + catalogue de suggestions. |
| 18/05/2026 | #153.B | Internationalisation des mails internes | Bouclé dans le chantier i18n du layout mail — signature_short_i18n jsonb, 58 patches sur 8 handlers. Trace documentaire rétablie au v18 corrective. |
| 18/05/2026 | #150 | Audit sécurité — isolation 28 fonctions Cat 3 | Clos — REVOKE étendu, doctrine création objets sécurisés v2, hook pre-commit en place. |
| 12-17/05/2026 | #98 | Chantier profils d'adoption (4 axes orthogonaux) | Clos en marathon nocturne — 8 jours, ≈ 30h, 11 migrations, 4 hotfix, 672 strings i18n × 6 locales, 3 composants frontend, 3 biblios en prod. |
| 12-13/05/2026 | #K1 | Spec criar-conta v0.3 (P1-P8) | Livré — 3 cas distincts dans le select + bandeau vitrine, chantier criar-conta clos. |
| 11-12/05/2026 | #L.* | Chantier linter L.* — ≈ 90 alertes éradiquées | Clos — 13 paquets de migration. Doctrine création d'objets sécurisés Partie I issue de ce chantier. |
| 08/05/2026 | Paquet 5b | Refactor v3 sémantique workflow réservation | Clos — référence dans spec-refactor-v3-semantique.md (référence historique). |
| — | #H | Scanner ISBN mobile pour catalogage rapide | Absorbé par #MOBILE Paquet P2. Conservé pour mémoire historique. |
| — | #J | Granularité loanable par exemplaire | Fusionné dans #MODEL-item-grain. Conservé pour mémoire historique. |
| — | #BG5 | OAuth GAFAM | Acté — choix politique de non-implémentation. Pas de vassalisation aux GAFAM. 0 j-h. |
| partiel 28/05 | #CARTE | Carte uMap des biblios libertaires — recensement | Recensement et fichiers CSV/GeoJSON livrés (105 lieux, 24 pays, 5 continents). Reste à finaliser la mise en ligne uMap — item résiduel inscrit dans #CATALOG-EXT/#RESEAU. |
| 28/05/2026 | #CARTE-LECTEUR β | Carte-lecteur — phase β (génération + révocation) | Livré en production le 28/05 matin. Mini-table reader_card_tokens, RPC generate_my_reader_card et revoke_my_reader_card en SECURITY DEFINER REVOKE-é, QR opaque anti-tracking. Phase γ (résolution staff) au Paquet P3 de #MOBILE. |
| 28/05/2026 | #PAINEL E.1 | Découpe iso-comportement PanelPage.jsx | Clos — PanelPage 3128 → 1870 lignes (−40 %), 9 composants Tab*.jsx, _shared.jsx avec 7 exports. |
| 28/05/2026 | #PAINEL E.2 v0 | Bouton refresh par onglet via TabHeader | Clos — composant TabHeader mutualisé, refresh par onglet sur 7 onglets actifs, feedback visuel busy state. |
| 28/05/2026 | #PAINEL D | Doctrine restriction mixte (membership / profiles) | Clos — RPC restrict_member (staff local) + freeze_account (admin réseau), RPC lecture get_member_restriction. Backend prod 20260528140000. |
| 27-28/05/2026 | #PAINEL B (EA-04, EA-08) | Défense filtre actif + tri/filtre emprunts groupés | Clos — déployé production nuit 27-28/05, commit ce8990f, Woodpecker vert. |
| 27/05/2026 | #PAINEL F (EA-06) | Inscription doctrine item_status / workflow_stage | Clos — chapitre 0 du GLB v16 livré 27/05. |
| 26-27/05/2026 | #PAINEL A (EA-05, EA-09, EA-13) | Harmonisation messages d'erreur + terminologie | Clos — 67 setMsg unifiés, emprestimo_id masqué côté lecteur, 5 clés vocabulaire × 8 locales. |
| 26/05/2026 | BUG_resa_terminale | Réservation terminale classée active | Corrigé — migration 20260526010000, trigger propagation item_status à reserva_linhas_v2. |

F. Arbitrages à rendre

Cinq points de jugement où la refonte ne s'est pas autorisée à trancher sans ton consentement explicite. Chacun est court à arbitrer mais structurant pour le tableau du v21.

F.1 — #157 et #CL.2 : doublon ?

L'item #157 du v20 (« gestion de réservation côté conta : lecteur·rice ne peut gérer sa réservation ») a été inscrit au backlog comme bug, score 8. L'item #CL.2 (« réservations lecteur suivies de bout en bout », Très haute priorité Cahier Dunkerque) couvre exactement ce périmètre vu du côté du produit cible plutôt que vu comme bug. Recommandation : fusionner #157 dans #CL.2 et inscrire #157 comme tâche concrète à faire dans le cadre de #CL.2.

F.2 — #155 et #TASKS-invitation-groupée : doublon ?

L'item #155 (« vérifier câblage de bout en bout de l'invitation participant·es ») et l'item #TASKS-invitation-groupée (« solliciter l'équipe au-delà du tâche-par-tâche ») touchent le même domaine fonctionnel — l'invitation à participer à une tâche dans le module tâches. À éclaircir : le périmètre exact diffère-t-il, ou bien #155 est un bug d'implémentation de ce que #TASKS-invitation-groupée demande comme évolution ?

F.3 — #79 absorbé par #BG4 ou maintenu distinct ?

L'item #79 (« RBAC catalogage : 8 fonctions sans garde ») est très précis et estimable en 2-3h. L'item #BG4 (« durcissement RLS / advisors Supabase, 1 ERROR + 144 WARN ») est global et estimé 13-22 jours. Le risque de #79 est qu'il soit oublié si on l'absorbe dans #BG4. La refonte v21 a opté pour le maintenir distinct dans #CATALOG-EXT (où il a un sens fonctionnel), mais tu peux préférer le déplacer dans #BG-PREP. À arbitrer.

F.4 — Place de #CL.7 et #ACCOUNT-migration

L'item #ACCOUNT-migration (validation physique + migration de compte) est actuellement inscrit dans #CL au titre de sa connexité avec #CL.7. Or il a une dimension structurelle (deux specs cadrées, paire ordonnée) qui en fait un objet plus proche de #MODEL. La refonte v21 l'a laissé dans #CL pour garder la fiche #CL homogène (tout ce qui touche le compte lecteur). À arbitrer si tu préfères le promouvoir au rang de macro distinct.

F.5 — Inscription de #BIBLIO étape 10 et #156

L'étape 10 de #BIBLIO (« câblage frontend des échanges ») recoupe l'item #156 (« library_contact_profiles : RLS d'écriture présente mais aucun éditeur frontend »). Soit le même travail, soit deux travaux connexes. La refonte v21 a inscrit #156 dans #HYG sans le lier à #BIBLIO. À arbitrer : verser #156 dans #BIBLIO comme sous-ticket de l'étape 10 ?

G. RGPD — chantier acquis (conservé pour mémoire)

Conservé à l'identique du v17/v18/v19. Le dossier de préparation Bologna listait cinq chantiers techniques ; quatre ont donné lieu à des items #BG2-#BG5 (repris dans #BG-PREP). Le cinquième, la conformité RGPD, a été mené de bout en bout il y a quelques semaines et est acquis : registre des traitements, documents légaux multilingues, double base légale RGPD/LGPD, conformité de la chaîne de sous-traitance, droits des personnes implémentés (accès, effacement, portabilité), sections privacy par bibliothèque exposées. Reliquat unique : les deux crons RGPD sont déployés mais désactivés tant que les bibliothèques n'ont pas validé leurs politiques de rétention. La rétention courte des sauvegardes prévue par #BG2 doit être calée sur les durées RGPD.

H. Annexe Bologna 2026

Annexe stratégique pour la présentation au FICEDL de Bologne (septembre 2026), conservée du v17. Le v21 confirme la position : Bologne est une étape revendiquée, non une deadline. AnarBib y sera présenté comme commun en construction, avec la méthode parité+audit posée comme acte de transparence libertaire — deux chantiers-cadres conduits (Biblioteca, Painel), un troisième (Importações) en cours d'amorçage à cette date.

| Chantier | Position politique | État / charge |
| --- | --- | --- |
| RGPD | Bouclier contre les logiques marchandes | ✅ Acquis (section G) |
| #BG2 — Sauvegardes | Autonomie technique + résistance politique | 6-7 j-h |
| #BG3 — Journalisation | Minimum vital, transparence | 5-7 j-h |
| #BG4 — RLS / durcissement | Garantie technique, pas une promesse | 13-22 j-h |
| #BG5 — OAuth | Pas de vassalisation aux GAFAM | ✅ Acté — 0 j-h |
| #MOBILE Paquet P1 (carte-lecteur) | Laissez-passer détachable, révocable, inerte hors scan staff — posture de sécurité libertaire incarnée | ✅ Livré phase β (28/05) |
| #RESEAU-FED | Fédération de collectifs autonomes — fédéralisme sans hiérarchie | À l'état de spec + maquette pour Bologne |

À mener sur la fenêtre jusqu'à Bologne : ≈ 24 à 36 jours-homme (#BG2, #BG3, #BG4), étalables à 1-2 jours par semaine. Plus la spec + maquette de #RESEAU-FED. L'humilité chiffrée reste la doctrine : dire « 65 % » plutôt que « 90 % » gagne en crédibilité ; la méthode parité+audit des chantiers-cadres est elle-même présentable comme acte de transparence.

—  ◊  —

Fin du backlog technique v21. Le présent document succède au v20 (28/05/2026). Il propose une refonte structurelle et invite à l'arbitrage des cinq points de la section F. Une fois ces arbitrages rendus, le tableau v21 deviendra stable pour la prochaine fenêtre de travail.