AnarBib

Audit et synthèse du dossier decisions/

Index chronologique + synthèse thématique

29 mai 2026

Ce document refond l'INDEX.md du dossier decisions/, qui s'arrêtait au 21 mai. Sur la fenêtre du 21 au 29 mai, dix-sept documents ont été ajoutés sans mise à jour de l'index — chantier-cadre Painel, mobile et carte-lecteur, partenaires de correspondance, clôture ILL, module tâches, audits du Painel, bugs résiduels. Le présent livrable les inscrit, en confirme le statut, et propose en parallèle une synthèse thématique pour naviguer le corpus par sujet plutôt que par date.

Sommaire de lecture

I.  Méthode et clés de lecture

II. Index chronologique des décisions (mai 2026)

III. Synthèse thématique du corpus

IV. Liste des documents archivés ou absorbés

V.  Recommandations de maintenance du corpus

I. Méthode et clés de lecture

I.1 — Périmètre

Le dossier decisions/ contient cinquante-sept documents vivants au 28 mai 2026, plus sept documents archivés. La présente synthèse couvre l'intégralité des cinquante-sept vivants. Ne sont pas inclus les documents du sous-dossier archive/ (versions obsolètes de chantiers en cours d'arbitrage, prompts-reprise de chantiers clos), qui restent consultables pour la traçabilité mais n'apparaissent ici qu'à la section IV.

I.2 — Nature des documents

Le dossier decisions/ est une mémoire chronologique. Contrairement aux specs (qui décrivent un état cible) et au backlog (qui liste des tâches), ses fichiers sont des traces datées : ils ne sont pas mis à jour après coup. Une exception : le document doctrinal central CHANTIER_doctrine_creation_objets_securises_2026-05-12 est vivant et révisé.

I.3 — Six types de documents

Le corpus se décompose en six familles, chacune avec sa fonction documentaire propre :

— CHANTIER_* : dossier d'ouverture ou journal d'exécution d'un chantier identifié, parfois doctrine vivante (cas du chantier doctrine objets sécurisés). Trente documents.

— SESSION_* : compte-rendu d'une session de travail nocturne, avec ses livraisons concrètes. Sept documents.

— DECISION_*, DECISOES_*, AMENDEMENT_*, DEFINITION_* : arrêt formel sur un point dont l'écriture clôt l'arbitrage. Sept documents.

— AUDIT_*, AUDITORIA_* : audit factuel ponctuel (sécurité, contenus mails, qualité). Trois documents.

— BILAN_* : récapitulatif périodique de plusieurs sessions. Deux documents.

— BUG_*, QA_MANUELLE_*, RIFLEXION_*, NOTE_*, CADRAGE_*, CLEANUP_*, CLOTURE_*, DEPLOIEMENT_*, EA-*, MODULE_*, PAINEL_*, REDEPLOY_*, REFACTOR_*, SETUP_*, Dossier_* : traces ponctuelles, par nature très variées (huit documents).

I.4 — Statuts utilisés

Pour chaque document, la présente synthèse précise son statut au 29 mai 2026 :

— Vivant : doctrine ou décision toujours en vigueur, à consulter activement.

— Acquis : chantier clos, dont les livrables sont en production ; le document garde sa valeur de trace mais n'oriente plus d'action future.

— Doctrinal : document de doctrine vivante, mis à jour, à consulter avant tout chantier.

— Trace : bilan ou session, valeur de mémoire datée ; à consulter seulement pour reconstituer un raisonnement passé.

— À absorber : document qui mériterait d'être versé dans une spec, dans le GLB ou dans un INDEX synthétique pour ne plus subsister isolé.

II. Index chronologique des décisions (mai 2026)

Chaque entrée porte la date du document, son intitulé, son type, son statut au 29 mai et un commentaire d'orientation. L'ordre est strictement chronologique croissant ; les huit semaines de mai sont regroupées par bloc hebdomadaire.

Semaine du 5 au 11 mai 2026

Période de coordination de réseau (décisions BLMF et BTL), de diagnostic de l'infrastructure mail (bug logos Brevo, motivation de la migration Resend), et d'audit des fonctions de notification. Premier sous-domaine Resend configuré.

| Date | Fichier | Type | Statut | Sujet et orientation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05/05 | DECISOES_COORDENACAO_BLMF_2026-05-05.md | Coord. | Trace | Décisions de coordination de la Biblioteca Libertária Maxwell Ferreira (pt-BR). Notes opérationnelles avec les camarades du collectif CCLA — rythme de catalogage, politique d'emprunt, premières règles de cotisation. Référence indispensable pour toute évolution touchant BLMF (seul membre du réseau au sens strict). |
| 05-07/05 | BILAN_05_au_07_MAI_2026.md | Bilan | Trace | Premier bilan de période du projet. Récapitule les chantiers de la semaine (rôles staff, paquets 8-11) et propose une vue rétrospective qui n'avait pas encore d'équivalent. À relire seulement pour reconstituer l'origine des doctrines staff. |
| 06/05 | AUDITORIA_NOTIFY_FUNCTIONS_2026-05-06.md | Audit | Acquis | Audit qualité des Edge Functions notify-*. Constats absorbés dans la migration mail Resend (#110) et dans le chantier #141 hardening notifications. Plus de valeur orientative. |
| 06/05 | BUG_LOGOS_BREVO_TRACKER_2026-05-06.md | Bug | Acquis | Diagnostic du bug des logos cassés dans les mails archivés (tracker Brevo sendibt3.com inaccessible aux usagers VPN). Motivation politique principale de la migration vers Resend. Document fondateur de la décision #110. |
| 06/05 | DECISOES_COORDENACAO_BTL_2026-05-06.md | Coord. | Trace | Statut formel de la BTL comme partenaire de test du réseau AnarBib — pas membre du réseau au sens strict (cf. DEFINITION_MEMBRE du 27/05) mais collectif de référence pour les tests de circulation et de catalogage. |
| 06/05 | MODULE_INTERBIBLIOTECAS_STATUT_2026-05-06.md | Module | À absorber | État au 06/05 du module interbibliothèques (PEB). Largement périmé par les chantiers PEB de 22-25/05 (clôture ILL). À verser dans la spec spec-cycle-vie-peb. |
| 06/05 | REDEPLOY_NOTIFY_EVENT_NO_VERIFY_JWT_2026-05-06.md | Ops | Acquis | Note opérationnelle sur le redéploiement de notify-event avec le flag --no-verify-jwt. Documente la commande à utiliser quand un déploiement API hits la limite de taille. Encore utile comme aide-mémoire. |
| 06/05 | REFACTOR_TRIGGERS_MEMBERSHIPS_2026-05-06.md | Refactor | Acquis | Refactor de triggers de la table user_library_memberships. Absorbé dans la couche admin réseau livrée le 11/05. Plus de valeur orientative. |
| 07/05 | SESSION_2026-05-07.md | Session | Trace | Compte-rendu de session du 07/05 : refonte des contextes Auth et premiers pas de l'admin réseau. À relire pour reconstituer le passage. |
| 07/05 | SETUP_RESEND_NOTIFICATIONS_SUBDOMAIN_2026-05-07.md | Setup | Acquis | Procédure de configuration du sous-domaine Resend (notifications.anarbib.org). Étape technique préalable à la migration #110. La configuration est en production ; le document garde sa valeur de procédure si reproduite ailleurs. |

Semaine du 12 au 18 mai 2026

Semaine la plus dense en livraisons : chantier linter L.* éradiquant environ quatre-vingt-dix alertes Supabase, livraison du document doctrinal central de création d'objets sécurisés (Partie I puis Partie II avec le chantier #150), trois chantiers frontend (cleanup FRT, clôture B6/B3, transitions de profils), trois plans de QA manuelle (consultations, emprunts, réservations), et audit sécurité du chantier #150 (vingt-huit fonctions Cat 3 isolées).

| Date | Fichier | Type | Statut | Sujet et orientation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12/05 | CHANTIER_LINTER_2026-05-11-12.docx | Chantier | Acquis | Chantier linter L.* — ≈ 90 alertes Supabase éradiquées par 13 paquets de migration (L.1 à L.11 et variantes). Document fondateur de la doctrine création d'objets sécurisés v1 issue de ses sous-chantiers. |
| 12/05 | CHANTIER_doctrine_creation_objets_securises_2026-05-12.md | Doctrine | Doctrinal | DOCUMENT DOCTRINAL CENTRAL. À consulter avant toute migration backend. Partie I (chantier linter L.*) + Partie II (audit isolation des fonctions privées, chantier #150 du 18/05). REVOKE étendu obligatoire pour fonctions privées, triggers non-DEFINER appelant SECURITY DEFINER REVOKE-ed à patcher AVANT REVOKE, DO-block de vérification obligatoire. |
| 12/05 | CHANTIER_linter_security_definer_assume_2026-05-12.md | Chantier | Vivant | Décision politique : maintien volontaire de SECURITY DEFINER sur api.library_circulation_stats. Une seule exception au principe général, documentée explicitement. Utile à consulter avant tout durcissement automatique qui voudrait basculer cette fonction. |
| 12/05 | SESSION_2026-05-12.docx | Session | Trace | Compte-rendu de session du chantier linter et d'amorçage de la doctrine création d'objets sécurisés. |
| 15/05 | CLEANUP_FRT_2026-05-15.md | Cleanup | Acquis | Nettoyage de la biblio FRT (collectif tiers, inactif sur le réseau). Décision de garder FRT en base mais sans activité. Encore utile si une tierce biblio devait être désactivée à son tour. |
| 15/05 | CLOTURE_B6_et_B3_generalise-2026-05-15.md | Clôture | Acquis | Clôture des paquets B6 et B3 généralisé du chantier consultations. Absorbé dans spec-flux-consultations-v2.2. |
| 15/05 | QA_MANUELLE_consultations-2026-05-15.md | QA | Vivant | Plan de QA manuelle des consultations — dix scénarios. À dérouler quand la branche frontend des profils d'adoption (séquence #2 du GLB) sera complète. Document utile aussi comme référence pour l'écriture des tests E2E à venir (#31, #32). |
| 15/05 | SESSION_refonte-specs-paquetA-QA-15-05-2026.md | Session | Trace | Compte-rendu de la session de refonte du paquet A des transitions de profils, avec les plans de QA produits dans la foulée. |
| 16/05 | SESSION_141-hardening-notifications-consultas_2026-05-16.docx | Session | Acquis | Chantier #141 hardening des notifications consultas — sept bugs résolus en une session marathon, doctrines R7-R8 internalisées dans spec-flux-consultations-v2.2. Trace utile pour comprendre l'origine de ces doctrines. |
| 17/05 | CHANTIER_doctrine_transitions_profils_2026-05-17.md | Doctrine | Acquis | Doctrine des transitions de profils d'adoption — rapide, lente, irréversible. Absorbée dans spec-profils-bibliotheque v0.7 (clôture chantier #98). |
| 17/05 | QA_MANUELLE_emprestimos-2026-05-17.md | QA | Vivant | Plan de QA manuelle des emprunts — dix scénarios. Item #144 du backlog. À dérouler en condition de production avec une biblio tierce. |
| 17/05 | QA_MANUELLE_reservations-2026-05-17.md | QA | Vivant | Plan de QA manuelle des réservations — dix scénarios. Item #144. À dérouler en parallèle des emprunts. |
| 18/05 | AUDIT_securite_fonctions_privees_2026-05-18.md | Audit | Acquis | Audit sécurité du chantier #150 — vingt-huit fonctions Cat 3 isolées en REVOKE étendu. Document de travail intégré dans la doctrine création d'objets sécurisés (Partie II). |

Semaine du 19 au 25 mai 2026

Ouverture du chantier-cadre Biblioteca (audit de parité doctrinale de la première grande page). Clôture marathon du chantier profils d'adoption (#98). Émergence de la doctrine anti-méga-machine. Chantier mails (#153) ouvert. Clôture du chantier PEB en cinq sous-travaux. Chantier partenaires de correspondance livré. Module tâches récurrentes en production. Cadrage du chantier réseau fédératif. Cadrage du chantier extension mobile.

| Date | Fichier | Type | Statut | Sujet et orientation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19/05 | BILAN_session_19_mai_2026_paquets_C_D.md | Bilan | Trace | Bilan de la session paquets C et D du chantier profils d'adoption. À relire pour comprendre comment la chaîne backend de transitions a été conçue. |
| 19/05 | CHANTIER_consulta_button_2026-05-19.md | Chantier | Acquis | Fermeture du bouton 'Solicitar consulta' sur BookPage et CatalogPage. Livré et en production. |
| 19/05 | CHANTIER_harmonisation_heros_2026-05-19.md | Chantier | Acquis | Harmonisation des composants Hero sur les pages publiques. Livré. |
| 19/05 | CHANTIER_peb_frontend_diagnostic_2026-05-19.md | Chantier | Acquis | Diagnostic frontend PEB (prêt interbibliothèques) — recensement des appels .from() directs à supprimer. Résolu par EA-12 du chantier-cadre Biblioteca, livré dans la nuit du 22/05. |
| 19-20/05 | SESSION_2026-05-19_au_20_chantier_profils_cloture.docx | Session | Acquis | Clôture marathon du chantier profils d'adoption #98 — paquets E, F, G livrés en une nuit. Bouclage du chantier en huit jours, trois biblios en prod. Référence pour comprendre comment le chantier le plus volumineux du projet a tenu son rythme. |
| 20/05 | RIFLEXION_articulation_onboarding_profils_2026-05-20.md | Riflexion | Doctrinal | DOCUMENT DOCTRINAL. Doctrine anti-méga-machine — origine des spec-onboarding-biblioteca v2.0 et spec-administrateur-reseau v0.4. À lire avant tout chantier touchant l'onboarding ou la relation lecteur·rice ⇄ biblio ⇄ admins réseau. Trois principes : (a) le canal humain doit toujours rester premier, (b) les guides automatisés sont des appuis et non des substitutifs, (c) le PDF règlement est un artefact de délibération, pas une autorité formelle. |
| 21/05 | CHANTIER_audit_biblioteca_parite_doctrinale_2026-05-21.md | Chantier | Vivant | Chantier-cadre Biblioteca — audit de parité fonctionnelle, qualitative et doctrinale de la première grande page. Dix-neuf écarts EA-00 à EA-18 tous arbitrés. Séquence en dix étapes. État au 29/05 : quasi-clos, étape 8 (mails) seule restante, bloquée jusqu'au 05/06 par #110. Document à tenir pour suivre la progression et préparer son successeur (Importações). |
| 22/05 | CHANTIER_110_R6_sequencage_2026-05-22.md | Chantier | Vivant | Chantier #110 — séquençage de l'étape R.6 (suppression effective de Brevo). Planifié au 05/06/2026. Document à consulter avant de lancer R.6 et de déclencher #BIBLIO étape 8. |
| 23/05 | AUDIT_153_contenus_mails_2026-05-23.md | Audit | Acquis | Audit des contenus de mails AnarBib — vingt-deux constats répartis en cinq groupes (TR, TM, NW, LP, autres). Document fondateur du chantier #153 (décliné en #153.A à #153.E). Tous chantiers clos sur le code au 27/05. |
| 23/05 | Dossier_ouverture_chantier_module_taches_AnarBib.docx | Chantier | Acquis | Dossier d'ouverture du chantier module tâches récurrentes. Livré intégralement (étapes 1-6 + 3-bis, deux bugs Painel corrigés au passage). |
| 24/05 | AMENDEMENT_TM-A_spec-gouvernance-roles_2026-05-24.md | Amendement | Vivant | Amendement TM-A préparé pour intégration future dans spec-gouvernance-roles. Notification de la coordination au seuil J-7 du cycle de cooptation. À intégrer lors d'une prochaine refonte de la spec — pas urgent, document de garde-en-mémoire. |
| 24/05 | CADRAGE_ILL-digital_2026-05-25.docx | Cadrage | Vivant | Cadrage du sous-travail ILL-digital (partage numérique entre biblios). Pose les questions ouvertes — plusieurs relevant d'un choix politique du collectif. Décision actée : pas un PEB particulier mais un circuit distinct, plus simple (pas de retour d'objet). Tant que les questions ne sont pas tranchées, le sous-travail reste au statut 'à spécifier'. |
| 24/05 | CHANTIER_cloture_ILL_2026-05-24.docx | Chantier | Acquis | Document de clôture du chantier PEB — cinq sous-travaux livrés (cycle de prêt, cycle de vie verrouillé, sécurité RPC, calcul retard, archivage, comptes-rendus enrichis). Sixième sous-travail (digital) à part. |
| 24/05 | CHANTIER_corrections_mails_post_audit_153_2026-05-24.md | Chantier | Acquis | Dossier-cadre d'ouverture du chantier #153 (décliné en #153.A à #153.E). Tous chantiers clos sur le code au 27/05 (corrigé en backlog v18). Deux détails de finition résiduels : code mort res.refused, dé-duplication notify-internal-task _shared/. |
| 24/05 | CHANTIER_module_taches_recurrence_2026-05-24.md | Chantier | Acquis | Journal d'exécution du chantier module tâches. Livré. Document de référence pour comprendre la mécanique de récurrence. |
| 24/05 | CHANTIER_partenaires_correspondance_2026-05-24.docx | Chantier | Acquis | Chantier partenaires de correspondance — éditeur dans l'onglet documents de la page Biblioteca. Livré en production le 24/05. Migration 20260524120000_library_partnerships. |
| 24/05 | DEPLOIEMENT_partenaires_correspondance_2026-05-24.docx | Déploiement | Acquis | Note de déploiement du chantier partenaires. Procédure suivie pour la mise en production. Garde valeur d'aide-mémoire procédural. |
| 25/05 | CHANTIER_reseau_federatif_2026-05-25.docx | Chantier | Vivant | Dossier d'ouverture du chantier réseau fédératif (#RESEAU-FED). Préalable doctrinal à une spécification. Dédouble la notion de réseau : face administration (page actuelle) + face fédération (nouvelle). Quatre principes politiques posés. Document à tenir avant rédaction de la spec-reseau-federatif. |

Semaine du 26 au 28 mai 2026

Ouverture du second chantier-cadre Painel (audit de la page d'action quotidienne du staff). Cadrage du chantier extension mobile et mode terrain. Inscription de la définition formelle du membre du réseau. Arbitrage et livraison de la carte-lecteur en avance de phase. Découpe iso-comportement de PanelPage. Trois fix Painel découverts en cours de chantier.

| Date | Fichier | Type | Statut | Sujet et orientation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25/05 | CHANTIER_audit_painel_ux_2026-05-25.docx | Chantier | Trace | Première lecture UX rapide de la page Painel — préalable au chantier d'audit systématique du 26/05. Document de mise en bouche, plus court que son successeur. À conserver pour la traçabilité du raisonnement. |
| 26/05 | BUG_resa_terminale_classee_active_2026-05-26.md | Bug | Acquis | BUG critique de file Painel — réservation terminale classée active. Trigger no-show ne propageait pas l'état à reserva_linhas_v2. Corrigé par migration 20260526010000. Document de référence pour comprendre la leçon doctrinale du chapitre 0 du GLB v16 (double nomenclature item_status / workflow_stage). |
| 26/05 | CHANTIER_audit_systematique_painel_2026-05-26.docx | Chantier | Vivant | Audit systématique de la page Painel — quatorze écarts EA-01 à EA-14, plus trois opportunités OT-1, OT-2, OT-4, plus deux constats annexes PN-1, PN-2. Document de référence du chantier-cadre Painel. À consulter pour comprendre le découpage des chantiers A à F. |
| 26/05 | CHANTIER_extension_mobile_mode_terrain_2026-05-26.docx | Chantier | Vivant | Dossier d'ouverture du chantier extension mobile / mode terrain — PWA mono-codebase, scanner ISBN, carte-lecteur, permanence mobile, récolement. Cinq paquets P0 à P4. Décisions doctrinales en attente actées le 28/05 (voir DECISION_chantier_mobile_arbitrages). |
| 26/05 | EA05_paquet1_catalogue_codes_erreur_2026-05-26.docx | Chantier | Acquis | Paquet 1 du chantier EA-05 — catalogue des codes d'erreur Painel. Livré en cinq paquets entre le 26 et le 27/05. |
| 26/05 | NOTE_EA09_cloture.md | Note | Acquis | Note de clôture EA-09 — terminologie emprestimo_id côté lecteur masquée. Livré. |
| 26/05 | PAINEL_etat_des_lieux_et_cadrage_EA-13_2026-05-26.docx | Cadrage | Acquis | État des lieux et cadrage de l'écart EA-13 du chantier-cadre Painel — vocabulaire technique affleurant à l'écran. Recensement intégral de PanelPage.jsx (2930 lignes parcourues). Cinq clés réellement utiles ajoutées aux huit locales. Acté dans le GLB v16. |
| 26/05 | SESSION_2026-05-26_EA-05_reprise.docx | Session | Trace | Compte-rendu de session du 26/05 — reprise EA-05, suite chantier A du Painel. À relire pour reconstituer le passage. |
| 27/05 | CHANTIER_B_arbitrage_2026-05-27.docx | Chantier | Acquis | Document d'arbitrage du chantier B du Painel — filtres et tris (EA-04 et EA-08). Livré dans la nuit du 27 au 28/05, commit ce8990f. |
| 27/05 | DEFINITION_MEMBRE_2026-05-27.md | Définition | Vivant | DEFINITION formelle du membre du réseau AnarBib. À ce jour, un seul membre : la BLMF. Les autres collectifs recensés (181 lieux dans #CARTE) sont des partenaires ou des cibles, non des membres. Distinction structurante pour la page Rede (#64) et le chantier réseau fédératif (#RESEAU-FED). Document court mais à tenir comme référence. |
| 27/05 | EA-13_arbitrage_vocabulaire.md | Arbitrage | Acquis | Arbitrage des cinq clés de vocabulaire du chantier EA-13. Acté. |
| 27/05 | EA-13_recensement.md | Recensement | Acquis | Recensement intégral du vocabulaire technique affleurant à l'écran de la page Painel. Acté. |
| 28/05 | DECISION_chantier_mobile_arbitrages_2026-05-28.docx | Décision | Vivant | DECISION formelle des quatre arbitrages du chantier mobile (A.1 à A.4) et des trois décisions doctrinales (carte-lecteur capacité activable, laissez-passer détachable révocable, PWA mono-codebase sans tracker). Document fondateur de la spec-carte-lecteur-v0_1. À consulter avant tout travail sur le mobile, et à reporter au GLB v17 (chapitre dédié mode terrain). |
| 28/05 | SESSION_2026-05-28_painel_E1_E2_bugs.docx | Session | Vivant | Compte-rendu de la session du 28/05 soir — clôture des chantiers E.1 (découpe iso-comportement de PanelPage en neuf composants par onglet) et E.2 v0 (bouton refresh par onglet via TabHeader mutualisé). Trois fix Painel résolus au passage (BUG-lote-extend, BUG-aberto-filter, BUG-retour-partiel-faux-succès). Découverte du trou #NOTIFY-Painel-acts. Document à consulter pour suivre l'avancement Painel. |

III. Synthèse thématique du corpus

L'index chronologique de la section II suit le fil des sessions. La présente synthèse thématique propose une lecture par sujet, pour naviguer le corpus quand on cherche ce qui a été décidé dans un domaine donné. Sept grandes familles couvrent les cinquante-sept documents vivants : (1) doctrines transverses, (2) sécurité backend, (3) infrastructure mail et notifications, (4) chantiers-cadres et méthode d'audit, (5) chantiers de produit (consultations, emprunts, PEB, profils, tâches, partenaires), (6) coordination des bibliothèques et définition du réseau, (7) bugs et QA.

III.1 — Doctrines transverses

Le projet a inscrit plusieurs doctrines transverses qui orientent désormais tout chantier nouveau. Trois sont vivantes au sens strict (mises à jour quand elles le requièrent), les autres sont des acquis stables.

Doctrine de création d'objets PostgreSQL sécurisés (vivante)

Document central : CHANTIER_doctrine_creation_objets_securises_2026-05-12.md. Partie I (création) issue du chantier linter L.* du 11-12/05. Partie II (audit et isolation) issue du chantier #150 du 18/05. Règles principales : REVOKE étendu obligatoire pour fonctions privées (FROM PUBLIC, anon, authenticated, service_role) ; triggers non-DEFINER appelant SECURITY DEFINER REVOKE-ed à patcher AVANT REVOKE ; DO-block de vérification obligatoire ; hook git pré-commit qui bloque les violations.

Doctrine RPC v3 nuancée (vivante, actée 21/05)

Trois règles délimitent l'accès du frontend à la base. (1) RPC obligatoire pour les actions DB risquées : toute écriture, opération multi-tables ou validation métier. (2) Lecture simple autorisée en accès direct par supabase.from() dès lors qu'une politique RLS la protège. (3) supabase.storage.from() est hors périmètre RPC. Inscrite au chapitre 9 bis du GLB v15, réitérée v16. Originaire du chantier-cadre Biblioteca (EA-00).

Doctrine du chapitre 0 — item_status / workflow_stage (vivante, actée 27/05)

Inscrite au chapitre 0 du GLB v16, originaire du chantier-cadre Painel (EA-06). Toute ligne de circulation (réservation, consultation, emprunt) porte deux axes orthogonaux d'état. item_status (CHECK constraint en base) répond à la question de l'issue de la demande (vive, aboutie, annulée, expirée). workflow_stage (sans CHECK, matrice de transitions applicative) répond à la question de l'avancement de la demande encore vivante. Origine pratique : le BUG_resa_terminale_classee_active du 26/05.

Doctrine anti-méga-machine (vivante, actée 20/05)

Document central : RIFLEXION_articulation_onboarding_profils_2026-05-20.md. Originaire de la clôture marathon du chantier profils. Trois principes : (a) le canal humain reste premier (bouton 'parlons-en avant' partout où la machine ferait sens à elle seule), (b) les guides automatisés sont des appuis et non des substitutifs, (c) le PDF règlement est un artefact de délibération et non une autorité formelle. Doctrine inscrite dans spec-onboarding-biblioteca v2.0 (§1.4, §5.7, §6.5, §6.6) et spec-administrateur-reseau v0.4 (préambule, §4.7, §8.8).

Doctrines techniques R1 à R11 (consultas)

Onze doctrines techniques formalisées au fil des chantiers consultations, internalisées dans spec-flux-consultations-v2.2. R1 à R6 antérieures, R7 à R11 issues du chantier #141 hardening (16/05) : R7 ordre UPDATE (workflow_note avant item_status), R8 distinction notes (workflow_note staff vs schedule_reply_note lecteur), R9 traçabilité coordination, R10 cohérence handler/trigger, R11 UTF-8 PowerShell. À propager à spec-flux-emprunts et spec-workflow-reservation (TODO post-v2.2 mentionné dans l'INVENTAIRE specs).

Doctrine de jonction backend / frontend (vivante, actée v14 du GLB)

Aucune fermeture de chantier déclarée close avant audit frontend explicite. Pilote la stratégie d'audit par parité doctrinale des chantiers-cadres Biblioteca et Painel. Inscrite au chapitre 9 du GLB v14 ; développée v15, v16.

Décisions doctrinales en attente d'inscription au GLB v17

Trois décisions doctrinales actées le 28/05/2026 dans DECISION_chantier_mobile_arbitrages_2026-05-28 attendent leur inscription au prochain Livre blanc : (1) la carte-lecteur est une capacité activable par bibliothèque sur le modèle de circulation_mode, (2) la carte-lecteur est un laissez-passer détachable révocable et inerte hors scan staff, (3) le mobile AnarBib est une PWA mono-codebase sans tracker. À reporter au GLB v17 dans un chapitre dédié au mode terrain ou en complément du chapitre sécurité.

III.2 — Sécurité backend

Quatre documents structurent la sécurité backend. Le chantier linter L.* (CHANTIER_LINTER_2026-05-11-12.docx) a éradiqué ≈ 90 alertes par treize paquets. L'audit de fonctions privées (AUDIT_securite_fonctions_privees_2026-05-18.md) a isolé vingt-huit fonctions Cat 3. La doctrine elle-même est portée par le document doctrinal vivant cité ci-dessus. Une exception explicite documentée : le maintien volontaire de SECURITY DEFINER sur api.library_circulation_stats (CHANTIER_linter_security_definer_assume_2026-05-12.md), à toujours consulter avant tout durcissement automatique.

III.3 — Infrastructure mail et notifications

Sept documents touchent la chaîne mail. Le bug fondateur (BUG_LOGOS_BREVO_TRACKER du 06/05) a motivé la migration politique vers Resend. Le sous-domaine Resend a été configuré le 07/05 (SETUP_RESEND_NOTIFICATIONS_SUBDOMAIN). L'audit des Edge Functions notify-* (AUDITORIA_NOTIFY_FUNCTIONS du 06/05) a fondé le chantier #141 hardening (session du 16/05, sept bugs résolus). L'audit des contenus de mails (AUDIT_153_contenus_mails du 23/05) a fondé le chantier #153 (cinq sous-chantiers décrits dans CHANTIER_corrections_mails_post_audit_153 du 24/05). Le séquençage de l'étape R.6 de #110 est piloté par CHANTIER_110_R6_sequencage du 22/05. La procédure de redéploiement de notify-event avec --no-verify-jwt (REDEPLOY du 06/05) reste utile comme aide-mémoire.

Trou critique repéré le 28/05 : aucun mail n'est envoyé sur les actes économiques (paiement de cotisation) ni coercitifs (restriction locale, gel global réseau) du Painel. Inscrit comme #NOTIFY-Painel-acts au backlog v20. Audit préalable obligatoire avant câblage. À programmer après la bascule effective sur Resend, prévue 05/06.

III.4 — Chantiers-cadres et méthode d'audit par parité doctrinale

Trois documents structurent la méthode de travail majeure du projet depuis le 21/05. (a) CHANTIER_audit_biblioteca_parite_doctrinale_2026-05-21.md ouvre la méthode sur la première grande page du SIGB. Dix-neuf écarts EA-00 à EA-18 tous arbitrés, séquence en dix étapes, quasi-clos (étape 8 mails seule restante). (b) CHANTIER_audit_systematique_painel_2026-05-26.docx réplique la méthode sur la page d'action quotidienne du staff. Quatorze écarts EA-01 à EA-14, trois opportunités OT-1, OT-2, OT-4, deux constats annexes PN-1, PN-2. Six chantiers d'exécution (A à F), trois clos (A, B, F) au 28/05, chantier D clos par EA-10 le 28/05 matin et EA-12 antérieurement. (c) Le chantier F du Painel a livré la doctrine du chapitre 0 du GLB v16, qui n'est pas un livrable code mais une inscription écrite. La méthode est validée comme reproductible : extension prévue à Importações puis Catalogação.

III.5 — Chantiers de produit (par domaine)

Consultations sur place

Branche fermée backend (16 mai) et qualifiée doctrinalement (R7-R11 dans spec-flux-consultations-v2.2). Documents : CHANTIER_paquet_26_consultations (13/05, arbitrage Phase 3), CLOTURE_B6_et_B3_generalise (15/05), QA_MANUELLE_consultations (15/05, dix scénarios à dérouler), CHANTIER_consulta_button (19/05, livré), SESSION_141-hardening (16/05, sept bugs résolus).

Emprunts et réservations

Plans de QA livrés (QA_MANUELLE_emprestimos et QA_MANUELLE_reservations du 17/05, dix scénarios chacun). À dérouler — item #144 du backlog. BUG_resa_terminale_classee_active du 26/05 a révélé la doctrine du chapitre 0 et est corrigé en production.

PEB / interbibliothèques

Chantier ILL clos en cinq sous-travaux (CHANTIER_cloture_ILL du 24/05). Documents associés : MODULE_INTERBIBLIOTECAS_STATUT (06/05, périmé), CHANTIER_peb_frontend_diagnostic (19/05, résolu par EA-12), CADRAGE_ILL-digital (25/05, sixième sous-travail à part, statut 'à spécifier').

Profils d'adoption (chantier #98)

Chantier le plus volumineux du projet, clos en marathon nocturne le 19/05. Documents : BILAN_session_19_mai (paquets C+D), SESSION_2026-05-19_au_20 (clôture E+F+G), CHANTIER_doctrine_transitions_profils (17/05). Trois biblios en production. Reste la jonction frontend painel adaptatif (séquence #2 du GLB v16).

Module tâches récurrentes (#TASKS)

Chantier livré intégralement (étapes 1-6 + 3-bis). Documents : Dossier_ouverture (23/05) et CHANTIER_module_taches_recurrence (24/05).

Partenaires de correspondance (#PARTNERS)

Chantier ouvert et livré en une journée le 24/05. Documents : CHANTIER_partenaires_correspondance et DEPLOIEMENT_partenaires_correspondance.

Extension mobile et mode terrain (#MOBILE) + carte-lecteur (#CARTE-LECTEUR)

Cadré le 26/05, arbitré le 28/05. Carte-lecteur détachée en avance de phase, livrée en production le 28/05 matin. Documents : CHANTIER_extension_mobile_mode_terrain (cadrage), DECISION_chantier_mobile_arbitrages (arbitrages des quatre A.1-A.4 et trois décisions doctrinales). Trois paquets restants (P0, P2, P3, P4, P5) séquencés après Catalogação.

Page Painel — chantier-cadre actif

Six chantiers d'exécution (A à F). Documents : CHANTIER_audit_painel_ux du 25/05 (mise en bouche), CHANTIER_audit_systematique_painel du 26/05 (audit principal), PAINEL_etat_des_lieux_et_cadrage_EA-13 du 26/05, EA05_paquet1_catalogue_codes_erreur (26/05), NOTE_EA09_cloture (26/05), EA-13_recensement et EA-13_arbitrage_vocabulaire (27/05), CHANTIER_B_arbitrage (27/05), SESSION_2026-05-28_painel_E1_E2_bugs (28/05). État au 29/05 : chantiers A, B, F clos, D clos, C absorbé par #MOBILE Paquet 3, E partiellement clos (E.1 et E.2 v0 livrés), trois cosmétiques restants.

Chantier réseau fédératif (#RESEAU-FED)

Dossier d'ouverture du 25/05. Préalable doctrinal à spécification. Quatre principes politiques posés (fédéralisme sans hiérarchie, consentement plutôt que décompte, autonomie locale souveraine, lancer peu mais que cela vive). Dédouble la notion de réseau. À présenter en spec + maquette à Bologne.

III.6 — Coordination des bibliothèques et définition du réseau

Trois documents portent la coordination concrète et la définition formelle. DECISOES_COORDENACAO_BLMF (05/05) et DECISOES_COORDENACAO_BTL (06/05) documentent les premiers accords avec les deux collectifs de référence (BLMF comme seul membre, BTL comme partenaire de test). CLEANUP_FRT (15/05) documente la mise au repos de FRT (biblio tierce inactive). DEFINITION_MEMBRE (27/05) inscrit formellement ce qu'est un membre du réseau AnarBib — un collectif dont les données sont réellement en base, distinct des partenaires (BTL) et des cibles (les autres lieux recensés dans #CARTE).

III.7 — Bugs critiques et plans de QA

Deux bugs critiques portent leur propre document. BUG_LOGOS_BREVO_TRACKER (06/05) a motivé la migration politique vers Resend. BUG_resa_terminale_classee_active (26/05) a révélé la doctrine du chapitre 0. Trois plans de QA manuelle (QA_MANUELLE_consultations 15/05, emprestimos 17/05, reservations 17/05) restent à dérouler — item #144 du backlog.

IV. Documents archivés ou absorbés

IV.1 — Contenu du dossier archive/

Sept documents sont dans decisions/archive/. Ils restent consultables mais ne sont plus actifs.

| Fichier archivé | Raison de l'archivage |
| --- | --- |
| CHANTIER_audit_biblioteca_parite_doctrinale_2026-05-21.archive-2026-05-21_083459.md | Version intermédiaire (matin) du document chantier-cadre Biblioteca, remplacée par la version définitive du soir. |
| CHANTIER_audit_biblioteca_parite_doctrinale_2026-05-21.archive-2026-05-21_102521.md | Version intermédiaire (matin avancé) du même document. |
| CHANTIER_audit_biblioteca_parite_doctrinale_2026-05-21.archive-2026-05-21_225953.md | Version intermédiaire (soir, juste avant la définitive). Trois archives successives traduisent l'intensité du travail d'arbitrage sur dix-neuf écarts en une seule journée. |
| CHANTIER_doctrine_creation_objets_securises_2026-05-12.docx | Ancien format .docx du document doctrinal central, doublon du .md vivant. |
| CHANTIER_doctrine_creation_objets_securises_v2_2026-05-18.md | Ancienne note 'v2' séparée du 18/05, désormais fusionnée dans le document .md du 12/05 (Partie II). |
| prompts-reprise/Prompt-Reprise-98B-Paquet-B-Transitions.md | Prompt-Reprise du chantier #98 (profils, paquet B). Chantier clos, prompt-reprise obsolète. |
| prompts-reprise/Prompt-Reprise-98B-Paquets-B5-B6.md | Prompt-Reprise du chantier #98 (paquets B5-B6). Chantier clos. |
| prompts-reprise/Prompt-Reprise-Chantier-150-audit-securite.md | Prompt-Reprise du chantier #150 (audit sécurité). Chantier clos le 18/05. |
| prompts-reprise/Prompt-Reprise-Phase5-Cloture-114.md | Prompt-Reprise du chantier #114 (mails militants). Chantier clos. |

IV.2 — Documents à absorber dans un autre support

Un seul document mérite, à terme, d'être absorbé : MODULE_INTERBIBLIOTECAS_STATUT_2026-05-06.md, dont le contenu est désormais couvert par spec-cycle-vie-peb et par les sous-travaux livrés du chantier ILL. Action recommandée : verser son contenu actualisé dans spec-cycle-vie-peb et archiver l'original.

V. Recommandations de maintenance du corpus

V.1 — Tenir l'INDEX à jour

L'ancien INDEX.md s'arrêtait au 21 mai. La règle posée à l'époque (mettre à jour à chaque nouveau fichier) n'a pas tenu sur la fenêtre dense des dix-sept derniers documents. Le présent livrable propose de remplacer cet INDEX par deux passes successives — index chronologique et synthèse thématique — et de prévoir une mise à jour hebdomadaire automatisée par script (parcourir decisions/*.md et decisions/*.docx, extraire le titre H1, croiser avec un fichier de statuts à maintenir explicitement).

V.2 — Convention de nommage à durcir

Le corpus utilise quinze préfixes différents (CHANTIER_, SESSION_, BILAN_, AUDIT_, AUDITORIA_, BUG_, QA_MANUELLE_, RIFLEXION_, NOTE_, CADRAGE_, CLEANUP_, CLOTURE_, DEFINITION_, DECISION_, DECISOES_, DEPLOIEMENT_, EA_, MODULE_, PAINEL_, REDEPLOY_, REFACTOR_, SETUP_, AMENDEMENT_, Dossier_, PROMPT-Reprise_). Tous légitimes, mais leur diversité dilue la lisibilité. Recommandation : consolider sur six préfixes — CHANTIER_, SESSION_, BILAN_, AUDIT_, BUG_, DECISION_ — les autres familles devenant des sous-cas. Les amendements TM-A et autres petites notes peuvent être versés dans une spec plutôt que rester isolés dans decisions/.

V.3 — Hygiène trimestrielle

À chaque trimestre (ou à chaque grand chantier-cadre clos), passer une revue des documents au statut 'Acquis' pour en absorber le contenu dans la spec correspondante ou dans le GLB. L'objectif n'est pas de supprimer les traces (elles restent légitimes pour la traçabilité historique) mais de les déplacer dans archive/ une fois leur substance versée ailleurs.

V.4 — Que faire des documents marqués 'À absorber'

Au 29/05, un seul document porte ce statut : MODULE_INTERBIBLIOTECAS_STATUT (06/05). L'action recommandée est de verser son contenu actualisé dans spec-cycle-vie-peb et d'archiver l'original. À faire dans une session de finition documentaire, sans urgence (effort estimé : trente minutes).

V.5 — Trois 'vivants' à prioriser dans la lecture courante

Si quelqu'un (Claude, un nouveau contributeur, un visiteur) doit prendre connaissance du projet en se limitant à trois documents du dossier decisions/, ce sont :

1.  CHANTIER_doctrine_creation_objets_securises_2026-05-12.md — la doctrine technique centrale, à respecter dans toute migration.

2.  RIFLEXION_articulation_onboarding_profils_2026-05-20.md — la doctrine politique centrale (anti-méga-machine), à respecter dans toute écriture de wizard, de mail ou d'interaction utilisateur·rice.

3.  CHANTIER_audit_biblioteca_parite_doctrinale_2026-05-21.md — la méthode d'audit par parité doctrinale, manière de travailler du projet, à reproduire sur Importações puis Catalogação.

—  ◊  —

Fin du livrable. Le présent document est destiné à remplacer decisions/INDEX.md. L'ancien INDEX.md sera archivé sous le nom decisions/archive/INDEX-archive-2026-05-20.md.