AnarBib

Backlog technique v26

Session 02/06 : gouvernance du corpus, puis triptyque doctrinal figé (multi-appartenance, partenariat, partage numérique) — 02/06/2026

Architecture à deux niveaux : chantiers regroupés + sous-tickets

2 juin 2026

Ce backlog v26 succède au v25 du 1er juin 2026. Il intègre la session du 2 juin 2026, consacrée à la gouvernance du corpus documentaire : adoption de la charte du corpus (CHARTE_corpus, en-tête standard à quatre champs et règle de préséance « référence avant trace ») ; création du registre des décisions (REGISTRE_decisions, foyer unique des arbitrages), enrichi des sections MULTI (multi-appartenance lectrice), PARTNER (partenariat stabilisé biblios) et des règles VALID-β1/γ1 ; figeage de la charpente spec-multi-appartenance-lecteur en v0.3 (cinq arbitrages soldés, audit Zone 23 intégré) ; arbitrage des six décisions D1-D6 du partenariat stabilisé sous mandat impératif du collectif ; tamponnage historique des deux cadrages gradués ; mise à jour d'INDEX et INVENTAIRE (renvoi du cadrage multi-appartenance corrigé). Le déploiement de la pile #CL.8 (C.5/C.6) est désormais effectué : Codeberg revenu après l'incident #2596, le push passé, Woodpecker #843 vert de bout en bout (migrations, Edge Functions, pages) ; les tests runtime C.5/C.6 sont validés et #CL.8 est clos. La structure à douze macro-chantiers et la convention « rien ne sort sans trace » sont conservées intégralement. La suite de la journée a figé la charpente spec-partenariat-biblios en v0.3 (décisions D7 cycle de vie, D8 retrait du consentement, D9 granularité), arbitré le partage numérique #ILL-digital sous mandat BLMF (registre §19, ILL-1 à ILL-9 : périmètre matériel gris, demi-verrou ISBN, plafond de diffusion non-élargissable, cycle du fichier ponctuel sans copie, catalogage = libre de droits) et charpenté spec-flux-partage-numerique en v0.2 (figée côté conception) ; le cadrage #ILL-digital a reçu son tampon historique, INDEX, INVENTAIRE et le registre ont été raccordés.

Sommaire de lecture

A. Méthode et lecture stratégique

B. Vue d'ensemble — les douze macro-chantiers

C. Fiches détaillées des macro-chantiers

D. Tableau des sous-tickets (annexe)

E. Acquis — items résolus en mai 2026 (chronologique)

F. Arbitrages à rendre

G. RGPD — chantier acquis (conservé pour mémoire)

H. Annexe Bologna 2026

A. Méthode et lecture stratégique

A.1 — Du v25 au v26 : gouvernance du corpus (charte, registre, charpentes)

Le v25 du 1er juin régularisait la session #CL.8 (C.5/C.6) et l'hygiène du corpus specs/. La session du 2 juin 2026 est consacrée à la gouvernance documentaire et à la préparation de plusieurs specs. Premier fil, la gouvernance : adoption de la charte du corpus (CHARTE_corpus v0.1), qui pose l'en-tête standard à quatre champs (Genre, Statut, Décisions, Supersédé par) « voyageant avec le document », la règle de préséance (la couche référence prime sur la couche trace) et la règle « une vérité, un foyer ». Le registre des décisions (REGISTRE_decisions) devient le foyer unique des arbitrages ; il reçoit la section §17 MULTI (sept décisions multi-appartenance), la section §18 PARTNER (les six décisions du partenariat) et les règles VALID-β1 (ajout d'une appartenance conditionné à une validation déjà acquise) et VALID-γ1 (révocation sans cascade). Second fil, les specs : la charpente spec-multi-appartenance-lecteur est figée en v0.3 — ses cinq points ouverts (F.3 préférences de notification par biblio, D.1 même titre dans deux biblios, Zone 19 sélecteur mono-biblio, B.2 contexte courant, Zone 23 audit) sont soldés, et l'audit de cohérence avec la validation par-appartenance (β.1/γ.1) est intégré sans incompatibilité. Le cadrage du partenariat stabilisé est arbitré (D1-D6) sous mandat impératif du collectif, dont le critère directeur est l'irréprochabilité politique au sens anarchiste. Leur contenu ayant gradué au registre et dans la charpente, les deux cadrages reçoivent le tampon « document de travail — historique ». INDEX et INVENTAIRE sont mis à jour : la charpente multi-appartenance entre dans le corpus (famille #CL), et le renvoi fautif du cadrage multi-appartenance (« backlog v23 §A.1 ») est corrigé vers le document de décision dédié. Troisième fil, le cluster découverte lecteur : deux specs de cadrage issues de l'atelier RebAL du 20/05 — spec-catalogue-decouverte (page de résultats : facettes à compteurs, nuage de sujets, parcours) et spec-notice-autorite-enrichie (notice BookPage + autorité AuthorPage, avec l'horizon de l'Atelier autorités) — reçoivent l'en-tête standard et voient leurs décisions versées au registre (nouvelle section §20 OPAC, dont OPAC-W1 qui acte la wishlist serveur et supersède la reco local-first) ; leurs sous-tickets (#OPAC7-11, #AUT1-4, #ATELIER) sont inscrits au chantier #CATALOG-EXT, où le recadrage requalifie #OPAC2 et #OPAC3 en « déjà fait ». Le déploiement de l'ensemble — pile #CL.8 incluse — a été effectué après le retour de Codeberg (incident #2596, ~24 h) : push passé, Woodpecker #843 vert de bout en bout — migrations, Edge Functions, pages. Le montage de notify-event par Woodpecker valide au passage la doctrine de déploiement #110 v0.4.

A.2 — Architecture à deux niveaux (conservée)

La structure du v23 est conservée intégralement. Douze macro-chantiers au niveau supérieur, sous-tickets détaillés en annexe D, items résolus en section E. La refonte structurelle du v21 reste la base de travail.

A.3 — Score Gain/Coût (inchangé)

Importance politique (1-5) + Effort/Urgence inverse (1-3). Plage 2-8 ; les chantiers-cadres conservent leur score 18. Rangs : critique (≥ 16), haute (13-15), moyenne (10-12), hygiène (7-9), nice-to-have (≤ 6).

A.4 — Statuts et conventions (inchangés)

Cinq statuts opérationnels : 🟢 PRÊT, 🟠 EN COURS, 🟡 CADRÉ, 🔵 PERSPECTIVE, ⏸️ BLOQUÉ. Les items ✅ ACQUIS sortent du tableau actif vers la section E.

A.5 — Conventions de fusion et nouvelle convention documentaire (mises à jour)

Conventions de fusion conservées du v23 : #J → #MODEL-item-grain, #H → #MOBILE, #TASKS-invitation-groupée → #155 (tranché 04/06 : bug du câblage de l'invitation, corrigé — voir section E), #157 → #CL.2 (livré), #ACCOUNT-migration → #MODEL (acté v23, cohérent avec spec-multi-appartenance).

Le v24 acte en plus une nouvelle convention documentaire inscrite à l'audit du corpus specs/ et appliquée en bloc le 31/05 soir : la note de clôture en blockquote. Pattern : quand une spec devient une référence historique (chantier clos, doctrine absorbée ailleurs), on lui ajoute en en-tête juste après le H1 un blockquote avec un titre ⚠️ et le contexte de clôture, sans toucher au corps de la spec ni au bloc de métadonnées d'origine (préservé pour traçabilité). Appliquée au groupe A le 31/05 sur trois specs : workflow-reservation, refactor-v3-semantique, implementation-114a. Inscrite dans le cycle de vie d'une spec à INVENTAIRE.md.

B. Vue d'ensemble — les douze macro-chantiers

Les douze macro-chantiers, ordonnés par score décroissant. Chacun a sa fiche détaillée à la section C. Les sous-tickets de chaque chantier sont en annexe D, regroupés par chantier d'appartenance.

| # | Macro-chantier | Thème | I | EU | Score | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #BIBLIO — Chantier-cadre Biblioteca | Audit doctrinal | 5+ | 3 | 18 | 🟠 EN COURS (étape 8) |
| 2 | #PAINEL — Chantier-cadre Painel | Audit doctrinal | 5+ | 3 | 18 | ✅ BOUCLÉ 30/05/2026 |
| 3 | #CL — Méga-item compte lecteur (Dunkerque) | Compte lecteur | 5 | 2 | 16 | 🟠 EN COURS (9/10 livrés) |
| 4 | #110 — Migration mail Brevo → Resend | Mail | 4 | 3 | 15 | 🟠 EN COURS (R.6 le 05/06) |
| 5 | #MOBILE — Extension mobile / mode terrain | Catalogage / Terrain | 4 | 3 | 15 | 🟡 ARBITRÉ — carte-lecteur livrée |
| 6 | #NOTIFY-Painel-acts — Notifs actes économiques + coercitifs | Notifications | 5 | 2 | 15 | 🟡 CADRÉ — audit préalable |
| 7 | #COTISATIONS — Cluster cotisations & QA | Cotisations | 4 | 3 | 15 | 🟢 PRÊT (4 items) |
| 8 | #MM — Doctrine anti-méga-machine appliquée | UX politique | 4 | 3 | 15 | 🟡 CADRÉ (5 items) |
| 9 | #MODEL — Conception structurelle | Conception | 4 | 1 | 14 | 🟡 CADRÉ (4 chantiers struct.) |
| 10 | #BG-PREP — Préparation Bologna FICEDL 09/2026 | Sécurité / Politique | 3 | 1 | 14 | 🟡 EN COURS / À CADRER |
| 11 | #CATALOG-EXT — Cluster catalogage et OPAC enrichi | Catalogage | 3 | 2 | 12 | 🟡 PARTIEL |
| 12 | #HYGIENE-PERF-i18n — Cluster hygiène, performance, i18n | Hygiène / Perf / i18n | 2 | 3 | 11 | 🟢 PRÊT (≈ 25 sous-tickets) |

Total et décompte du v24

Le backlog v26 inscrit douze macro-chantiers actifs au tableau de la section B, auxquels s'ajoutent ~83 sous-tickets en annexe D. Les 29 items résolus passent en section E. La session du 2 juin a porté sur la gouvernance du corpus documentaire (charte, registre, charpentes multi-appartenance et partenariat) et a inscrit le cluster découverte lecteur (#OPAC7-11, #AUT1-4, #ATELIER, issu de l'atelier RebAL du 20/05) au chantier #CATALOG-EXT, avec ses décisions au registre §20 OPAC. La reprise du 2-3 juin a profité du retour de Codeberg (incident #2596) : le push est passé et Woodpecker #843 a déployé l'ensemble (migrations, Edge Functions, pages), ce qui a permis de clore deux items — #CL.8 (C.5/C.6, validés en runtime) et le refactor performance i18n (lazy-load des locales) — désormais en section E. Côté annexe D, #151 (compteur AUTORIDADES) est inscrit à #CATALOG-EXT, tandis que #OPAC2/#OPAC3 restent requalifiés « déjà fait », alignés sur le registre.

C. Fiches détaillées des macro-chantiers

C.1 — #BIBLIO — Chantier-cadre Biblioteca

Score 18 (CRITIQUE) • Statut 🟠 EN COURS (étape 8)

Audit de parité fonctionnelle, qualitative et doctrinale de la première grande page du SIGB. Dix-neuf écarts identifiés et arbitrés (EA-00 à EA-18). Séquence en dix étapes : huit étapes livrées. Reste l'étape 8 (mails), bloquée jusqu'au 05/06 par #110 R.6, et l'étape 10.

C.2 — #PAINEL — Chantier-cadre Painel

Score 18 (CRITIQUE) • Statut ✅ BOUCLÉ 30/05/2026

Second chantier-cadre, bouclé le 30/05. Tous les écarts EA-01 à EA-14 et observations OT-1/OT-2/OT-4 traités ; #PN-1 et #PN-2 résolus. Restes hors chantier : EA-02 → #MOBILE Paquet 3 ; EA-01 volet 3 → cadrage collectif.

C.3 — #CL — Méga-item compte lecteur (Cahier Dunkerque)

Score 16 (CRITIQUE) • Statut 🟠 EN COURS (9/10 livrés)

Faire de conta.html un poste d'observation personnel sur le catalogue vivant, et non une simple page administrative. Dix sous-items répartis en trois sprints. Au 03/06/2026, neuf livrés (#CL.1 à #CL.7 plus #CL.9, et #CL.8 désormais clos — voir section E). #CL.8 « Maîtrise historique » a été déployé via Woodpecker #843 (migration cl8_painel_views_c6) : C.5 (suppression de masse) et C.6 (badge painel + migration des vues painel) sont en production, les deux tests runtime C.5/C.6 validés. Reste #CL.10 (infos pratiques de retrait, dépend spec-multi-appartenance).

C.4 — #110 — Migration mail Brevo → Resend

Score 15 (HAUTE) • Statut 🟠 EN COURS

Migration politique fondatrice. Cinq étapes R.1 à R.5 livrées. Étape R.6 (suppression effective de Brevo) planifiée 05/06/2026. Bloque #BIBLIO étape 8 et #NOTIFY-Painel-acts. Spec passée en v0.4 le 01/06 : doctrine de déploiement des Edge Functions corrigée et alignée sur le .woodpecker.yml — Woodpecker déploie toutes les EF au push (étape deploy-edge-functions, notify-event comprise), verify_jwt porté par config.toml, outil MCP deploy_edge_function proscrit.

C.5 — #MOBILE — Extension mobile / mode terrain

Score 15 (HAUTE) • Statut 🟡 ARBITRÉ — carte-lecteur livrée

PWA mono-codebase, sans app native, sans tracker. Quatre arbitrages tranchés le 28/05. Cinq paquets P0 à P5 séquencés. Phase β carte-lecteur ✅ livré 28/05.

C.6 — #NOTIFY-Painel-acts

Score 15 (HAUTE) • Statut 🟡 CADRÉ — audit préalable

Aucun mail envoyé sur trois familles d'actes du Painel (paiement cotisation, restriction locale, gel global réseau). Audit préalable obligatoire avant câblage. Bloque sur #110 R.6.

C.7 — #COTISATIONS — Cluster cotisations & QA

Score 15 (HAUTE) • Statut 🟢 PRÊT — 4 items courts

Le backend cotisations est en place. Ce cluster regroupe ce qui complète la couche pour l'activation effective des premières biblios tierces. Quatre items en annexe D.

C.8 — #MM — Doctrine anti-méga-machine appliquée

Score 15 (HAUTE) • Statut 🟡 CADRÉ — 5 items

Cinq applications concrètes de la doctrine anti-méga-machine émergée à la clôture du chantier profils (19-20/05). Le canal humain reste premier. Cinq items #MM1-#MM5 en annexe D.

C.9 — #MODEL — Conception structurelle

Score 14 (HAUTE) • Statut 🟡 CADRÉ — 5 chantiers structurels

Conservé du v23 : #MODEL-item-grain, #RESEAU-FED, spec-multi-appartenance-lecteur (cadrage 31/05 matin), spec-partenariat-biblios (identifié 31/05), #ACCOUNT-migration (bascule depuis #CL). Aucun n'est urgent ; tous gagnent à être cadrés en spec avant implémentation.

C.10 — #BG-PREP — Préparation Bologna FICEDL 09/2026

Score 14 (HAUTE) • Statut mixte

Quatre chantiers techniques restants. RGPD acquis (section G), OAuth GAFAM acté à 0. Restent #BG2 sauvegardes, #BG3 journalisation, #BG4 RLS, #DETTE-STRICTE.

C.11 — #CATALOG-EXT — Cluster catalogage et OPAC enrichi

Score 12 (MOYENNE) • Statut 🟡 PARTIEL

Cluster cohérent sur le catalogage et la couche OPAC enrichie. Vingt-trois sous-tickets. La couche découverte lecteur (atelier RebAL) est désormais cadrée par deux specs — spec-catalogue-decouverte (liste : #OPAC7-11) et spec-notice-autorite-enrichie (notice #OPAC1-6 / autorité #AUT1-4) — dont les décisions sont au registre §20 OPAC ; #ATELIER (autorités collectivité/matière, contribution fédérée) reste en perspective. Recadrage acté : #OPAC2 (MARC) et #OPAC3 (liens autorités) sont déjà couverts par AnarBib (ISBD humaine, BookAuthorLinks). Voir détail en annexe D.

C.12 — #HYGIENE-PERF-i18n — Cluster hygiène, performance, i18n

Score 11 (MOYENNE) • Statut 🟢 PRÊT

Cluster d'items courts ou ponctuels. Trois sous-clusters : hygiène, performance, i18n. Inchangé du v23. Voir détail en annexe D.

D. Tableau des sous-tickets (annexe)

Inchangé du v23 — la journée 31/05 soir n'a clos aucun sous-ticket de la section D, seulement des items documentaires versés directement en section E. Légende : 🟢 PRÊT, 🟠 EN COURS, 🟡 CADRÉ, 🔵 PERSPECTIVE, ⏸️ BLOQUÉ.

Sous-tickets — #BIBLIO

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EA-12 phase 2 | PEB — 4 dettes résiduelles phase 2 | 18 | 3-5h | 🟠 EN COURS |
| Étape 8 | Mails de la page Biblioteca | 18 | 1-2 sessions | ⏸️ BLOQUÉ #110 |

Sous-tickets — #CL (état au 31/05/2026)

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #CL.10 | Infos pratiques de retrait — dépend spec-multi-appartenance | 12 | ~1h30 UX | 🟡 EN ATTENTE specs |

Sous-tickets — #MOBILE

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 scanner | Scanner ISBN catalogage | 15 | 1-2 sessions | 🟡 CADRÉ |
| P0 socle | Socle PWA mono-codebase | 13 | Chantier struct. | 🟡 CADRÉ |
| P3 permanence | Permanence mobile | 13 | Chantier struct. | 🟡 CADRÉ |
| P4 récolement | Récolement mobile | 11 | 1-2 sessions | 🔵 PERSPECTIVE |
| P5 push | Push PWA — optionnel | 7 | 1 session | 🔵 PERSPECTIVE |
| #CARTE γ | Carte-lecteur — résolution staff (phase γ) · backend resolve + spec v0.2 livrés 03/06 | 11 | 1 session | 🟠 EN COURS |

Sous-tickets — #COTISATIONS

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #33 | Test scénario blocage emprunts par cotisation expirée | 16 | 30 min | 🟢 PRÊT |
| #36 | Activation cotisations pour CIRA Marseille | 15 | 30 min | 🟢 PRÊT (post-#33) |
| #25 | Notifications expiration cotisation 7j / 1j / J | 8 | 2-3h | 🟡 À PLANIFIER |
| #22 | fn_submit_library_request_via_claim : COALESCE | 3 | 15 min | 🟡 CADRÉ |

Sous-tickets — #MM

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #MM1 | Enrichir banner G | 15 | 30 min | 🟡 CADRÉ |
| #MM5 | Bandeau anti-méga-machine sur SolicitarBibliotecaPage | 15 | 1h | 🟡 CADRÉ |
| #MM2 | Footer global persistant (mail + Matrix toutes pages staff) | 14 | 2-3h | 🟡 CADRÉ |
| #MM3 | Encadrés inline « parlons-en avant » sur Biblioteca | 11 | 2-3h | 🟡 CADRÉ |
| #MM4 | Page /conversemos : canal humain premier | 10 | 3-4h | 🟡 CADRÉ |

Sous-tickets — #MODEL

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #MODEL-item-grain | Unifier granularité modèle sur exemplaire | 15 | Chantier struct. | 🟡 CADRÉ |
| spec-multi-appartenance | Charpente figée v0.3 (cadrage 31/05) | 15 | 1-2 sessions | 🟡 CADRÉ |
| spec-partenariat-biblios | Charpente figée v0.3 (02/06) | 14 | 1-2 sessions | 🟡 FIGÉE v0.3 |
| spec-flux-partage-numerique | Charpente figée v0.2 (#ILL-digital, ILL-1..9, 02/06) | 13 | 1 session | 🟡 FIGÉE v0.2 |
| #RESEAU-FED | Chantier réseau fédératif (cercles, AG, bulletin) | 13 | Chantier struct. | 🟡 CADRÉ |
| #ACCOUNT-migration | Validation physique + migration compte | 14 | Chantier struct. | 🟡 CADRÉ |

Sous-tickets — #BG-PREP

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #BG4 | Durcissement RLS / advisors | 15 | 13-22 j-h | 🟠 EN COURS |
| #BG2 | Stratégie de sauvegarde militante | 13 | 6-7 j-h | 🟡 À CADRER |
| #BG3 | Journalisation militante | 12 | 5-7 j-h | 🟡 À CADRER |
| #DETTE-STR-1 | Wrapper v_active_memberships (1 ERROR) | 10 | 2-4h | 🟡 CADRÉ |
| #DETTE-STR-2 | library_email_identity → INVOKER (1 WARN) | 8 | 1h | 🟡 CADRÉ |
| #DETTE-STR-3 | fn_block_lph_modification SET search_path | 6 | 15 min | 🟡 CADRÉ |
| #DETTE-STR-4 | Restreindre buckets storage SELECT broad | 8 | 1h | 🟡 CADRÉ |
| #DETTE-STR-5 | Migration FK sans index supportant | 11 | Demi-journée | 🟡 CADRÉ |
| #4 | Documenter SECURITY DEFINER via COMMENT | 9 | 2-3 sessions | 🟡 56% audité |
| #81 | Audit défense-en-profondeur Cat 2 | 4 | 1 session | 🟡 SPRINT HYG. |
| #119 | Audit secrets : tokens Codeberg, Woodpecker | 8 | 2-3h | 🟡 CADRÉ |

Sous-tickets — #CATALOG-EXT

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #61 | Date limite de retrait dans les réservations | 15 | 1-2h | 🟠 OUVERT |
| #I | Intégration archive.org (Wayback + IA Items) | 14 | 1-2 sessions | 🟠 BTL |
| #58 | Refonte page Catalogacao : tableau de contrôle | 12 | 1-2 sessions | 🟡 PARTIEL |
| #60 | Import CSV / OPF / JSON catalogues existants | 12 | 2 sessions | 🟡 PARTIEL |
| #79 | RBAC catalogage : 8 fonctions sans garde | 12 | 2-3h | 🟠 OUVERT |
| #OPAC1 | Barre d'actions notice | 9 | 1 session | 🆕 RebAL |
| #OPAC3 | Liens autorités systématiques | 9 | 1 session | ✅ en gr. partie fait (OPAC-AUTH1) |
| #152 | Détection de proches-doublons | 8 | 1-2 sessions | 🟡 CADRÉ |
| #OPAC6 | Onglet « Description » | 8 | 0.5-1 session | 🆕 RebAL |
| #OPAC2 | Affichage MARC consultable côté OPAC public | 6 | 2-3h | ✅ ISBD déjà fait (OPAC-MARC1) |
| #OPAC4 | Onglet « Documents similaires » | 6 | 1-2 sessions | 🆕 RebAL |
| #62 | Filtres avancés catalogue | 6 | 1 session | 🟡 PARTIEL |
| #OPAC5 | Tags lecteurs (folksonomie légère) | 5 | 1 session | 🆕 RebAL |
| #OPAC7 | Facettes latérales à compteurs | 11 | 1-2 sessions | 🆕 RebAL (OPAC-F1) |
| #OPAC8 | Nuage « Sugestões de assuntos » | 9 | 1 session | 🆕 RebAL (OPAC-AGG1) |
| #OPAC9 | Favoris lecteur (wishlist serveur) | 6 | 1 session | 🟡 OPAC-W1 (audit RLS) |
| #OPAC10 | Parcours alphabétique + nouveautés | 6 | 1 session | 🆕 RebAL |
| #OPAC11 | Outils recherche : courriel + RSS | 3 | 0.5 session | 🔵 prudent (RSS différé) |
| #AUT1 | Auteur·rices lié·es (réseau intellectuel) | 11 | 1-2 sessions | 🆕 dérivation |
| #AUT2 | Nuage de sujets de l’auteur·rice | 9 | 0.5-1 session | 🆕 (mutualisé OPAC8) |
| #AUT3 | Barre d’actions + export bibliographie | 6 | 1 session | 🆕 dérivation |
| #AUT4 | Bibliographie enrichie (dispo + filtres) | 6 | 1 session | 🆕 dérivation |
| #ATELIER | Atelier autorités (contribution fédérée) | — | spec dédiée | 🔵 PERSPECTIVE (OPAC-ATL1) |
| #151 | Compteur AUTORIDADES sur Biblioteca : à repenser réseau | 6 | 1-2h | 🟡 OUVERT |

Sous-tickets — #HYG / #PERF / #I18N / #TESTS / #PERSP / #RESEAU

Inchangés du v23, voir backlog précédent pour le détail (≈ 38 sous-tickets dans ces six sous-clusters). Ajout au v25 — #HYG-rapports-consultas : les deux rapports hebdomadaires automatiques (Relatório semanal d'une bibliothèque et Relatório semanal da rede) couvrent réservations, emprunts, renouvellements, retours, retards et PEB mais omettent les consultations sur place. À ajouter : une section consultations dédiée (criadas / honradas / no-show / em curso + N dernières) dans les deux rapports, et une colonne consultations dans la Síntese por biblioteca du rapport réseau. Rang hygiène.

Ajout au v26 — #I18N-charte-inclusive : sept clés signalées non conformes à la charte d'écriture inclusive lors des tests runtime du 2-3 juin. Catalan non traduit sur account.loans.renew et biblioteca.title ; pt-BR en forme « (a) » au lieu de « (a/e) » sur reader.external.notice et solicitar.claim.invalid.body ; espagnol en « /a » ou « (a) » au lieu du e neutre sur privacy.s2.item.password, privacy.s7.honest et privacy.s7.measure.rls. À corriger en une passe (les 8 locales tenues ensemble) : mise en conformité de la forme inclusive et traduction des deux clés catalanes. Rang hygiène.

Ajout au v26 — #PERF-accountpage-split : après le lazy-load des locales (chunk index ramené de 1605 à 418 Ko, voir section E), AccountPage reste le seul chunk au-dessus du seuil de 500 Ko, à 602 Ko. Candidat à un découpage (React.lazy par onglet ou extraction des sous-vues), dans la continuité du chantier performance. Rang perf.

E. Acquis — items résolus en mai 2026 (chronologique)

Items résolus en mai 2026 et précédemment maintenus dans le tableau actif par la convention « rien ne sort ». Le v24 a enrichi cette section de quatre clôtures du 31/05/2026 soir (audit du corpus specs/ livré, groupe A appliqué, groupe B appliqué, dette R7-R11 sur spec-flux-emprunts levée). Le v25 ajoute une entrée du 01/06/2026 : passe de correction de la doctrine de déploiement #110 (v0.4) et hygiène du corpus (INDEX/INVENTAIRE, README, clôture des six arbitrages de l'audit, Option D). Le v26 (reprise du 2-3 juin) ajoute deux clôtures, consécutives au retour de Codeberg et au déploiement Woodpecker #843 : #CL.8 (C.5/C.6 déployés, tests runtime validés) et le refactor performance i18n (lazy-load des locales, chunk index ramené de 1605 à 418 Ko). L'amendement du 04/06 ajoute une clôture : #155 (câblage de bout en bout de l'invitation participant·es) vérifié et corrigé — c'était un bug d'auth de l'Edge Function masqué par un dispatch_status menteur — avec fiabilisation de la chaîne notify-internal-task (i18n des mails sur la default_locale, réconciliation du dispatch_status par cron, retrait de code mort) et trois doctrines transverses versées au registre (DOC-EF-BUNDLE-1, DOC-OUTBOX-1, DOC-MAIL-LOCALE-1).

| Date clôture | ID | Titre | Mode de clôture |
| --- | --- | --- | --- |
| 04/06/2026 | #155 (+ fiabilisation notify-internal-task) | Câblage de bout en bout de l'invitation participant·es vérifié + mails de tâches fiabilisés | Résolu — #155 était un bug du câblage : l'invitation ne partait pas (HTTP 401 d'auth de l'Edge Function, masqué par un dispatch_status posé à « sent » à tort). Secret EF aligné sur le vault, livraison confirmée de bout en bout (test task_invitation FR → 200). Chaîne fiabilisée : i18n des mails de tâches sur la default_locale biblio (9 locales, task-mail-strings.ts), réconciliation du dispatch_status par cron (reconcile-task-dispatch), retrait du chemin de pull mort, libellé « Supprimer » harmonisé. Invitation groupée déjà en place (tags → sync_task_invites_from_task). Trois doctrines au registre : DOC-EF-BUNDLE-1, DOC-OUTBOX-1, DOC-MAIL-LOCALE-1. Clôt l'arbitrage F.2. |
| 03/06/2026 | #CARTE γ + dette ponctuelle | Résolution staff carte-lecteur (backend) + hygiène backend | Livré — backend api.resolve_reader_card (DEFINER, garde staff librarian/coordenador + RLS, REVOKE doctrinal) + spec-carte-lecteur v0.2 (3 contrats RPC, arbitrages A.1-A.4, registre §22 CARD) ; #CARTE γ passe en cours, reste l'UI staff. Dette ponctuelle hygiène : verrou EXECUTE get_accessible_digital_asset_by_id_v2 (DOC-OBJ-2) ; USER-EMAIL-1 — profiles.email rendu miroir synchronisé de auth.users.email (trigger on_auth_user_email_changed + réconciliation des divergences ; registre §0). Deux pipelines Woodpecker verts. |
| 02-03/06/2026 | #CL.8 | Maîtrise historique — suppression de masse (C.5) + badge painel et migration des vues painel (C.6) | Livré — déployé via Woodpecker #843 (migration cl8_painel_views_c6, restitution de is_hidden_by_user dans les trois vues painel). C.5 (suppression de masse de l'historique côté lectrice) et C.6 (badge painel + migration des vues) en production ; les deux tests runtime C.5/C.6 validés. Clôt le méga-item #CL à 9/10 (reste #CL.10). |
| 02-03/06/2026 | #PERF-i18n-lazy | Lazy-load des locales i18n + retrait du visualizer | Livré — les sept locales (fr, es, en, it, de, ca, eo) passées en import() dynamique, pt-BR conservée en repli statique synchrone ; chunk index ramené de 1605 à 418 Ko, sept chunks de langue séparés. rollup-plugin-visualizer désinstallé. Déployé via Woodpecker #843 (étape pages) sur app.anarbib.org, rendu validé. Dette résiduelle : AccountPage à 602 Ko (annexe D, #PERF-accountpage-split). |
| 01/06/2026 | HYGIENE-SPECS-0106 | Passe doctrine déploiement #110 (v0.4) + hygiène corpus + clôture arbitrages (Option D) | Livré — correction de la doctrine de déploiement des Edge Functions dans spec-migration-mail-resend (v0.3 → v0.4, huit passages alignés sur le .woodpecker.yml : Woodpecker déploie toutes les EF au push via l'étape deploy-edge-functions, notify-event comprise ; verify_jwt porté par config.toml ; seul l'outil MCP deploy_edge_function proscrit). INDEX et INVENTAIRE actualisés (statut #CL.8 en cours, version #110 portée à v0.4). README nettoyé (724 backslashes parasites éliminés). Six arbitrages de l'audit specs tranchés (Option D : VII.1 socle migration-compte absorbé dans multi-appartenance ; VII.4 cartographie-reseau en attente RESEAU-FED ; VII.5 .md norme ; VII.2/3/6 déjà tranchés). |
| 31/05/2026 soir | AUDIT-SPECS-N1 | Audit du corpus specs/ — niveau 1 (cartographique) | Livré — docs/decisions/AnarBib_specs_audit_2026-05-31.docx. 22 specs vivantes inventoriées, neuf nouvelles depuis 20/05 cataloguées, sept écarts structurants identifiés, treize actions recommandées en trois groupes, six arbitrages à rendre. Sert de source aux deux commits de mise en œuvre du 31/05 soir (groupe A et groupe B). |
| 31/05/2026 soir | AUDIT-SPECS-GA | Groupe A de l'audit appliqué — hygiène immédiate | Livré — trois amendements en blockquote sur les specs désynchronisées (workflow-reservation : « en prod depuis paquet 5b 09/05 » ; refactor-v3-semantique : « décision actée et appliquée au paquet 5b » ; implementation-114a : « chantier #114.A clos 14/05 ») ; archivage du doublon spec-cartographie-reseau.docx ; six fichiers de archive/ renommés à la convention spec-X-archive-vY.Z.md (gouvernance-roles, migration-compte, migration-mail-resend ×2, onboarding-criar-conta, validation-physique). Sept git mv + trois copies en un commit. Lève cinq des sept écarts identifiés à l'audit. |
| 31/05/2026 soir | AUDIT-SPECS-GB | Groupe B de l'audit appliqué — amendements ciblés | Livré — propagation des doctrines techniques R7-R11 du domaine consultas au domaine emprunts (spec-flux-emprunts v1 → v1.1, nouvelle section §11.3 de ~7 Ko avec adaptation par doctrine : R7 ordre UPDATE narrative-avant-état applicable aux RPC fn_v2_*, R8 distinction notes par acteur non applicable littéralement aujourd'hui mais à anticiper, R9 traçabilité coordination avec audit de cinq RPC, R10 cohérence handler-trigger illustrée par #NOTIFY-prorrogacao, R11 transverse). Refonte intégrale de INDEX.md (10 Ko) et INVENTAIRE.md (28 Ko) : inscription des neuf specs neuves, trois nouvelles familles documentaires (#CL compte lecteur, mode terrain, modélisation structurelle), carte des dépendances actualisée, section « Maintenance du corpus » obsolète supprimée, pattern « note de clôture en blockquote » inscrit comme convention officielle, versions désynchronisées corrigées (gouvernance-roles v1.1 → v1.3, validation-physique amendement 30/05, etc.). |
| 31/05/2026 soir | spec-flux-emprunts v1.1 | Dette doctrinale R7-R11 levée (signalée à l'INDEX depuis 11 jours) | Levée à l'occasion du groupe B. La dette était inscrite explicitement à l'INDEX du 20/05 : « TODO : propagation des doctrines R7-R11 » sur la fiche spec-flux-emprunts. Onze jours après, la propagation est faite. Le TODO inscrit au §12 de spec-flux-consultations-v2.2 (« à mettre à jour ») est également levé symétriquement. |
| 31/05/2026 | #CL.1 | BookAvailability — historique + dispo locale | Livré — composant + hook + intégrations, RPC fn_v2_book_session_availability existante, 7 clés × 8 locales. |
| 31/05/2026 | #CL.6 | Centre d'avis : archivage par ligne + vue archives | Livré — migration archived_at, RPC fn_archive/unarchive (doctrine v2), UI bascule active/archives, compteur unread, 5 clés × 8 locales. |
| 31/05/2026 | #CL.7 | Préférences notification lectrice + réplique in-app | Livré — table user_notification_preferences (Scénario C), 2 RPC, 2 triggers in-app frères, respect flag biblio + préférence lectrice, doctrine Position 1, 10 clés × 8 locales. |
| 31/05/2026 | #CL.9 | Liste d'envies enrichie | Livré — BookAvailability sur wishlist, bouton « Reservar agora » conditionné, indicateur biblio. |
| 31/05/2026 | spec-notifications-lecteur | Doctrine notifications lectrice v1.0 | Livré — 319 lignes, doctrines A/B/C, taxonomie 6 familles, configurabilité Position 1, cartographie 13 triggers. |
| 31/05/2026 | spec-historico-retencao-lectrice | Doctrine rétention historique v1.0 | Livré — 761 lignes, 9 décisions D.1-D.9, modèle technique indicatif, UX 8 locales, traitement honnête des limites. |
| 31/05/2026 | CADRAGE_spec-multi-appartenance-lecteur | Cadrage doctrinal complet | Livré — 751 lignes, 23 zones d'ombre traitées sur 8 clusters, 8 statuts d'appartenance, articulation spec-validation-physique. |
| 31/05/2026 | RGPD §7.1 | Câblage e-mail préavis purge bout en bout | Livré — phase SQL + EF + 8 clés × 8 locales, test runtime validé (HTTP 200, mail Resend reçu). |
| 30/05/2026 | #PAINEL — BOUCLÉ | Chantier-cadre Painel clos | Ouvert 26/05, clos 30/05. Tous EA-01 à EA-14 et OT-1/2/4 traités. Restes hors chantier : EA-02 → #MOBILE P3 ; EA-01 volet 3 → cadrage distinct. |
| 30/05/2026 | #PAINEL #115 | Code-split des onglets | React.lazy + Suspense sur les 7 onglets de détail. |
| 30/05/2026 | #PAINEL EA-01 | Porte d'entrée Trabalho do dia (volets 1+2) | Porte d'entrée tâche ratifiée + séparateur. Volet 3 reporté. |
| 30/05/2026 | #PAINEL E.5 | Remontée d'état fine par domaine | loadData éclaté en loadReservas/loadConsultas/loadLoans + loadTasks (résout EA-14). |
| 30/05/2026 | #PAINEL E.4 | Styles inline → CSS (OT-2) | 10/10 fichiers migrés vers PanelPage.css. |
| 30/05/2026 | #PAINEL EA-03/11/14 | Cosmétiques résiduels | EA-11 sélecteur taille de page ; EA-03 preview 2-phases ; EA-14 via E.5. |
| 30/05/2026 | #PN-2 | 404 manifeste de thème | Résolu — colonne libraries.theme_slug + résolution connecté/anon + synchro upload/suppression. |
| 28/05/2026 | #PAINEL E.1 | Découpe iso-comportement PanelPage.jsx | Clos — 3128 → 1870 lignes (−40%), 9 composants Tab*.jsx. |
| 28/05/2026 | #PAINEL E.2 v0 | Bouton refresh par onglet via TabHeader | Clos — composant TabHeader mutualisé. |
| 28/05/2026 | #PAINEL D | Doctrine restriction mixte | Clos — RPC restrict_member + freeze_account. |
| 28/05/2026 | #CARTE-LECTEUR β | Carte-lecteur — phase β | Livré en production. Mini-table reader_card_tokens, RPC SECURITY DEFINER REVOKE-é, QR opaque anti-tracking. |
| 27-28/05/2026 | #PAINEL B (EA-04, EA-08) | Défense filtre actif + tri/filtre emprunts groupés | Clos — déployé production nuit 27-28/05. |
| 27/05/2026 | #PAINEL F (EA-06) | Inscription doctrine item_status / workflow_stage | Clos — chapitre 0 du GLB v17. |
| 27/05/2026 | #PN-1 | Unifier helpers traduction d'erreur | Résolu — localizeError.js v3, 10 tests unitaires. |
| 27/05/2026 | #153.E | Lot de cohérence transverse des mails | Clos sur 7 constats. 2 détails de finition restent. |
| 27/05/2026 | #153.C | Logos résolus depuis le contexte | Clos — colonne libraries.logo_url ajoutée. |
| 26-27/05/2026 | #PAINEL A (EA-05, EA-09, EA-13) | Harmonisation messages d'erreur + terminologie | Clos — 67 setMsg unifiés, emprestimo_id masqué côté lecteur, 5 clés × 8 locales. |
| 26-27/05/2026 | #153.D | Wording des mails de statut de réservation | Clos — 12 clés refondues, écriture i18n inclusive sur 8 locales. |
| 26/05/2026 | BUG_resa_terminale | Réservation terminale classée active | Corrigé — migration 20260526010000. |
| 24-25/05/2026 | #PARTNERS | Partenaires de correspondance d'une bibliothèque | Livré — migration 20260524120000, composant LibraryPartnershipsSection, 18 clés × 8 langues. |
| 22-25/05/2026 | #ILL | Chantier PEB — 5/6 sous-travaux livrés | Livré — cycle de prêt, sécurité RPC, calcul retard, archivage, comptes-rendus enrichis. |
| 24/05/2026 | #TASKS | Module des tâches de la bibliothèque | Livré — étapes 1-6 + 3-bis, modèles récurrents + catalogue de suggestions. |
| 18/05/2026 | #153.B | Internationalisation des mails internes | Bouclé — signature_short_i18n jsonb, 58 patches sur 8 handlers. |
| 18/05/2026 | #150 | Audit sécurité — isolation 28 fonctions Cat 3 | Clos — REVOKE étendu, doctrine création objets sécurisés v2, hook pre-commit en place. |
| 12-17/05/2026 | #98 | Chantier profils d'adoption (4 axes orthogonaux) | Clos en marathon nocturne — 8 jours, ≈ 30h, 11 migrations, 4 hotfix, 672 strings i18n × 6 locales. |
| 12-13/05/2026 | #K1 | Spec criar-conta v0.3 (P1-P8) | Livré — 3 cas distincts + bandeau vitrine. |
| 11-12/05/2026 | #L.* | Chantier linter — ≈ 90 alertes éradiquées | Clos — 13 paquets. Doctrine création d'objets sécurisés Partie I. |
| 08/05/2026 | Paquet 5b | Refactor v3 sémantique workflow réservation | Clos — réf spec-refactor-v3-semantique.md (note de clôture en blockquote ajoutée 31/05 soir). |
| — | #157 | Gestion réservation côté conta | Absorbé par #CL.2 (livré). Sort du tableau. |
| — | #H | Scanner ISBN mobile | Absorbé par #MOBILE Paquet P2. |
| — | #J | Granularité loanable par exemplaire | Fusionné dans #MODEL-item-grain. |
| — | #BG5 | OAuth GAFAM | Acté — choix politique de non-implémentation. 0 j-h. |
| partiel 28/05 | #CARTE | Carte uMap des biblios libertaires | Recensement et fichiers CSV/GeoJSON livrés (105 lieux, 24 pays). Bucket de stockage carte_rede provisionné en production (migration create_bucket_carte_rede, déployée via Woodpecker #843, 2-3 juin). Reste la mise en ligne uMap. |

F. Arbitrages à rendre

Trois points de jugement où la refonte ne s'est pas autorisée à trancher sans consentement explicite. F.2 est tranché le 04/06 (voir section E) ; restent F.3 et F.5.

F.2 — #155 et #TASKS-invitation-groupée : tranché 04/06

Tranché le 04/06. #155 (« vérifier câblage de bout en bout de l'invitation participant·es ») était un bug du câblage : l'invitation ne partait pas (HTTP 401 d'auth de l'Edge Function, masqué par un dispatch_status posé à « sent » à tort). Corrigé (secret EF aligné sur le vault) et vérifié de bout en bout (test task_invitation FR → 200). L'invitation « groupée » n'est pas une évolution distincte : elle est déjà en place — les tags de la tâche dérivent les invité·es (task_invite_emails_from_tags) et sync_task_invites_from_task crée un invite par participant·e, chacun·e recevant son mail via l'outbox réparée. Les deux items ferment ; trace en section E.

F.3 — #79 absorbé par #BG4 ou maintenu distinct ?

L'item #79 (« RBAC catalogage : 8 fonctions sans garde ») est très précis et estimable en 2-3h. L'item #BG4 est global et estimé 13-22 jours. Le risque de #79 est qu'il soit oublié si on l'absorbe. La refonte v22 a opté pour le maintenir distinct dans #CATALOG-EXT. À arbitrer.

F.5 — Inscription de #BIBLIO étape 10 et #156

L'étape 10 de #BIBLIO (« câblage frontend des échanges ») recoupe l'item #156. La refonte v22 a inscrit #156 dans #HYG sans le lier à #BIBLIO. À arbitrer : verser #156 dans #BIBLIO comme sous-ticket de l'étape 10 ?

G. RGPD — chantier acquis (conservé pour mémoire)

Conservé à l'identique du v23. Le dossier de préparation Bologna listait cinq chantiers techniques ; quatre ont donné lieu à des items #BG2-#BG5 (repris dans #BG-PREP). Le cinquième, la conformité RGPD, a été mené de bout en bout et est acquis : registre des traitements, documents légaux multilingues, double base légale RGPD/LGPD, conformité de la chaîne de sous-traitance, droits des personnes implémentés (accès, effacement, portabilité), sections privacy par bibliothèque exposées. Reliquat unique : les deux crons RGPD sont déployés mais désactivés tant que les bibliothèques n'ont pas validé leurs politiques de rétention.

Mise à jour 31/05/2026 — câblage e-mail du préavis de purge

Le préavis RGPD (fn_notify_users_before_purge) est désormais doublé d'un envoi e-mail effectif. Phase 1 SQL et phase 2 EF livrées le 31/05, test runtime validé bout en bout. La doctrine B de spec-notifications-lecteur (e-mail = canal primaire, in-app = réplique de sécurité) est ainsi opérationnelle pour la catégorie RGPD.

H. Annexe Bologna 2026

Annexe stratégique pour la présentation au FICEDL de Bologne (septembre 2026), conservée du v17. Le v24 confirme la position : Bologne est une étape revendiquée, non une deadline. AnarBib y sera présenté comme commun en construction, avec la méthode parité+audit posée comme acte de transparence libertaire — deux chantiers-cadres conduits (Biblioteca, Painel), un troisième (Importações) en cours d'amorçage.

Productions documentaires 31/05/2026 (matin + soir) ajoutées à la besace Bologne

Les trois productions doctrinales du 31/05 matin (spec-notifications-lecteur, spec-historico-retencao-lectrice, cadrage spec-multi-appartenance-lecteur) plus la livraison documentaire du 31/05 soir (audit cartographique du corpus specs/ + amendements en bloc) constituent autant d'actes de transparence libertaire présentables à Bologne. Le corpus specs/ lui-même devient un objet de présentation : 22 specs vivantes publiquement consultables, INDEX et INVENTAIRE à jour, traçabilité des amendements en blockquote, convention de nommage régularisée. La transparence de la méthode (la façon dont AnarBib se documente lui-même) est désormais aussi montrable que la transparence du produit.

| Chantier | Position politique | État / charge |
| --- | --- | --- |
| RGPD | Bouclier contre les logiques marchandes | ✅ Acquis — câblage e-mail livré 31/05 |
| #BG2 — Sauvegardes | Autonomie technique + résistance politique | 6-7 j-h |
| #BG3 — Journalisation | Minimum vital, transparence | 5-7 j-h |
| #BG4 — RLS / durcissement | Garantie technique, pas une promesse | 13-22 j-h |
| #BG5 — OAuth | Pas de vassalisation aux GAFAM | ✅ Acté — 0 j-h |
| #MOBILE P1 (carte-lecteur) | Laissez-passer détachable, révocable | ✅ Livré phase β (28/05) |
| #RESEAU-FED | Fédération sans hiérarchie | Spec + maquette pour Bologne |
| Doctrines lectrice (notifications, rétention, multi-appartenance) | Autonomie articulée à la souveraineté biblio | ✅ Deux specs + cadrage livrés 31/05 matin |
| Corpus specs/ audité et régularisé | Transparence de la méthode documentaire | ✅ Audit + groupes A & B livrés 31/05 soir |

À mener sur la fenêtre jusqu'à Bologne : ≈ 24 à 36 jours-homme (#BG2, #BG3, #BG4), étalables à 1-2 jours par semaine. Plus la spec + maquette de #RESEAU-FED. L'humilité chiffrée reste la doctrine.

—  ◊  —

Fin du backlog v26. Session 02/06 : gouvernance du corpus — charte adoptée, registre des décisions enrichi (sections MULTI, PARTNER et règles VALID-β1/γ1), charpente spec-multi-appartenance-lecteur figée v0.3 (audit Zone 23 intégré), cadrage partenariat stabilisé arbitré puis charpente figée v0.3 (D1-D9 sous mandat collectif), partage numérique #ILL-digital arbitré (ILL-1..9, mandat BLMF) et charpenté v0.2, trois cadrages tamponnés historiques, INDEX et INVENTAIRE mis à jour. Le déploiement est effectué : Codeberg revenu après l'incident #2596, Woodpecker #843 vert (migrations, Edge Functions, pages) ; #CL.8 clos après validation runtime C.5/C.6, et le refactor i18n (lazy-load des locales) déployé. Local, GitHub, Codeberg et la prod sont alignés. La trace est complète.