AnarBib

Audit du corpus specs/ au 31 mai 2026

Cartographie, écarts identifiés, recommandations

31 mai 2026

L'INDEX et l'INVENTAIRE du corpus specs/ sont datés du 20 mai. Depuis, neuf specs ont été ajoutées (dont deux le 31 mai même), quatre ont été amendées sans changement de version visible, et plusieurs portent un statut interne qui n'est plus en phase avec l'état réel du projet. Cet audit cartographique fait le point spec par spec, identifie sept écarts structurants, propose treize actions de mise à jour, et soumet six arbitrages à rendre avant d'engager les amendements eux-mêmes. Méthode parité+audit, transposée des pages aux specs.

Sommaire

I.   Méthode et clés de lecture

II.  État chiffré du corpus au 31 mai 2026

III. Cartographie par famille (les 22 specs vivantes)

IV.  Sept écarts structurants identifiés

V.   Specs annoncées par le backlog v23 mais pas encore livrées

VI.  Treize actions recommandées (priorité décroissante)

VII. Six arbitrages à rendre

I. Méthode et clés de lecture

I.1 — Périmètre

Le dossier docs/specs/ contient au 31 mai 2026 : 22 fichiers vivants à la racine (dont un doublon spec-cartographie-reseau en .md et en .docx, voir IV.1), 17 fichiers archivés dans le sous-dossier archive/, et un sous-dossier captures/ (une seule capture, sans valeur doctrinale). Le présent audit couvre les vingt-deux spécifications vivantes. Le sous-dossier archive/ est inspecté à la section IV.4 pour signaler une incohérence de convention de nommage.

I.2 — Sources croisées

Quatre sources sont croisées pour qualifier chaque spec.

• Le contenu actuel du fichier (en-tête, statut interne, dernière date mentionnée, comptage TODO/À faire/à trancher).

• L'INDEX.md et l'INVENTAIRE.md du corpus, datés du 20/05.

• Le backlog technique v23 du 31/05 (références aux specs, chantiers en cours qui les touchent).

• Le dump SQL de production du 31/05 — 55 396 lignes UTF-8, 106 tables, 403 fonctions, 162 policies. Permet de vérifier l'implémentation effective des RPC mentionnées dans les specs.

I.3 — Six statuts opérationnels

Pour chaque spec, l'audit assigne un statut au 31/05/2026.

— 🟢 Référence à jour : spec dont le contenu correspond à l'état réel du projet. À utiliser telle quelle.

— 🟠 En cours d'implémentation : spec dont le contenu est correct mais dont les chantiers liés sont encore en exécution.

— 🟡 Cadrée non implémentée : spec écrite, validée, en attente d'exécution.

— ⚠️ Désynchronisée : spec dont le statut interne ne correspond plus à l'état réel (chantier livré non inscrit, doctrine ajoutée ailleurs non répercutée, etc.). Action requise.

— 🔵 Référence historique : spec d'un chantier clos, conservée pour reconstituer un raisonnement passé. Pas à modifier.

— 🆕 Nouvelle non indexée : spec ajoutée depuis le 20/05 sans mise à jour de l'INDEX/INVENTAIRE. Action requise pour qu'elle entre dans le corpus officiellement.

II. État chiffré du corpus au 31 mai 2026

II.1 — Décompte

| Catégorie | Au 20/05 | Au 31/05 | Δ |
| --- | --- | --- | --- |
| Specs vivantes à la racine de specs/ | 13 | 22 | +9 (dont 1 doublon) |
| Specs archivées dans specs/archive/ | ≈ 14 | 17 | +3 |
| Specs vivantes en double format (.md + .docx) | 0 | 1 | +1 (cartographie) |
| Specs sans entrée dans INVENTAIRE.md | 0 | 9 | +9 |
| Specs avec écart statut interne / réalité | — | 4 | à corriger |
| Specs amendées sans changement de numéro de version | — | 1 | validation-physique |

II.2 — Volumétrie totale

Le corpus vivant pèse environ 530 Ko en texte (≈ 12 500 lignes cumulées). La spec la plus longue est spec-migration-mail-resend.md (1469 lignes, 85 sections) ; la plus courte spec-refactor-v3-semantique.md (137 lignes, 15 sections). Médiane : environ 600 lignes par spec. Le corpus est dense et hétérogène — sept specs dépassent 800 lignes, six tournent entre 200 et 400 lignes. Une refonte uniforme du format n'est pas un objectif réaliste à court terme.

II.3 — Spécifications neuves apparues depuis le 20/05

| Spec | Date | Origine | Inscrite INVENTAIRE ? |
| --- | --- | --- | --- |
| spec-cartographie-reseau (.md + .docx) | 27/05 | Chantier #RESEAU-FED | ❌ NON |
| spec-cycle-vie-peb | 23/05 | Chantier #ILL-lifecycle | ❌ NON |
| spec-granularite-item | 23/05 | Chantier #MODEL-item-grain | ❌ NON |
| spec-carte-lecteur-v0_1 | 28/05 | DECISION_chantier_mobile_arbitrages | ❌ NON |
| spec-notify-prorrogacao-granulaire | 29/05 | Constat QA Phase 5 granularité | ❌ NON |
| spec-renouvellement-granulaire | 29/05 | Chantier #PAINEL E.3/EA-07 | ❌ NON |
| spec-onboarding-criar-conta v0.3 | 21/05 | Clôture chantier #K2 | ❌ NON |
| spec-notifications-lecteur v1.0 | 31/05 | #CL.6 + #CL.7 | ❌ NON (livrée aujourd'hui) |
| spec-historico-retencao-lectrice v1.0 | 31/05 | #CL.8 cahier Dunkerque §2.8 | ❌ NON (livrée aujourd'hui) |

Soit neuf entrées (huit specs distinctes, le doublon cartographie .md/.docx comptant pour un). Aucune n'a été inscrite à l'INDEX ou à l'INVENTAIRE — elles ne sont visibles qu'en listant le dossier ou en cherchant explicitement.

III. Cartographie par famille (les 22 specs vivantes)

Les 22 specs vivantes regroupées en huit familles fonctionnelles. Chaque famille est introduite par une note de cadrage ; le tableau donne l'état détaillé.

III.1 — Gouvernance et structure (3 specs)

Famille fondatrice de la structure politique du projet. Trois specs stables, toutes en référence active.

| Spec | Version | Date | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| spec-administrateur-reseau-v0.4 | 0.4 | 20/05 | 🟢 v0.3.1 en prod, v0.4 enrichissements à implémenter |
| spec-gouvernance-roles | 1.3 | 24/05 | 🟢 partiellement en prod, INDEX dit encore v1.1 (du 15/05) — à mettre à jour |
| spec-profils-bibliotheque-v0_7 | 0.7 | 20/05 | 🟢 entièrement en prod post-#98, 0 TODO interne — exemplaire |

III.2 — Onboarding et compte lecteur (3 specs)

Trois specs touchant le seuil d'engagement (entrée dans le réseau, création de compte, validation physique). Un amendement structurel récent sur la validation physique.

| Spec | Version | Date | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| spec-onboarding-biblioteca-v2.0 | 2.0 | 20/05 | 🟡 volet 0 livré (paquet F.3), volets 1-10 perspective Q3 (#111) |
| spec-onboarding-criar-conta | 0.3 | 21/05 | 🆕 cœur prêt à exécuter, non inscrite à l'INDEX |
| spec-validation-physique | 1.1 | 30/05 | ⚠️ amendement structurel 30/05 (validation par appartenance, pas par compte) — 34 TODO résiduels |

III.3 — Flux opérationnels de circulation (5 specs)

Le cœur opérationnel du SIGB. Cinq specs : consultations, emprunts, réservation, deux specs ponctuelles sur le workflow de réservation. Trois écarts identifiés (voir IV).

| Spec | Version | Date | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| spec-flux-consultations-v2.2 | 2.2 | 20/05 | 🟢 entièrement en prod, doctrines R7-R11 internalisées |
| spec-flux-emprunts | v1 | 10/05 | ⚠️ partiellement en prod, TODO non inscrit en interne : propager R7-R11 |
| spec-workflow-reservation | v3 sém. | 04/05 | ⚠️ statut interne dit « cadrée, en attente d'implémentation » — or en prod depuis 09/05 |
| spec-workflow-reservation-v2-negotiation | — | mai 2026 | 🔵 référence historique (proposition pré-paquet 5b, à valider CCLA) |
| spec-refactor-v3-semantique | v3 | 09/05 | ⚠️ statut interne dit « décidé, non appliqué » — or appliqué (paquet 5b) |

III.4 — Compte lecteur — méga-item #CL (3 specs nouvelles)

Famille émergée au 29-31 mai 2026 avec l'avancée du méga-item compte lecteur. Trois specs neuves rédigées les 29, 31 mai. Toutes à inscrire à l'INDEX et à l'INVENTAIRE.

| Spec | Version | Date | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| spec-renouvellement-granulaire | 0.1 | 29/05 | 🆕 cadrage initial, lien #PAINEL E.3/EA-07 |
| spec-notifications-lecteur | 1.0 | 31/05 | 🆕 livrée aujourd'hui, lien #CL.6 et #CL.7 |
| spec-historico-retencao-lectrice | 1.0 | 31/05 | 🆕 livrée aujourd'hui, lien #CL.8 cahier Dunkerque §2.8 |

III.5 — Mode terrain / mobile (1 spec)

Famille nouvelle, ouverte par DECISION_chantier_mobile_arbitrages du 28/05. Pour l'instant une seule spec, la carte-lecteur.

| Spec | Version | Date | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| spec-carte-lecteur-v0_1 | 0.1 | 28/05 | 🆕 cadrée, phase β livrée 28/05 en prod (génération + révocation) |

III.6 — Modélisation structurelle (2 specs)

Famille de chantiers structurels rédigés mi-mai 2026. Tous à implémenter, mais non prioritaires à court terme.

| Spec | Version | Date | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| spec-granularite-item | — | 23/05 | 🆕 cadrage, chantier #MODEL-item-grain, pierre angulaire du modèle |
| spec-cycle-vie-peb | — | 23/05 | 🆕 cadrage, chantier #ILL-lifecycle, autonome |

III.7 — Notifications granulaires (1 spec)

Spec d'amélioration ciblée, identifiée en QA Phase 5 de la granularité. À inscrire backlog (mentionne « v18 », à actualiser).

| Spec | Version | Date | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| spec-notify-prorrogacao-granulaire | 0.1 | 29/05 | 🆕 cadrage, lié à #NOTIFY-Painel-acts |

III.8 — Infrastructure transverse (3 specs)

Trois specs hétérogènes : la migration mail (vivante), la cartographie réseau (brouillon, en doublon), une référence historique (implémentation #114.A).

| Spec | Version | Date | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| spec-migration-mail-resend | 0.3 | 21/05 | 🟠 en cours, sous-paquets R.1/R.2/R.3 clos, R.4 à venir, R.6 le 05/06 |
| spec-cartographie-reseau (.md) | 0.1 | 27/05 | 🆕 brouillon arbitrages à trancher, lié #RESEAU-FED |
| spec-cartographie-reseau (.docx) | — | 27/05 | ❌ doublon (export ancien, 271 vs 355 lignes pour le .md) |
| spec-implementation-114a-network-cooptation | 0.1 | 14/05 | ⚠️ statut interne dit « inconnues à trancher » — or chantier #114.A clos |

IV. Sept écarts structurants identifiés

Les écarts ci-dessous sont les anomalies qui méritent une action de régularisation. Ils sont rangés par ordre de gravité décroissante : trois désynchronisations statut/réalité (IV.1, IV.2, IV.3) suivies d'une dette d'absorption doctrinale (IV.4), d'un doublon de format (IV.5), d'une absence d'indexation (IV.6) et d'une incohérence de convention de nommage dans archive/ (IV.7).

IV.1 — spec-workflow-reservation désynchronisée

Statut interne dit : « Cadrée le 04/05/2026, en attente d'implémentation ». État réel au 31/05 : la spec est en production depuis le paquet 5b (09/05/2026), comme le confirme le résumé decisions/ du 29/05 (« Paquet 5b · Refactor v3 sémantique workflow réservation · clos »). L'INDEX du corpus la liste pourtant en « 🟢 Référence — en prod » — l'INDEX est donc plus juste que la spec elle-même. Action requise : amender l'en-tête de la spec pour aligner son statut interne sur la réalité. Pas d'autre dette doctrinale détectée sur le contenu.

IV.2 — spec-refactor-v3-semantique désynchronisée

Statut interne dit : « décidé, non appliqué (paquet 5a en cours de rédaction) ». État réel au 31/05 : le paquet 5b qui a appliqué cette doctrine est livré depuis le 09/05. La spec sert désormais de référence historique (elle est d'ailleurs classée « 🔵 référence historique » dans l'INDEX). Action requise : ajouter une note d'en-tête explicitant la clôture, ou amender le statut. Spec courte (137 lignes), retouche de 5 minutes.

IV.3 — spec-implementation-114a-network-cooptation désynchronisée

Statut interne dit : « Inconnues à trancher avant implémentation » — daté 14/05/2026. État réel au 31/05 : le chantier #114.A est clos depuis le 14/05 (mentionné dans la section « Acquis » du backlog v23 et dans le résumé decisions/ du 29/05). Le §8 « Estimation totale révisée » de la spec détaille même les phases de travail à effectuer — alors qu'elles sont toutes derrière nous. Action requise : note d'en-tête de clôture, sans modifier le corps (la spec garde sa valeur de référence historique).

IV.4 — spec-flux-emprunts : dette de propagation R7-R11

L'INDEX au 20/05 inscrivait déjà la dette : « TODO : propagation des doctrines R7-R11 ». Onze jours plus tard, la propagation n'est pas faite. Le contenu de la spec (10/05) ne porte aucune mention de ces doctrines techniques (R7 ordre UPDATE, R8 distinction notes, R9 traçabilité coordination, R10 cohérence handler/trigger, R11 UTF-8 PowerShell) qui sont internalisées dans spec-flux-consultations-v2.2 depuis le chantier #141 du 16/05. Conséquence : la spec emprunts porte un modèle doctrinal en retard sur sa spec sœur. Action requise : amendement ciblé pour ajouter la section §11.2 R7-R11, estimée 1-2h.

IV.5 — spec-cartographie-reseau en doublon (.md + .docx)

Le dossier vivant contient deux versions parallèles de la même spec, datées du 27/05 :

• spec-cartographie-reseau.md (354 lignes, 22 sections) — version plus complète, sans doute la source.

• spec-cartographie-reseau.docx (271 lignes, 22 sections) — version moins complète, vraisemblablement un export plus ancien (ou un export partiel).

Action recommandée : archiver le .docx en spec/archive/ (avec un nom dérivé : spec-cartographie-reseau-archive-v0.1-docx-export.docx), et garder uniquement le .md à la racine. La convention de markdown comme format vivant est très majoritaire dans le corpus (20 specs sur 22).

IV.6 — Neuf specs neuves absentes des INDEX/INVENTAIRE

L'INDEX.md et l'INVENTAIRE.md sont datés du 20/05. Depuis, neuf specs ont été ajoutées au corpus sans qu'aucun des deux fichiers soit mis à jour (cf. tableau II.3). Conséquence pratique : un·e contributeur·rice qui consulte l'INDEX pour démarrer un chantier passe à côté de neuf specs, dont trois liées à un chantier majeur en cours (#CL, méga-item compte lecteur). Action requise : refonte complète de l'INDEX et l'INVENTAIRE, avec inscription des neuf nouvelles entrées et révision des statuts des autres. Estimée 1-2h.

IV.7 — Convention de nommage incohérente dans archive/

Le sous-dossier specs/archive/ contient 17 fichiers selon deux conventions de nommage qui coexistent sans règle claire.

| Convention | Exemples | Nombre |
| --- | --- | --- |
| spec-X-archive-vY.Z.md (= ancienne convention) | spec-administrateur-reseau-archive-v0.3.md spec-flux-consultations-archive-v2.md spec-gouvernance-roles-archive-v1.0.md | 13 |
| spec-X-vY.Z.md (sans « archive- » dans le nom) | spec-gouvernance-roles-v1.1.md spec-migration-mail-resend-v0.1.md spec-onboarding-criar-conta-v0.2.md spec-validation-physique-v1.0.md | 4 |

L'INDEX.md explicite la convention « -archive-vY.Z » comme standard, mais quatre fichiers ne s'y conforment pas. Source probable : déplacements faits à la main sans suivre la convention. Action requise : renommer les quatre fichiers non-conformes (git mv pour préserver l'historique). Estimée 15 min.

V. Specs annoncées par le backlog v23 mais pas encore livrées

Le backlog v23 du 31/05 mentionne deux specs en préparation. Elles n'apparaissent pas encore dans le corpus mais leur cadrage doctrinal est entamé.

V.1 — spec-multi-appartenance-lecteur (cadrage doctrinal complet)

Mentionnée explicitement au préambule du backlog v23 : « un cadrage doctrinal complet pour la future spec-multi-appartenance-lecteur (toutes zones d'ombre traitées en fin de session) ». Acte aussi la bascule organisationnelle : #ACCOUNT-migration quitte #CL pour rejoindre #MODEL, cohérent avec cette nouvelle spec. Rédaction attendue dans les prochaines sessions. Spec à laquelle spec-migration-compte (archivée v1.0 du 04/05) est probablement à verser en référence historique.

V.2 — spec-partenariat-biblios (nouveau chantier doctrinal)

Mentionnée au préambule du backlog v23 comme « un nouveau chantier doctrinal identifié ». Aucune autre information dans le backlog au stade actuel — probablement un dossier d'ouverture à constituer avant rédaction de spec proprement dite. Domaine couvert : vraisemblablement les partenariats de correspondance entre biblios (prolongement du chantier #PARTNERS livré le 24/05).

VI. Treize actions recommandées (priorité décroissante)

Les treize actions sont rangées en trois groupes : hygiène immédiate (1-5, < 30 min chacune), amendements ciblés (6-10, 1-2h chacun), travaux de fond (11-13, plusieurs sessions).

Groupe A — Hygiène immédiate (< 30 min chacune)

| # | Action | Estimé | Bénéfice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Archiver spec-cartographie-reseau.docx (git mv vers archive/, avec suffixe explicite). Garder le .md comme source vivante. | 15 min | Élimine le doublon (IV.5) |
| 2 | Amender l'en-tête de spec-refactor-v3-semantique avec une note de clôture (« décision actée et appliquée au paquet 5b du 09/05/2026 »). | 5 min | Lève la désynchro (IV.2) |
| 3 | Amender l'en-tête de spec-implementation-114a-network-cooptation avec une note de clôture (« chantier #114.A clos le 14/05 — spec conservée comme référence historique »). | 5 min | Lève la désynchro (IV.3) |
| 4 | Amender l'en-tête de spec-workflow-reservation (« en production depuis le paquet 5b du 09/05/2026 »). | 5 min | Lève la désynchro (IV.1) |
| 5 | Renommer les 4 fichiers de archive/ non conformes à la convention spec-X-archive-vY.Z.md (git mv pour préserver l'historique). | 15 min | Régularise (IV.7) |

Groupe B — Amendements ciblés (1-2h chacun)

| # | Action | Estimé | Bénéfice |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Refondre INDEX.md : inscrire les 9 specs nouvelles, mettre à jour les versions et dates, créer une rubrique « Compte lecteur (#CL) » et une rubrique « Mode terrain / mobile ». | 1-2h | Lève l'invisibilité (IV.6) |
| 7 | Refondre INVENTAIRE.md : ajouter les 9 fiches détaillées des nouvelles specs (dépendances, chantiers liés, historique), mettre à jour les fiches modifiées (gouvernance-roles v1.1 → v1.3, validation-physique avec amendement 30/05, etc.). | 1-2h | Lève l'invisibilité (IV.6) |
| 8 | Amender spec-flux-emprunts pour propager les doctrines R7-R11 (symétrie avec spec-flux-consultations-v2.2 §11.2). Ajouter une section §11.3 ou équivalent. | 1-2h | Lève la dette (IV.4) |
| 9 | Inscrire les 9 specs nouvelles au backlog v23 comme items « spec en référence », avec leur statut d'implémentation associé. | 30 min | Tient à jour le backlog |
| 10 | Réécrire l'en-tête de spec-validation-physique pour intégrer proprement l'amendement du 30/05 (numérotation v1.1, suppression du blockquote intrusif). | 30 min | Améliore la lisibilité |

Groupe C — Travaux de fond (plusieurs sessions)

| # | Action | Estimé | Bénéfice |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Rédiger spec-multi-appartenance-lecteur à partir du cadrage doctrinal du 31/05. Verser spec-migration-compte v1.0 (archivée) en référence si pertinent. | 1-2 sessions | Concrétise V.1 |
| 12 | Rédiger le dossier d'ouverture du chantier #PARTENARIAT-BIBLIOS, préalable à la spec. | 1 session | Concrétise V.2 |
| 13 | Trancher les arbitrages ouverts de spec-cartographie-reseau v0.1 (12 TODO résiduels) pour produire une v1.0 stable. | 1 session | Stabilise #RESEAU-FED |

VII. Six arbitrages à rendre

Comme à l'accoutumée, six points où l'audit ne s'autorise pas à trancher sans validation explicite. Chacun est court à arbitrer.

VII.1 — spec-migration-compte : archivée définitivement, ou ressort en v2 ?

spec-migration-compte v1.0 du 04/05 est aujourd'hui dans archive/. Le backlog v23 acte la naissance de spec-multi-appartenance-lecteur, qui couvre un périmètre proche (migration et appartenance multiple). Question : la v1.0 archivée doit-elle être (a) versée en référence historique dans spec-multi-appartenance-lecteur, (b) restée complètement enterrée, ou (c) reprise comme socle ?

VII.2 — spec-cartographie-reseau : .docx archivé ou supprimé ?

Le .docx est un export plus ancien et moins complet que le .md. Question : on l'archive avec un suffixe descriptif (spec-cartographie-reseau-archive-v0.1-export.docx) pour la traçabilité, ou bien on le supprime carrément ? Recommandation par défaut : archiver (cohérent avec le reste du corpus).

VII.3 — Convention d'archive : standardiser sur quel pattern ?

Deux conventions coexistent. La majorité (13 fichiers sur 17) suit spec-X-archive-vY.Z.md ; la minorité (4 fichiers) suit spec-X-vY.Z.md. L'INDEX.md déclare la première comme standard. Question : on renomme les 4 récalcitrants pour s'aligner, ou bien on assouplit la convention pour accepter les deux ? Recommandation : aligner sur la convention majoritaire (qui est aussi la déclarée).

VII.4 — spec-cartographie-reseau v0.1 : arbitrer ses 12 TODO maintenant ou plus tard ?

Le squelette du 27/05 contient explicitement « arbitrages à trancher ». Tant qu'ils ne sont pas tranchés, la spec ne peut pas évoluer en v1.0. Question : on arbitre maintenant (1 session) pour préparer Bologne, ou bien on attend que le chantier #RESEAU-FED soit plus mûr ? Recommandation : attendre, le squelette suffit pour la présentation Bologne.

VII.5 — Le format .docx est-il une exception ou la nouvelle norme ?

Sur 22 specs vivantes, 20 sont en markdown et 2 en .docx (carte-lecteur et cartographie-reseau). Question : c'est une exception transitoire (et il faudrait convertir en .md), ou bien le .docx est la nouvelle norme (et il faudrait convertir les .md) ? Recommandation : maintenir le .md comme norme du corpus specs/ (diff-friendly, lisible en CLI, intégrable dans Codeberg), et convertir spec-carte-lecteur-v0_1.docx en .md à la première modification substantielle (pas urgent : la spec n'est pas amenée à beaucoup évoluer dans l'immédiat).

VII.6 — Faut-il faire un niveau 2 (amendements ciblés) maintenant ?

Le présent audit relève du niveau 1 (cartographique). Le niveau 2 consisterait à produire les amendements concrets des specs désynchronisées (actions 1-5 et 8 du groupe A et B). Question : on enchaîne directement, ou bien on temporise pour valider l'audit d'abord, puis passer aux amendements en session dédiée ? Recommandation : valider l'audit, trancher les arbitrages, puis engager le groupe A (hygiène immédiate) en une session courte (≈ 45 min cumulées) sans attendre un grand chantier formel.

—  ◊  —

Fin de l'audit cartographique. Le corpus specs/ a accumulé 9 nouvelles entrées et 7 écarts en 11 jours — c'est cohérent avec la cadence doctrinale dense de la période (chantier-cadre Painel bouclé, méga-item #CL avancé à 80 %, 6 doctrines transverses inscrites au GLB v17). Le moment est juste pour le mettre à jour avant que la dette ne se fige. Le groupe A des recommandations peut être traité en moins d'une heure cumulée et lève déjà cinq des sept écarts identifiés.