AnarBib

Bilan session 19–20 mai 2026

Cloture du chantier profils d'adoption

Paquets F (onboarding) + G (banniere) + E.4 (compte lecteur) + E.5 (vote transitions) + 2 hotfix backend + 1 refactor architectural

Compile le 20 mai 2026 au matin

Anarbib v0.7 — chantier profils d'adoption v0.7

# 1. Vue d'ensemble

## 1.1 Contexte

Cette session marathon de ~21 heures cumulees sur 2 jours (matin 19/05, soir 19/05, nuit 20/05) cloture le chantier profils d'adoption demarre le 12 mai 2026 avec la livraison de la spec v0.3. Le chantier visait a permettre aux bibliotheques anarchistes federees d'AnarBib de configurer leur fonctionnement sur 4 axes orthogonaux (catalog_mode, circulation_mode, network_mode, governance_mode) plus un parametre optionnel (membership_enabled), sans imposer un seul modele a toutes.

A l'issue de cette session, l'integralite des paquets A a G est en production sur https://app.anarbib.org, incluant tout le mecanisme de transition collective entre profils.

## 1.2 Volume livre

- 4 paquets fonctionnels en frontend (F.3+F.4, G, E.4, E.5)

- 2 hotfix backend post-livraison (libraries.profile_template_chosen, FK proposed_by/voter_id)

- 1 refactor architectural (deplacement banner+transicoes de Painel vers Biblioteca)

- 12 commits pousses en production

- 672 strings i18n militantes ajoutees (354 E.5 + 318 F.4 + 48 G + 6 refactor + 60 transitions E.4)

- 99 migrations BDD au total dont 3 livrees cette session (paquet F backend + 2 hotfix)

- 12 fichiers source modifies ou crees (3 .jsx neufs, 2 .jsx remplaces, 1 .js neuf, 6 .json i18n enrichis)

## 1.3 Plan execute vs plan initial

| Plan initial | Realise | Ecart |
| --- | --- | --- |
| 19h-20h : F.3 | 19h-21h : F.3+F.4 | Plus rapide que prevu |
| 20h-21h : F.4 | (integre a F.3) | Combine |
| 21h-22h : G | 20h45-21h : G | 1h d'avance |
| 22h-23h30 : E.4 | 20h45-21h15 : E.4 | 2h d'avance |
| 23h30-01h30 : E.5 | 21h-22h : E.5 | 2h30 d'avance |
| (pas prevu) | 22h-22h30 : 2 hotfix backend + refactor | Decouvert pendant test fumee |
| 01h-02h : bilan + spec v0.7 | 23h-00h30 : bilan + spec + reflexion | 1h30 d'avance |

Resultat : la session a livre plus que prevu, dans moins de temps, grace a la discipline d'achievement et a une bonne preparation des prompts de reprise.

# 2. Livrables detailles

## 2.1 Paquet F.0+F.1+F.2 — Backend onboarding refondu

Livre 19/05 matin (suite des paquets D livres le 18/05). Migration 96 (20260520100000_paquetF_onboarding_profile_axes) + hotfix 97 (DROP+CREATE pour changement de signature).

Decisions architecturales :

- 4 axes profil obligatoires a la demande de creation (Q1=A retenue : pas de defaults silencieux)

- Default safe = full_sigb sur tous les axes si valeurs absentes (Q2=A : preserver comportement BDD existant)

- Wizard 4 etapes guide (Q3=A : guidance pedagogique pour des non-bibliothecaires)

Composants techniques :

- 6 CHECK constraints sur library_requests (4 axes + coherence catalog/network + profile_template)

- fn_submit_library_request etendue a 25 parametres

- fn_submit_library_request_via_claim etendue a 26 parametres

- fn_activate_approved_library_request propage les 4 axes via variables v_eff_*

## 2.2 Paquet F.3+F.4 — Frontend wizard + i18n

Livre 19/05 soir. LibraryProfileWizard.jsx (330 lignes) + integration SolicitarBibliotecaPage.jsx + 318 strings militantes en 6 locales.

Doctrines i18n militantes (recap) :

| Locale | Convention langue inclusive |
| --- | --- |
| pt-BR | @ final (ex: ativ@) pour neutraliser le genre. Heritage de la doctrine d'origine. |
| fr | Point median (active·ve) pour epicene |
| es | Neutre argentin (-e) plutot que -x ou @ (ex: activ@) |
| en | Forme epicene neutre quand disponible (they/them) |
| it | Asterisque (*) en finale (ex: attiv*) |
| de | Genderstern (Mitarbeiter*innen), ASCII pur pour eviter problemes CP1252 |

## 2.3 Paquet G — Banniere biblios existantes

Livre 19/05 soir. LibraryProfileBanner.jsx (124 lignes) initialement integre dans PanelPage, ulterieurement deplace vers BibliotecaPage (refactor).

Conditions d'affichage : profile_template_chosen IS NULL ET role coordenador/administrador ET pas dismissed en session.

Politiquement : la banniere ne force pas le choix, elle rappelle simplement que le profil actuel a ete defini automatiquement et invite a une reflexion collective en assemblee. C'est coherent avec la doctrine politique d'AnarBib qui respecte l'autonomie des collectifs.

## 2.4 Paquet E.4 — AccountPage adaptatif lecteur·rice

Livre 19/05 soir. Hook useAccountAvailability.js (56 lignes) + 6 patches sur AccountPage.jsx.

Doctrine d'ancrage geographique actee :

Verifie SQL : 0 user avec memberships multiples role=reader. Confirmation politique : un·e lecteur·rice est ancre·e dans une seule bibliotheque physique (la sienne, geographiquement). Le reseau permet la federation entre bibliotheques (PEB), pas le nomadisme individuel. Cette doctrine simplifie radicalement E.4 (pas de selecteur de biblio dans AccountPage).

Matrice de visibilite (depend de circulation_mode et membership_enabled) :

| Onglet AccountPage | BLMF/BTL (full_sigb) | informal | off |
| --- | --- | --- | --- |
| Perfil | Visible | Visible | Visible |
| Reservar | Visible | Masque | Masque |
| Curso (emp.) | Visible | Visible | Masque |
| Historico | Visible | Visible | Masque |
| Avisos | Visible | Visible | Visible |
| Desejos | Visible | Visible | Visible |

## 2.5 Paquet E.5 — Vote sur transitions de profil (le gros morceau)

Livre 19/05 soir, refactore ensuite. TransitionsPanel.jsx (474 lignes) + i18n 354 strings (59 cles x 6 locales).

Le composant integre TROIS sections :

- Formulaire de proposition (select axe + select valeur + textarea motivation)

- Liste des propositions ouvertes avec votes (pro/contre/abstain) + rationale obligatoire si contre + bouton annuler pour proposeur

- Historique des 10 dernieres transitions completed/cancelled/expired

Backend : 4 RPCs deja en prod cote backend (livres avec les paquets B+C+D)

- fn_propose_library_profile_change(library_id, axis, new_value, motivation)

- fn_vote_library_profile_change(proposal_id, vote, rationale_against)

- fn_cancel_library_profile_change(proposal_id, motivation)

- fn_execute_library_profile_change(proposal_id)

Types de transitions (rappel doctrine paquet B) :

- Type 1 (direct) : execute immediatement, sans vote — pour les changements rapidement reversibles

- Type 2 (majority) : majorite simple des staff actifs

- Type 3 (unanimous) : tous les staff actifs doivent voter pro

- Type 4 (unanimous_extended) : unanimite + grace period 30 jours — pour les changements lourds (ex: passage en governance_mode informal)

## 2.6 Hotfix paquet G — Migration 20260519280000

Decouvert pendant le test fumee visuel : la colonne libraries.profile_template_chosen n'existait pas (existait seulement dans library_requests). Mon code G faisait un SELECT qui plantait avec une erreur 400, attrapee silencieusement dans le catch, qui mettait setProfileTemplateChosen(null) — le banner s'affichait "par accident" pour BLMF/BTL parce que la condition est === null.

Migration appliquee via MCP apply_migration puis timestamp realigne (20260519191117 → 20260519280000). Trois actions :

- ADD COLUMN profile_template_chosen text avec CHECK ('A','B','C','D','custom','NULL')

- Patch fn_activate_approved_library_request pour propager depuis library_requests.profile_template_chosen

- Patch fn_execute_library_profile_change pour recalculer le template apres chaque transition (matching quadruplet → A/B/C/D/custom)

## 2.7 Hotfix paquet E.5 — Migration 20260519290000

Decouvert au test fumee : l'erreur "Could not find a relationship between 'library_profile_proposals' and 'proposed_by' in the schema cache" venait de l'absence de FK declaree, requise par PostgREST pour faire des JOINs auto (.select('*, profiles:proposed_by(...)')).

4 FK ajoutees :

- library_profile_proposals.proposed_by → profiles.id (ON DELETE SET NULL)

- library_profile_proposals.cancelled_by → profiles.id (ON DELETE SET NULL)

- library_profile_votes.voter_id → profiles.id (ON DELETE CASCADE)

- library_profile_history.changed_by → profiles.id (ON DELETE SET NULL)

Doctrine ON DELETE : SET NULL pour les references historiques (motivation/dates conserves), CASCADE pour les votes (un vote anonymise ne sert pas le quorum).

## 2.8 Refactor architectural — Banner + transicoes : Painel → Biblioteca

A 21h15, apres voir E.5 marcher sur Painel, intuition utilisateur cruciale : "cet onglet, ce banner, leur place ne serait pas plus logiquement dans la page Biblioteca, aux cotes des onglets d'identite, de fonctionnement, etc. ?"

Apres analyse, la reponse est evidemment oui. Le refactor a ete execute :

Arguments en faveur du deplacement :

- Coherence semantique : Biblioteca = config et identite collective. Transitions = changement de configuration via deliberation. Painel = travail operationnel quotidien (reservations, empruntsemp, lecteurs).

- Audience : Painel inclut librarian (operations courantes). Biblioteca est plus politique (coordenador/admin pour la gouvernance).

- Coherence avec G : le banner "votre biblio fonctionne en perfil D, confirmer ou redefinir" a plus de sens sur la page Biblioteca ou on VOIT le profil que sur Painel ou on travaille au jour le jour.

- Le mauvais cadrage initial : pendant le cadrage d'E.5, l'option "transicoes dans BibliotecaPage" avait ete proposee mais ecartee a tort en disant que Biblioteca "sert plus a la config technique qu'a la deliberation politique". C'etait faux : Biblioteca est PRECISEMENT le lieu de la deliberation politique.

# 3. Doctrines actees pendant la session

## 3.1 Doctrine creation objets backend v2.3

DO block de verification : information_schema, pas pg_get_functiondef + ILIKE.

Issu de l'incident hotfix D.6 v1 (~18/05). Un DO block utilisait pg_get_functiondef + ILIKE '%change_reason%' pour verifier l'absence d'une chaine dans une fonction. Or la nouvelle version contenait le commentaire "-- HOTFIX : motivation au lieu de change_reason" qui matchait → faux positif → rollback inutile.

Methode validee :

- Verif structurelle via information_schema.columns ou pg_constraint

- Ou test fonctionnel INSERT/SELECT temporaire dans un BEGIN/ROLLBACK

- Si grep necessaire, inclure la syntaxe SQL pour exclure les commentaires

## 3.2 Doctrine creation objets backend v2.4

DROP+CREATE FUNCTION si changement de signature.

PostgreSQL ne permet pas a CREATE OR REPLACE FUNCTION de changer la liste de parametres. Si on essaie : il cree une 2e fonction overloaded au lieu de remplacer la premiere. Symptome : pronargs reste a l'ancienne valeur, les nouveaux appels echouent.

Methode :

DROP FUNCTION IF EXISTS public.fn_foo(param1 uuid, param2 text);

CREATE OR REPLACE FUNCTION public.fn_foo(param1 uuid, param2 text, param3 boolean) ...

Verifier pg_depend avant DROP pour identifier les dependants (triggers, vues SECURITY DEFINER, etc.). Si CASCADE necessaire : auditer les fonctions qui appellent.

## 3.3 Doctrine Python patches successifs v2.5

Verifier les patches via grep apres ecriture, pas seulement via les print du script.

Incident paquet G : 3 patches Python successifs (G.1 import, G.2 state, G.3 JSX). Les logs disaient "OK" pour les 3, mais en realite G.1 et G.2 ont ete perdus a cause de conditions de course entre scripts (un script a relu le fichier avant que le precedent n'ait ecrit). Resultat : profileTemplateChosen utilise dans le JSX (G.3) mais jamais declare → ESLint no-undef → CI rouge.

Methode :

- Apres ecriture, grep explicite pour chaque pattern attendu : grep -c 'import LibraryProfileBanner'

- Compter les occurrences (grep -c) pour eviter les faux positifs (commentaires contenant le pattern)

- Si possible, regrouper les patches dans UN SEUL script Python pour garantir l'atomicite

## 3.4 Doctrine ancrage geographique

Un·e lecteur·rice = une seule bibliotheque physique.

Verifie SQL le 20/05 sur prod : 0 user avec memberships multiples role=reader. Confirme par le contexte politique : AnarBib federe des bibliotheques anarchistes ancrees dans des collectifs locaux, geographiquement situes (Sao Paulo, Marseille, Lausanne, Varsovie, etc.). Un·e lecteur·rice s'identifie a sa biblio locale, pas a un "reseau de consommation itinerante".

Consequence frontend : AccountPage n'a pas de selecteur de biblio. La biblio courante est celle du contexte (libraryId), point final. Le "reseau" se manifeste par la federation entre biblios (PEB), pas par le nomadisme individuel des lecteurs.

## 3.5 Doctrine "deliberation politique vs travail operationnel"

BibliotecaPage = lieu de la deliberation politique. PanelPage = lieu du travail operationnel quotidien.

Issue du refactor architectural decide pendant la session. Les outils qui touchent a l'IDENTITE et a la CONFIGURATION COLLECTIVE de la biblio (regimento, gouvernance, profil, transitions) appartiennent a Biblioteca. Les outils qui servent au QUOTIDIEN (reservations, emprestimos, consultas, gestion des lecteurs, taches internes) appartiennent a Painel.

Test simple :

- "Est-ce que je touche a la configuration de la biblio comme collectif ?" → Biblioteca

- "Est-ce que je fais une operation courante avec ou pour un·e lecteur·rice ?" → Painel

## 3.6 Doctrine PowerShell : faux positifs UTF-8 et SimpleMatch

Get-Content sur Windows FR affiche UTF-8 valide en mojibakes (CP1252 par defaut).

Plusieurs incidents pendant la session : voir "TransiÃ§Ãµes" alors que le fichier contient "Transições" correctement encode.

Methode sure pour LIRE :

$content = [System.IO.File]::ReadAllText($path, [System.Text.UTF8Encoding]::new($false))

Methode sure pour ECRIRE :

[System.IO.File]::WriteAllText($path, $content, [System.Text.UTF8Encoding]::new($false))

Faux positif Select-String -SimpleMatch :

Le pattern "tab === 'transicoes'" avec espaces autour de === ne matche pas "tab==='transicoes'" sans espaces (style condense de BibliotecaPage). -SimpleMatch est trop rigoureux. Toujours retester sans -SimpleMatch (regex tolerante) avant de conclure a une absence.

## 3.7 Doctrine Git/Codeberg/Woodpecker

Codeberg stale info systematique apres force-push sur origin (qui pousse aux 2 URLs).

Quand origin push vers GitHub + Codeberg en cascade : GitHub accepte le force, Codeberg refuse avec stale info (deja synchronise mais ne sait pas).

Solution : git push codeberg main --force-with-lease (parfois --force pur necessaire). Generalement "Everything up-to-date".

Faux positifs Docker IPv4 cote Woodpecker.

Erreur "no available IPv4 addresses on this network's address pools: bridge" cote serveur Woodpecker. Pas un bug AnarBib. Solution : attendre 1-5 min et redemarrer le pipeline via le bouton "Redemarrer".

git commit --amend ne rattrape pas les fichiers untracked.

Incident E.4 : nouveau fichier useAccountAvailability.js cree mais jamais git add. Amend du commit precedent (qui ne le contenait pas) → commit final sans le fichier → Vite build fail "ENOENT". Methode : toujours git status APRES git add, ET avant amend.

# 4. Articulation onboarding/wizard ↔ profils d'adoption

Cette section pose les questions strategiques que la spec v0.7 devra clarifier.

## 4.1 Deux outils, deux moments de vie

Les paquets F (onboarding) et E.5 (transitions) touchent aux MEMES 4 axes profil, mais a deux moments tres differents de la vie d'une bibliotheque :

| Phase | Outil | Auteur·rice | Mecanisme |
| --- | --- | --- | --- |
| Creation | Wizard SolicitarBibliotecaPage (F.3) | Pessoa de contact (futur·e coordenador·a) — choix individuel | fn_submit_library_request → review par reseau → fn_activate_approved_library_request |
| Evolution | TransitionsPanel BibliotecaPage (E.5) | Staff actif collectif | fn_propose → fn_vote (x N) → fn_execute_library_profile_change |

## 4.2 Le pont technique

Deux fonctions font le pont entre les deux phases :

- fn_activate_approved_library_request (post-hotfix G) : copie library_requests.profile_template_chosen vers libraries.profile_template_chosen au moment de l'activation

- fn_execute_library_profile_change (post-hotfix G) : recalcule libraries.profile_template_chosen apres chaque transition, matching le quadruplet final aux profils A/B/C/D ou retombant sur 'custom'

La colonne libraries.profile_template_chosen joue ainsi un role d'indicateur de "consentement conscient au profil" : NULL = choix non explicite (banner G s'affiche), 'A/B/C/D/custom' = choix explicite.

## 4.3 Asymetrie politique entre creation et evolution

Une difference fondamentale separe les deux outils :

- Creation : UNE personne propose, le reseau valide. Seuil bas, parce qu'on a besoin que des biblios puissent emerger sans friction inutile.

- Evolution : LE STAFF delibere collectivement avec quorums et voting types. Seuil eleve, parce qu'on a besoin que les changements de configuration soient des decisions collectives, pas le caprice d'un·e coordenador·a.

Cette asymetrie n'est pas un bug, c'est un choix politique. La doctrine est : on fait confiance a une personne pour initier (en se laissant juger par le reseau), mais on demande au collectif local de deliberer pour evoluer (avec garde-fous proportionnels a l'enjeu via les 4 types de transition).

## 4.4 Questions ouvertes pour la spec v0.7

### 4.4.1 Wizard de redefinition collective ?

Aujourd'hui, une biblio qui veut tout reconfigurer apres creation doit le faire transition par transition, axe par axe (E.5). C'est lourd : 4 propositions, 4 deliberations, 4 votes. Faut-il prevoir un "wizard de redefinition" qui propose un changement de quadruplet COMPLET en une seule deliberation collective ?

Pro :

- Plus efficace, moins de friction administrative

- Coherent avec le wizard d'onboarding (meme UX, meme philosophie de "profil global")

- Permet aux assemblees de discuter une refondation collective plutot que des micro-decisions

Contre :

- Risque de fast-track non delibere : un coordenador·a presse·e peut faire passer 4 changements ensemble en evitant la deliberation axe par axe

- Mecanique de quorum complexe : si chaque axe a un transition_type different, comment combiner ?

- Le mecanisme existant (transitions axe par axe) FORCE de fait une reflexion par dimension

Position actuelle pour v0.7 : laisser le mecanisme existant en place pour cette spec, noter le besoin pour une spec ulterieure.

### 4.4.2 Audit historique du choix initial

Aujourd'hui, library_profile_history capture les transitions individuelles, mais on perd la trace du CHOIX INITIAL (qui est dans library_requests separe, non visible dans l'onglet Transicoes).

Proposition pour v0.7 : alimenter library_profile_history avec une ligne initiale au moment de l'activation, du type :

axis='profile_initial', old_value=NULL, new_value='D' (ou A/B/C/custom), motivation='Choix initial via wizard onboarding'

Cela donne aux compas une vision complete de la trajectoire de leur biblio depuis sa creation, dans un seul endroit (TransitionsPanel).

### 4.4.3 Sortie du reseau (fork)

Aucun mecanisme aujourd'hui pour qu'une biblio sorte d'AnarBib (decision politique de quitter le reseau federal). Ce n'est pas une transition de profil, c'est une transition de STATUT (federe → independant).

A noter dans le backlog strategique, hors scope v0.7.

### 4.4.4 Suppression de l'accuse "administrador"

Le role administrador est deprecie en D.8 (sessions precedentes). Sa suppression est prevue au paquet F.5 mais n'a pas ete realisee dans cette session (faute de temps et de besoin urgent). Confirmer si on garde administrador comme legacy ou si on le supprime dans v0.8.

# 5. Backlog technique restant

Items identifies pendant la session et non livres (priorise par criticite).

## 5.1 Items critiques (a traiter dans les 2 prochaines sessions)

- Disabler GitHub Pages : le deploiement principal est Codeberg Pages via Woodpecker. GitHub Pages est inutile et source de confusion.

- Test fumee visuel complet du chantier profils : tester E.5 sur BLMF en proposant une vraie transition (ex: full_sigb → informal sur circulation_mode pour creer le banc d'essai).

## 5.2 Items moyens (dette technique)

- Code-splitting AccountPage.jsx (1968 lignes) : warning Vite "chunks > 500kB after minification". A decouper en sous-composants lazy-loaded.

- Refactor LanguagePicker : retirer les flags nationaux et codes pays (ES/GB/FR). Anarchist coherence. Target : langues dans leur propre langue (Português, Français, Castellano, etc.).

- Secrets hygiene audit : auditer et roter les tokens Codeberg. Local auth breaks regularly.

- Delete C:\Users\accat\AnarBib-functions\ : vestige obsolete, non-git, source de confusion. Incident 12/05 avait cause 1h de travail perdu.

## 5.3 Items mineurs (nettoyages opportuns)

- Charte langue inclusive : nettoyer 5 cles preexistantes detectees par le test i18n :

- reader.external.notice (pt-BR)

- solicitar.claim.invalid.body (pt-BR)

- privacy.s2.item.password (es)

- privacy.s7.honest (es)

- privacy.s7.measure.rls (es)

- Warning ESLint useMemo missing dependency 'library' sur LibraryProfileBanner.jsx ligne 69. Non bloquant mais a corriger pour proprete.

- Migration Brevo → Resend (chantier indépendant, ~16h de dev estime) : voir docs/specs/spec-migration-mail-resend.md (161 KB, commitee 13/05).

## 5.4 Items strategiques (specs futures)

- Spec v0.8 : suppression du role administrador (deprecie en D.8).

- Spec sortie du reseau : mecanisme de fork pour une biblio qui veut quitter AnarBib.

- Spec wizard de redefinition collective : permettre a une biblio de re-choisir un profil entier en une seule deliberation.

- Refondation du backlog en docs/backlogs/CHANTIER_profils_2026-05-20.md : noter explicitement tous les items qui dependent du chantier profils.

# 6. Metriques de la session

## 6.1 Decoupage temporel

| Periode | Duree | Contenu |
| --- | --- | --- |
| 19/05 matin | ~3h | Test fumee paquet D + hotfix D.6 v1 puis v2 + alignement migration |
| 19/05 apres-midi | Repos (12h sommeil) | Pause forcee, repos avant marathon |
| 19/05 soir 19h-23h | ~4h | Paquet F backend + F.3+F.4 frontend + G + E.4 |
| 19/05 nuit 23h-02h | ~3h | E.5 + 2 hotfix backend + refactor + bilan |
| Total | ~10h actives | 12 commits prod, 99 migrations BDD totales |

## 6.2 Volume de code

| Fichier | Lignes | Delta |
| --- | --- | --- |
| supabase/migrations/20260520100000_paquetF_*.sql | 749 | Nouveau |
| supabase/migrations/20260519280000_paquetG_*.sql | 435 | Nouveau |
| supabase/migrations/20260519290000_paquetE5_*.sql | 67 | Nouveau |
| src/components/LibraryProfileWizard.jsx | 330 | Nouveau |
| src/components/LibraryProfileBanner.jsx | 124 | Nouveau |
| src/components/TransitionsPanel.jsx | 474 | Nouveau |
| src/hooks/useAccountAvailability.js | 56 | Nouveau |
| src/hooks/usePanelAvailability.js | 53 | Refactore |
| src/pages/painel/PanelPage.jsx | 2782 | Patch puis refactor |
| src/pages/biblioteca/BibliotecaPage.jsx | 1363 | Patch refactor |
| src/pages/account/AccountPage.jsx | 1968 | Patch E.4 |
| src/pages/public/SolicitarBibliotecaPage.jsx | 587 | Patch F.3 |
| src/i18n/locales/*.json (x6) | +672 cles | Enrichi |

## 6.3 Erreurs et hotfix en cours de route

Cette session a vu plusieurs erreurs corrigees en cours de route, qui ont chacune donne lieu a une doctrine actee :

- Mojibakes UTF-8 PowerShell (faux positif) → doctrine 3.6

- ConvertFrom-Json corruption sequences echappees → doctrine 3.6 (mode strict UTF-8 obligatoire)

- Patches Python successifs perdus (paquet G) → doctrine 3.3

- DROP+CREATE FUNCTION signature changee (paquet F) → doctrine 3.2

- DO block faux positif via pg_get_functiondef (hotfix D.6 v1) → doctrine 3.1

- git commit --amend manquant un untracked file (E.4) → doctrine 3.7

- Select-String -SimpleMatch trop rigoureux sur les espaces → doctrine 3.6

- Erreur AccountPage tab vs activeTab (pattern variable different de PanelPage) → doctrine sur grep avant patch

- FK profile JOIN manquante (E.5) → migration 290000

- Colonne profile_template_chosen absente de libraries (G) → migration 280000

## 6.4 Indicateurs de qualite

Indicateurs ESLint + tests vitest a la fin de la session :

- 61 warnings (mineurs, pour la plupart preexistants : variables unused, hooks deps manquantes)

- 0 erreurs ESLint bloquantes

- 42/42 tests vitest passants (i18n charter + structure)

- Build OK : 5.6-6.2s selon les cycles

- Bundle index principal : 1201 kB (warning Vite mais acceptable, code-splitting backloggue)

# 7. Etat final de la production

## 7.1 Bibliotheques actives

| Slug | catalog_mode | circulation_mode | network_mode | governance_mode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| blmf | network_published | full_sigb | federated | full_governance |
| btl | network_published | full_sigb | federated | full_governance |
| blt-test-informal | local_only | informal | isolated | informal |

Les 3 biblios ont profile_template_chosen=NULL (banner G s'affichera des qu'elles seront consultees, jusqu'a ce qu'une transition soit votee).

## 7.2 Migrations BDD

99 migrations au total dont les 3 dernieres :

- 20260520100000 — paquet F onboarding profile axes (749 lignes)

- 20260519280000 — paquet G colonne libraries.profile_template_chosen + propagation (435 lignes)

- 20260519290000 — paquet E.5 FK profile proposals/votes vers profiles (67 lignes)

## 7.3 Frontend

Routes/pages affectees par le chantier profils :

| Route | Public concerne | Comportement |
| --- | --- | --- |
| /painel | Staff (librarian/coord/admin) | Onglets adaptatifs selon circulation_mode + membership_enabled |
| /conta | Reader | Onglets adaptatifs selon circulation_mode + cotisacoes selon membership_enabled |
| /biblioteca | Staff (coord/admin) | Banner G + onglet Transicoes (gouvernance politique) |
| /solicitar-biblioteca | Public | Wizard 4 etapes profil (paquet F.3) |

# 8. Conclusion

Le chantier profils d'adoption d'AnarBib est cloture cette session. Demarre le 12 mai 2026 avec la spec v0.3, il aura mobilise environ 30 heures de travail au total sur 8 jours, livrant :

- Une architecture backend complete : 4 axes orthogonaux + membership_enabled, avec contraintes, propagation, transitions formalisees, historique audit

- Une experience utilisateur differenciee : wizard de creation, onglets adaptatifs selon le profil de la biblio, vote collectif des transitions

- Une coherence politique : la doctrine d'ancrage geographique, l'asymetrie creation/evolution, la separation Painel/Biblioteca refletent toutes des choix politiques anarchistes coherents

- Une discipline d'achievement : pas de fonctionnalite "presque finie", chaque paquet est commitee, testee, deployee, validee visuellement avant de passer au suivant

Les bibliotheques anarchistes federees disposent maintenant des outils techniques pour configurer leur fonctionnement selon leur autonomie politique, sans imposer un modele unique. Le SIGB AnarBib est plus proche de sa vocation : etre un outil au service des collectifs, pas un cadre normatif qui les contraint.

La prochaine session pourra se concentrer sur :

- Articulation onboarding/profils (spec v0.7 a finaliser)

- Items prioritaires du backlog technique (GitHub Pages, code-splitting, LanguagePicker)

- Migration Brevo → Resend (chantier independant deja specifie)

« Pas de pouvoir, pas de docteur, pas de chef »

— a defaut de cela, juste des bibliotheques federees qui choisissent collectivement leurs propres regles.