AnarBib

Backlog technique v27

Sessions du 3 au 5 juin : clôture constatée #MODEL-item-grain, carte-lecteur phase γ complète, chantier « ma bibliothèque » (MYLIB) livré-clos, face fédération cadrée (FED), chantier-cadre Importações ouvert, Track A catalogação engagé, durcissement sécurité advisors — 05/06/2026

Architecture à deux niveaux : chantiers regroupés + sous-tickets

5 juin 2026

Ce backlog v27 succède au v26 du 2 juin 2026 (amendé le 04/06). Il intègre les huit sessions tracées du 2 au 5 juin : la clôture constatée en production de #MODEL-item-grain (audit du dump de schéma du 03/06, ITEM-Q1..Q5 soldés) et l'ouverture de la Phase 1 exemplares (migration mutualisée provenance + destination co-rédigée, prête à confirmer) ; la carte-lecteur portée en phase γ complète (backend api.resolve_reader_card le 03/06, UI staff ResolveCardBox gatée reader_cards_enabled le 04/06) ; le chantier carte « ma bibliothèque » côté lecteur·rice ouvert et clos le 04/06 (vitrine publique opt-in, canal « écrire » bidirectionnel mail-only, TR-6.2b clos, dispatcher renommé) ; le cadrage du modèle d'accès concentrique et la création de spec-outils-federalistes v0.1 (FED-1..7 actés, FED-O4/O5/O6 tranchés) ; l'ouverture du chantier-cadre Importações (cadrage v0.1, IMP-A1..A5 ouverts) ; l'engagement du Track A catalogação (Lots 1-2b livrés : CAT-E1/E2 actés, DOC-JSX-1, DOC-ADDR-1 tutoiement) ; la session du 05/06 outillage Claude Code + durcissement sécurité (advisors : 1 ERROR → 0, surface anon DEFINER 35 → 18, #DETTE-STR-1 clos ; CLAUDE.md, 5 commandes, 3 skills) ; et le document « principes de communication fédérale » v0.1 versé à la besace Bologne. #110 R.6 reste à faire (confirmé le 05/06) : le v27 propose en arbitrage F.6 de débloquer l'étape 8 de #BIBLIO dès maintenant, la spec fixant le jalon à R.4.

# Sommaire de lecture

A. Méthode et lecture stratégique

B. Vue d'ensemble — les quatorze macro-chantiers et l'ordre de déblocage

C. Fiches détaillées des macro-chantiers

D. Tableaux des sous-tickets (annexe), classés gain/effort

E. Acquis — items résolus (additions des 3-5 juin)

F. Arbitrages à rendre

G. RGPD — chantier acquis (conservé pour mémoire)

H. Annexe Bologna 2026

# A. Méthode et lecture stratégique

## A.1 — Du v26 au v27 : trois jours de clôtures et deux chantiers nouveaux

Le v26 du 2 juin fixait la gouvernance du corpus (charte, registre, triptyque doctrinal). Les sessions des 3-5 juin ont surtout fermé : #MODEL-item-grain constaté livré en prod (le garde-fou n°2 du chemin critique Catalogação est levé) ; carte-lecteur phase γ complète ; chantier MYLIB livré-clos en une journée ; #155 et la fiabilisation notify-internal-task (amendement v26 du 04/06) ; passe advisors du 05/06 (1 ERROR → 0, #DETTE-STR-1 clos). Elles ont aussi ouvert deux chantiers structurants — la face fédération (#FED, spec-outils-federalistes v0.1) et le chantier-cadre Importações (#IMPORT, cadrage v0.1) — et engagé le Track A catalogação (registre déclaratif des champs, Lots 1-2b livrés via Claude Code).

⚠️ Drift majeur détecté à la relecture du 05/06 : le fichier REGISTRE_decisions.md s'arrête à la section §16, alors que tout le corpus (v26, INDEX, INVENTAIRE, specs) cite des sections §17 MULTI, §18 PARTNER, §19 ILL, §20 OPAC, §22 CARD, §23 FED, §24 MYLIB et §IMP. Le foyer normatif est donc incomplet sur disque : les décisions y sont citées mais non inscrites. Réinscription en tête d'hygiène (#HYG-REG-1, annexe D), préalable à tout chantier doctrinal — la préséance ne fonctionne que si le registre porte réellement les décisions.

## A.2 — Architecture à deux niveaux (conservée)

La structure du v23 est conservée. Quatorze macro-chantiers au niveau supérieur (douze du v26, plus #FED et #IMPORT ; #CATALOGACAO est promu macro-chantier pour porter le chemin critique exemplares), sous-tickets détaillés en annexe D, items résolus en section E.

## A.3 — Score Gain/Coût et ratio effort/gain

Importance politique (1-5) + Effort/Urgence inverse (1-3) ; les chantiers-cadres conservent leur score 18. Rangs : critique (≥ 16), haute (13-15), moyenne (10-12), hygiène (7-9), nice-to-have (≤ 6). Le v27 ajoute une classe d'effort explicite par sous-ticket — XS (< 1 h), S (1-3 h), M (1-2 sessions), L (chantier structurel) — et une règle de classement : à score égal, l'effort le plus faible passe devant. Le tableau D.0 isole les meilleurs ratios gain/effort (quick wins).

## A.4 — Statuts et conventions (inchangés)

Cinq statuts opérationnels : 🟢 PRÊT, 🟠 EN COURS, 🟡 CADRÉ, 🔵 PERSPECTIVE, ⏸️ BLOQUÉ. Les items ✅ ACQUIS sortent du tableau actif vers la section E. Convention « rien ne sort sans trace » conservée.

## A.5 — Conventions de fusion (mises à jour)

Conservées : #J → #MODEL-item-grain (désormais acquis), #H → #MOBILE, #TASKS-invitation-groupée → #155 (clos 04/06), #157 → #CL.2, #ACCOUNT-migration → #MODEL. Nouvelles propositions : #RESEAU-FED → #FED (la face fédération absorbe le chantier réseau fédératif, sa spec étant spec-outils-federalistes — arbitrage F.8) ; le cluster exemplares/catalogação sort de #MODEL et de #CATALOG-EXT pour former #CATALOGACAO (chemin critique Phase 1-3 + Tracks A/B/C, conformément à l'ordre de mise en œuvre d'INVENTAIRE.md).

# B. Vue d'ensemble — les quatorze macro-chantiers

Macro-chantiers ordonnés par score décroissant. Fiches en section C, sous-tickets en annexe D.

| # | Macro-chantier | Thème | I | EU | Score | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #BIBLIO — Chantier-cadre Biblioteca | Audit doctrinal | 5+ | 3 | 18 | 🟠 EN COURS (étape 8 — déblocage proposé F.6) |
| 2 | #PAINEL — Chantier-cadre Painel | Audit doctrinal | 5+ | 3 | 18 | ✅ BOUCLÉ 30/05/2026 |
| 3 | #IMPORT — Chantier-cadre Importações | Import / fédération | 5+ | 3 | 18 | 🟡 CADRAGE v0.1 À VALIDER (Phase 0) |
| 4 | #CL — Méga-item compte lecteur (Dunkerque) | Compte lecteur | 5 | 2 | 16 | 🟠 EN COURS (9/10 — reste #CL.10) |
| 5 | #CATALOGACAO — Chemin critique exemplares + fiche | Catalogage | 5 | 3 | 16 | 🟠 EN COURS (Track A engagé, P1.1 prêt) |
| 6 | #110 — Migration mail Brevo → Resend | Mail | 4 | 3 | 15 | 🟠 EN COURS (R.1-R.5 livrés, R.6 restante) |
| 7 | #MOBILE — Extension mobile / mode terrain | Terrain | 4 | 3 | 15 | 🟡 ARBITRÉ — carte-lecteur β+γ livrée |
| 8 | #NOTIFY-Painel-acts — Notifs actes éco. + coercitifs | Notifications | 5 | 2 | 15 | 🟡 CADRÉ — audit préalable |
| 9 | #COTISATIONS — Cluster cotisations & QA | Cotisations | 4 | 3 | 15 | 🟢 PRÊT (4 items) |
| 10 | #MM — Doctrine anti-méga-machine appliquée | UX politique | 4 | 3 | 15 | 🟡 CADRÉ (5 items) |
| 11 | #FED — Face fédération « Ferramentas federalistas » | Fédération | 4 | 3 | 15 | 🟡 CADRÉ — spec v0.1, FED-1..7 actés |
| 12 | #MODEL — Conception structurelle | Conception | 4 | 1 | 14 | 🟡 CADRÉ (4 specs à remplir) |
| 13 | #BG-PREP — Préparation Bologna FICEDL 09/2026 | Sécurité / Politique | 3 | 1 | 14 | 🟠 EN COURS (advisors progressés 05/06) |
| 14 | #CATALOG-EXT — Cluster OPAC / découverte lecteur | Catalogue | 3 | 2 | 12 | 🟡 PARTIEL — aval de #CATALOGACAO |
| 15 | #HYGIENE-PERF-i18n — Hygiène, perf, i18n | Hygiène | 2 | 3 | 11 | 🟢 PRÊT (≈ 30 sous-tickets) |

Décompte du v27 : quinze lignes au tableau (quatorze chantiers actifs + #PAINEL conservé pour mémoire), ~95 sous-tickets en annexe D, items résolus en section E.

## B.2 — Ordre prioritaire par déblocages (« A débloque B »)

Cet ordre s'appuie sur la carte des dépendances d'INVENTAIRE.md et l'« Ordre de mise en œuvre — chantier Catalogação ». Principe : faire d'abord ce qui débloque le plus ; à effort égal, le moins cher d'abord. Le chemin critique est étroit ; tout le reste se mène en parallèle.

| Rang | Action (A) | Débloque (B) | Fondement |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Déployer la migration ui-assets 20260605170000 (XS, push en attente) | Test LibraryVisualAssetsSection ; clôt la passe sécurité du 05/06 | SESSION 05/06 §5 |
| 2 | #HYG-REG-1 — réinscrire les sections §17-24 au REGISTRE (S) | La fiabilité de TOUTE décision aval : préséance inopérante tant que le foyer normatif est incomplet | INDEX § Préséance ; AUDIT 02/06 |
| 3 | Trancher F.6 (jalon R.4 vs R.6) | #BIBLIO étape 8 (mails) → clôture du chantier-cadre Biblioteca (puis étape 10 / #156, F.5) | spec-migration-mail-resend : « il n'est pas nécessaire d'attendre R.6 » |
| 4 | #33 test blocage cotisation (XS) | #36 activation CIRA Marseille → première biblio tierce active sur les cotisations | Backlog #COTISATIONS |
| 5 | Confirmer F.10 puis pousser P1.1 (migration mutualisée exemplares, M) | P1.2-P1.6 (Phase 2 : padrão→seed→override, matrice d'actions, filtre public) | INVENTAIRE § Ordre Catalogação ; CHANTIER exemplares-phase1 §4-6 |
| 6 | Phase 2 — filtre visibility='public' + matrice | #OPAC7-11 et notice enrichie (#CATALOG-EXT consomment le filtre) ; verrou libre-de-droits ILL-5 de #ILL-digital ; chaîne acquisition (socle de l'échange réseau) | INVENTAIRE carte des dépendances ; CAT-B3 ; ILL-5 |
| 7 | Track A Lots 2c → 3 → 5 (parallèle, aucune migration DB) + maquette v3 | Fiche catalogação complète (CAT-E3..E7) ; capas P1 livrable immédiatement (Track B) | Registre CAT-E1..E7 ; spec-catalogacao §9 |
| 8 | #110 R.6 (0,5 j, après coexistence) | Clôture fonctionnelle de #110 ; #NOTIFY-Painel-acts (l'audit préalable peut être mené avant) ; R.7 hygiène | spec-migration-mail-resend §5.7-§5.8 |
| 9 | Remplissage spec-multi-appartenance-lecteur (M) | #CL.10 (infos pratiques de retrait) → clôt le méga-item #CL à 10/10 ; #ACCOUNT-migration (socle absorbé) | INVENTAIRE ; ACCT-MIGRATION |
| 10 | Trancher IMP-A1/IMP-A2 puis sonder IMP-A3 (pull partenaire) | Phase 1 Importações (surface api.* + UI) ; couplage aval Catalogação via book_drafts | CADRAGE importações §7-8 ; ACQ-Q4 |
| 11 | Implémentation #FED socle + círculos (étapes 1-2 de la spec) | Schéma concentrique de Bologne régénéré depuis le fond figé ; assembleias / gazeta (perspective) | spec-outils-federalistes v0.1 ; FED-1..7 |
| 12 | Fond de roulement parallèle : #MM, #MOBILE P2/P0, hygiène i18n 10 locales | Aucun déblocage dur — gains UX et dette | — |

# C. Fiches détaillées des macro-chantiers

## C.1 — #BIBLIO — Chantier-cadre Biblioteca

Score 18 (CRITIQUE) • Statut 🟠 EN COURS (étape 8). Dix-neuf écarts arbitrés (EA-00 à EA-18), huit étapes livrées. Reste l'étape 8 (mails de la page Biblioteca) — marquée « bloquée par #110 R.6 » au v26, mais la spec v0.4 fixe le jalon de déblocage à la fin de R.4 ; R.1-R.5 étant livrés, le v27 propose le déblocage immédiat (arbitrage F.6). Reste aussi l'étape 10 (câblage frontend des échanges, recoupe #156 — arbitrage F.5) et les 4 dettes résiduelles PEB d'EA-12 phase 2.

## C.2 — #PAINEL — Chantier-cadre Painel

Score 18 • Statut ✅ BOUCLÉ 30/05/2026. Conservé pour mémoire. Restes hors chantier : EA-02 → #MOBILE Paquet 3 ; EA-01 volet 3 → cadrage collectif.

## C.3 — #IMPORT — Chantier-cadre Importações

Score 18 (chantier-cadre) • Statut 🟡 CADRAGE v0.1 À VALIDER. Ouvert le 04/06 (CADRAGE_importacoes_module). Constat clé : la plomberie de provenance est déjà posée (8 tables catalog_ref_*, cible book_drafts, journal book_draft_import_events, gardes catalog_partner_*_import, staging BLMF + Zotero) ; le manque structurel est la surface api.* et l'UI. Trois logiques : legacy BLMF (one-shot), Zotero/Terra Livre (occasionnel), fédération partenaires (récurrent, gaté par consentement — la plus alignée politiquement). Méthode Biblioteca-style : Phase 0 cadrage (fait) → Phase 1 parité → Phase 2 audit doctrinal → Phase 3 qualité. Arbitrages ouverts IMP-A1..A5 (F.9) ; frontière avec Catalogação déjà tranchée (ACQ-Q4). Rôle : coordenador intégral (FED-5). Lignes rouges : provenance honnête (pas de blanchiment d'origine), humain dans la boucle (l'import propose, le·la catalogueur·euse dispose).

## C.4 — #CL — Méga-item compte lecteur (Cahier Dunkerque)

Score 16 (CRITIQUE) • Statut 🟠 EN COURS (9/10 livrés). Neuf sous-items livrés (#CL.1-#CL.9). Reste #CL.10 (infos pratiques de retrait), dépendant du remplissage de spec-multi-appartenance-lecteur (charpente v0.3 figée). Le 04/06 a en outre enrichi conta.html hors périmètre initial : carte « ma bibliothèque » + canal « écrire » bidirectionnel (chantier MYLIB, clos — section E).

## C.5 — #CATALOGACAO — Chemin critique exemplares + fiche (nouveau macro-chantier)

Score 16 (CRITIQUE) • Statut 🟠 EN COURS. Regroupe le chemin critique séquentiel et les tracks parallèles de l'ordre de mise en œuvre d'INVENTAIRE.md. Phase 0 (#MODEL-item-grain cœur) ✅ livrée — constatée le 03/06 sur le dump de schéma. Phase 1 = migration foncière exemplares/exemplar_drafts EN UNE SEULE VAGUE (provenance ACQ §5.1 + destination circulation_policy/visibility CAT-B1..B3) : draft co-rédigé le 03/06, 4 points à confirmer (F.10), puis P1.2-P1.6. Phase 2 = circulation effective (padrão→seed→override, matrice d'actions, filtre public). Phase 3 = doublons fédérés (api.attach_exemplar). Tracks parallèles : A fiche/paliers (Lots 1-2b livrés 04/06 via Claude Code — CAT-E1/E2 ; restent 2c, 3, 4, 5 ; maquette v3 du 05/06 comme référence de design), B capas (P1 fix chemin livrable immédiatement), C sources/autorités (LoC diagnostic d'abord). Garde-fous durs : jamais deux migrations séparées sur exemplares ; jamais réactiver LoC à l'aveugle ; déploiement uniforme Woodpecker.

## C.6 — #110 — Migration mail Brevo → Resend

Score 15 (HAUTE) • Statut ✅ CLOS le 05/06/2026. R.6 exécuté : code Brevo retiré des 8 transports + 2 modules env partagés (R.6.1) ; 7 secrets BREVO_* supprimés (R.6.2) ; couture sender confirmée saine (R.6.3) ; compte Brevo en standby, fermeture indicative fin été 2026 (R.6.4). Ajout d'un gate dur RESEND_API_KEY à l'inscription. Volet documentaire : DPA porté en v1.1 (10 langues), registre des traitements et guide de gouvernance mis à jour (garde-fou anti-tracking, envoi via Resend sans suivi ouvertures/clics) ; guide de gouvernance traduit dans les 10 langues du réseau (.md + .docx, docs/governance/). Hygiène R.7 également exécutée le 08/06/2026 : secret MAIL_PROVIDER retiré, variables sender harmonisées sur le couple canonique SENDER_EMAIL/SENDER_NAME (5 secrets redondants retirés), register en payload Resend natif (brevoPayloadToResend supprimé). 13 secrets nettoyés au total ; plus aucune trace de Brevo (code et secrets).

## C.7 — #MOBILE — Extension mobile / mode terrain

Score 15 (HAUTE) • Statut 🟡 ARBITRÉ. PWA mono-codebase, sans app native, sans tracker. Carte-lecteur entièrement livrée : phase β (génération + révocation, 28/05) puis phase γ complète (résolution staff : backend 03/06, UI ResolveCardBox gatée reader_cards_enabled 04/06) — sortie du tableau actif (section E). Restent P0 socle, P2 scanner ISBN, P3 permanence, P4 récolement, P5 push, plus une retouche courte du support A4 (QR ~40-45 mm, retrait de la mention AnarBib, slug seul — notée en session 05/06).

## C.8 — #NOTIFY-Painel-acts

Score 15 (HAUTE) • Statut 🟡 CADRÉ — audit préalable. Aucun mail sur trois familles d'actes du Painel (paiement cotisation, restriction locale, gel global). L'audit préalable obligatoire peut démarrer sans attendre R.6 ; le câblage final se fera sur la couche Resend stabilisée.

## C.9 — #COTISATIONS — Cluster cotisations & QA

Score 15 (HAUTE) • Statut 🟢 PRÊT. Quatre items courts ; #33 (30 min) débloque #36 (activation CIRA Marseille) — meilleur ratio gain/effort du backlog avec la vague immédiate (D.0).

## C.10 — #MM — Doctrine anti-méga-machine appliquée

Score 15 (HAUTE) • Statut 🟡 CADRÉ. Cinq applications concrètes (#MM1-#MM5), inchangées du v26. Le canal humain reste premier.

## C.11 — #FED — Face fédération « Ferramentas federalistas » (nouveau macro-chantier)

Score 15 (HAUTE) • Statut 🟡 CADRÉ. Issu du cadrage du modèle d'accès concentrique (04/06) : deux axes décollés (échelle d'objet vs portée des rôles, FED-3), « voir ≠ agir » avec deux exceptions (FED-4), círculos relocalisé hors rede (FED-1), doctrine anti-panoptique (FED-7 — aucune vue agrégée du tissu relationnel). spec-outils-federalistes v0.1 créée le 04/06 soir, cœur rempli (socle + primitive cercle : annuaire des cercles ouverts, adhésion opt-out + anti-blackball, lecture membres / action coordenador) ; FED-O4/O5/O6 tranchés, restent FED-O1..O3 (bordures vue painel, traçabilité, sélecteur de biblio). Le document « principes de communication fédérale » v0.1 (05/06, 12 pages, F1-F10 + huit refus) porte le volet politique vers Bologne. Proposition : #RESEAU-FED absorbé ici (F.8). ⚠️ La section §23 FED du registre est citée partout mais absente du fichier — voir #HYG-REG-1.

## C.12 — #MODEL — Conception structurelle

Score 14 (HAUTE) • Statut 🟡 CADRÉ. #MODEL-item-grain sort du tableau (✅ acquis, section E). Restent quatre specs à remplir/implémenter : spec-multi-appartenance-lecteur (charpente v0.3 — débloque #CL.10), spec-partenariat-biblios (v0.3 figée), spec-flux-partage-numerique (v0.2 figée, #ILL-digital — son verrou ILL-5 attend le champ visibility de la Phase 1 #CATALOGACAO), #ACCOUNT-migration (absorbé dans multi-appartenance).

## C.13 — #BG-PREP — Préparation Bologna FICEDL 09/2026

Score 14 (HAUTE) • Statut 🟠 EN COURS. Avancée concrète le 05/06 : passe advisors P1-P4 déployée (1 ERROR → 0 ; surface anon des fonctions DEFINER 35 → 18 ; authenticated 189 → 184 ; WARN 228 → 205 ; 4 tables mortes et 5 fonctions debug supprimées) — #DETTE-STR-1 clos. Les ~200 fonctions DEFINER restantes sont l'architecture cible, pas de la dette : doctrine « surface DEFINER = architecture » à acter (candidat DOC-SEC-1, arbitrage F.7) ; la réduction de risque passe par le durcissement par fonction (audit lent #4). Restent #BG2 sauvegardes, #BG3 journalisation, #BG4 (entamé), dettes STR-2..5, #119.

## C.14 — #CATALOG-EXT — Cluster OPAC / découverte lecteur

Score 12 (MOYENNE) • Statut 🟡 PARTIEL. Recentré sur la couche lecteur (OPAC/découverte, atelier RebAL) : #OPAC7-11, #AUT1-4, #ATELIER, plus les items catalogue historiques (#61, #58, #60, #79, #152, #62, #151, #I). En aval du chemin critique : les facettes et la notice consomment le filtre visibility produit par la Phase 1-2 de #CATALOGACAO. #OPAC2/#OPAC3 restent requalifiés « déjà fait ».

## C.15 — #HYGIENE-PERF-i18n

Score 11 (MOYENNE) • Statut 🟢 PRÊT. Cluster enrichi par les sessions des 4-5 juin : réinscription du registre (#HYG-REG-1, prioritaire), déploiement ui-assets, réalignement INDEX sur 10 locales (DOC-I18N-1 : nl ajouté ~03/06, el le 04/06), extension d'i18n.test.js à nl/el, rollout du tutoiement DOC-ADDR-1 sur toutes les locales, placement du README, items v26 conservés (#I18N-charte-inclusive, #PERF-accountpage-split, #HYG-rapports-consultas).

# D. Tableaux des sous-tickets (annexe)

Légende : 🟢 PRÊT, 🟠 EN COURS, 🟡 CADRÉ, 🔵 PERSPECTIVE, ⏸️ BLOQUÉ. Effort : XS < 1 h · S 1-3 h · M 1-2 sessions · L chantier structurel. Chaque tableau est trié par score décroissant puis effort croissant (ratio gain/effort).

## D.0 — Quick wins : meilleurs ratios gain/effort, toutes familles

| Rang | ID | Titre | Score | Effort | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #HYG-ui-assets | Pousser la migration ui-assets 20260605170000 + tester LibraryVisualAssetsSection | 12 | XS | 🟢 PRÊT (livrée, à déployer) |
| 2 | #33 | Test scénario blocage emprunts par cotisation expirée | 16 | XS | 🟢 PRÊT |
| 3 | #36 | Activation cotisations CIRA Marseille | 15 | XS | 🟢 PRÊT (post-#33) |
| 4 | #HYG-REG-1 | Réinscrire les sections §17-24 au REGISTRE (MULTI, PARTNER, ILL, OPAC, CARD, FED, MYLIB, IMP) | 14 | S | 🟢 PRÊT — préalable doctrinal |
| 5 | CAPAS-P1 | Track B — fix du chemin de capa (collision books/new/) | 12 | S | 🟢 PRÊT (livrable immédiatement) |
| 6 | #HYG-INDEX-locales | Réaligner INDEX (« 8 locales » → 10, DOC-I18N-1) + en-tête mail-strings | 9 | XS | 🟢 PRÊT |
| 7 | #MOB-QR-A4 | Carte-lecteur : QR ~40-45 mm sur l'A4, retrait mention AnarBib, slug seul | 9 | S | 🟢 PRÊT (Claude Code) |
| 8 | R.6 | #110 — suppression de Brevo (après coexistence) | 15 | S (0,5 j) | 🟡 À PLANIFIER (bilan R.5.4) |
| 9 | #22 | fn_submit_library_request_via_claim : COALESCE | 3 | XS | 🟡 CADRÉ |

## Sous-tickets — #BIBLIO

| ID | Titre | Score | Effort | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EA-12 ph. 2 | PEB — 4 dettes résiduelles phase 2 | 18 | S/M (3-5 h) | 🟠 EN COURS |
| Étape 8 | Mails de la page Biblioteca — jalon spec = R.4 (livré) | 18 | M (1-2 sessions) | ⏸️→🟢 selon F.6 |
| Étape 10 | Câblage frontend des échanges (recoupe #156) | 14 | M | 🟡 arbitrage F.5 |

## Sous-tickets — #CL

| ID | Titre | Score | Effort | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #CL.10 | Infos pratiques de retrait — dépend remplissage spec-multi-appartenance | 12 | S (~1 h 30 UX) | 🟡 EN ATTENTE spec |

## Sous-tickets — #CATALOGACAO (chemin critique + tracks)

| ID | Titre | Score | Effort | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.1 | Migration mutualisée exemplares/exemplar_drafts (provenance + destination, une seule vague, backfill 2461 + DO-block) | 16 | M | 🟢 PRÊT — draft co-rédigé, confirmer F.10 |
| P1.2 | Seed padrão → exemplaire + RPC d'édition intégrant policy/visibility (CAT-B4) | 15 | M | ⬜ après P1.1 |
| P1.4 | Filtre public visibility + matrice d'actions lecteur (CAT-B3, DOC-PERIM-1) | 15 | M | ⬜ après P1.1-P1.2 |
| P1.3 | Doublon fédéré : garde au publish + api.attach_exemplar (CAT-B5) | 13 | M | ⬜ après P1.1 |
| P1.5 | i18n libellés policy/visibility/doublon — 10 locales | 11 | S | ⬜ après P1.2-P1.4 |
| P1.6 | Frontend Catalogação → onglet Exemplaires (+ UX optionnelle item-grain §6.1) | 12 | M | ⬜ dernier de la vague |
| TRA-2c | Track A Lot 2c — periódico in-grid + acquisition (CAT-E3) | 13 | S | 🟠 EN COURS (Claude Code) |
| TRA-3 | Track A Lot 3 — paliers ternaires simple/advanced/complete (CAT-E4 = CAT-A3) | 13 | M | 🟡 CADRÉ |
| TRA-5 | Track A Lot 5 — 7 clés i18n nouvelles × 10 locales (CAT-E7) | 11 | S | ✅ ACQUIS (section E, CAT-E8) |
| TRA-4 | Track A Lot 4 — lisibilité (spans maquette, réordonnancement cœur, CAT-E5) | 9 | S | 🟡 DIFFÉRÉ |
| TRA-v3 | Implémenter la fiche depuis l'artéfact maquette v3 (aperçu live, jauge essenciais, hints, validations) | 12 | M | 🟢 PRÊT (référence de design validée) |
| CAPAS-P1 | Track B — fix chemin capa | 12 | S | 🟢 PRÊT |
| CAPAS-P2 | Track B — EF cover_lookup (4 sources dont og:image, CAT-C3/C4) | 11 | M | ✅ ACQUIS (section E, CAT-C5) |
| CAPAS-P3 | Track B — page-1-PDF | 7 | M | ✅ ACQUIS (section E, CAT-C5) |
| SRC-LoC | Track C — diagnostic LoC avant réactivation (CAT-D5) | 10 | S | ✅ ACQUIS (section E, CAT-D5a) |
| SRC-REST | Track C — adaptateurs REST Wikidata/OpenLibrary (CAT-D1) | 10 | M | ✅ ACQUIS (section E, CAT-D5b) |
| SRC-BN | Track C — BN Brasil par réutilisation du scraper Sophia + repli manuel (CAT-D2) | 9 | M | ✅ ACQUIS (section E, CAT-D5c) |
| SRC-AUT | Track C — EF authority_lookup + variant_forms JSONB (CAT-D3/D4) | 9 | M | ✅ ACQUIS (section E, CAT-D5d) |
| CAT-E6 | Différés hors fiche : capa gating, circulation 3 valeurs, viaf/isni/wikidata, idioma select, bib_ref | 8 | M | 🟡 DIFFÉRÉ (tracé au registre) |

## Sous-tickets — #MOBILE

| ID | Titre | Score | Effort | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 scanner | Scanner ISBN catalogage | 15 | M | 🟡 CADRÉ |
| P0 socle | Socle PWA mono-codebase | 13 | L | 🟡 CADRÉ |
| P3 permanence | Permanence mobile | 13 | L | 🟡 CADRÉ |
| #MOB-QR-A4 | Retouches support A4 carte-lecteur (QR 40-45 mm, slug seul, sans légende) | 9 | S | 🟢 PRÊT |
| P4 récolement | Récolement mobile | 11 | M | 🔵 PERSPECTIVE |
| P5 push | Push PWA — optionnel | 7 | M | 🔵 PERSPECTIVE |

## Sous-tickets — #COTISATIONS

| ID | Titre | Score | Effort | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #33 | Test scénario blocage emprunts par cotisation expirée | 16 | XS | 🟢 PRÊT |
| #36 | Activation cotisations CIRA Marseille | 15 | XS | 🟢 PRÊT (post-#33) |
| #25 | Notifications expiration cotisation 7 j / 1 j / J | 8 | S | 🟡 À PLANIFIER |
| #22 | fn_submit_library_request_via_claim : COALESCE | 3 | XS | 🟡 CADRÉ |

## Sous-tickets — #MM

| ID | Titre | Score | Effort | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #MM1 | Enrichir banner G | 15 | XS | 🟡 CADRÉ |
| #MM5 | Bandeau anti-méga-machine sur SolicitarBibliotecaPage | 15 | S | 🟡 CADRÉ |
| #MM2 | Footer global persistant (mail + Matrix toutes pages staff) | 14 | S | 🟡 CADRÉ |
| #MM3 | Encadrés inline « parlons-en avant » sur Biblioteca | 11 | S | 🟡 CADRÉ |
| #MM4 | Page /conversemos : canal humain premier | 10 | S/M | 🟡 CADRÉ |

## Sous-tickets — #FED

| ID | Titre | Score | Effort | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FED-impl-1 | Socle de la page Ferramentas federalistas (nav entre biblioteca et rede, contrôle d'accès propre, FED-2) | 15 | M | 🟡 CADRÉ — spec v0.1 |
| FED-impl-2 | Primitive círculo : annuaire des cercles ouverts, adhésion opt-out + anti-blackball B, cycle de vie (FED-O4/O5/O6 tranchés) | 15 | M/L | 🟡 CADRÉ |
| FED-O1..O3 | Bordures à spécifier : périmètre vue painel, traçabilité des consultations staff, sélecteur multi-biblio | 12 | S | 🟡 OUVERT |
| FED-Bologne | Régénérer le schéma concentrique depuis le fond figé (§4 du cadrage) — assumer la correction comme contenu | 12 | S | 🟢 PRÊT (fond figé) |
| FED-specs | spec-assembleias, spec-gazeta | 8 | L | 🔵 PERSPECTIVE |

## Sous-tickets — #MODEL

| ID | Titre | Score | Effort | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| spec-multi-appartenance | Remplissage de la charpente v0.3 — débloque #CL.10 et #ACCOUNT-migration | 15 | M | 🟡 FIGÉE v0.3 |
| spec-partenariat-biblios | Remplissage de la charpente v0.3 (D1-D9 arbitrés) | 14 | M | 🟡 FIGÉE v0.3 |
| spec-flux-partage-numerique | Remplissage v0.2 (#ILL-digital, ILL-1..9) — verrou ILL-5 attend visibility (P1.1) | 13 | M | 🟡 FIGÉE v0.2 — aval Phase 1 |
| #ACCOUNT-migration | Validation physique + migration de compte (socle absorbé dans multi-appartenance) | 14 | L | 🟡 CADRÉ |

## Sous-tickets — #IMPORT

| ID | Titre | Score | Effort | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMP-A1/A2 | Arbitrages d'ouverture : séquençage des 3 logiques (reco : fédération d'abord) ; BLMF module ou script | 15 | XS (décision) | 🟡 À TRANCHER (F.9) |
| IMP-A3 | Sonde de la mécanique pull partenaire (integration_mode, technical_probe) — inconnue technique n°1 | 13 | S | 🟡 À SONDER tôt |
| IMP-P1 | Phase 1 : surface api.* minimale + mapping/dédup (IMP-A4) + UI page Importações, une logique de bout en bout | 15 | L | ⬜ après IMP-A1/A2 |
| IMP-A5 | i18n des labels catalog_ref_* (mono-langue vs jsonb 10 locales) — constater avant de trancher | 9 | XS | 🟡 OUVERT |
| IMP-P2/P3 | Audit doctrinal (RLS/REVOKE/PII/consentement) puis qualité UX non-spécialiste | 14 | M | ⬜ séquence cadrage |

## Sous-tickets — #BG-PREP

| ID | Titre | Score | Effort | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #BG4 | Durcissement RLS / advisors — entamé : 1 ERROR → 0, anon DEFINER 35 → 18 (05/06) | 15 | L (13-22 j-h) | 🟠 EN COURS |
| #BG2 | Stratégie de sauvegarde militante | 13 | L (6-7 j-h) | 🟡 À CADRER |
| #BG3 | Journalisation militante | 12 | L (5-7 j-h) | 🟡 À CADRER |
| #DETTE-STR-5 | Migration FK sans index supportant | 11 | M | 🟡 CADRÉ |
| #4 | Documenter SECURITY DEFINER via COMMENT (audit lent, durcissement par fonction) | 9 | L | 🟡 56 % audité |
| #DETTE-STR-2 | library_email_identity → INVOKER (1 WARN) | 8 | S | 🟡 CADRÉ |
| #DETTE-STR-4 | Restreindre buckets storage SELECT broad | 8 | S | 🟡 CADRÉ |
| #119 | Audit secrets : tokens Codeberg, Woodpecker | 8 | S | 🟡 CADRÉ |
| #DETTE-STR-3 | fn_block_lph_modification SET search_path | 6 | XS | 🟡 CADRÉ |
| #81 | Audit défense-en-profondeur Cat 2 | 4 | M | 🟡 SPRINT HYG. |

## Sous-tickets — #CATALOG-EXT (couche lecteur, aval de #CATALOGACAO)

| ID | Titre | Score | Effort | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #61 | Date limite de retrait dans les réservations | 15 | S | 🟠 OUVERT |
| #I | Intégration archive.org (Wayback + IA Items) | 14 | M | 🟠 BTL |
| #58 | Refonte page Catalogacao : tableau de contrôle | 12 | M | 🟡 PARTIEL |
| #60 | Import CSV / OPF / JSON catalogues existants — à articuler avec #IMPORT | 12 | M | 🟡 PARTIEL (renvoi #IMPORT) |
| #79 | RBAC catalogage : 8 fonctions sans garde | 12 | S | 🟠 OUVERT (arbitrage F.3) |
| #OPAC7 | Facettes latérales à compteurs (OPAC-F1, api.catalog_facets_v1) | 11 | M | 🟡 aval filtre visibility |
| #AUT1 | Auteur·rices lié·es (réseau intellectuel) | 11 | M | 🆕 dérivation |
| #OPAC1 | Barre d'actions notice | 9 | M | 🆕 RebAL |
| #OPAC8 | Nuage « Sugestões de assuntos » (OPAC-AGG1) | 9 | M | 🆕 RebAL |
| #AUT2 | Nuage de sujets de l'auteur·rice (mutualisé OPAC8) | 9 | S/M | 🆕 |
| #152 | Détection de proches-doublons | 8 | M | 🟡 CADRÉ |
| #OPAC6 | Onglet « Description » | 8 | S/M | 🆕 RebAL |
| #OPAC9 | Favoris lecteur (wishlist serveur, OPAC-W1 — audit RLS) | 6 | M | 🟡 |
| #OPAC10 | Parcours alphabétique + nouveautés | 6 | M | 🆕 RebAL |
| #OPAC4 | Onglet « Documents similaires » | 6 | M | 🆕 RebAL |
| #62 | Filtres avancés catalogue | 6 | M | 🟡 PARTIEL |
| #AUT3 | Barre d'actions + export bibliographie | 6 | M | 🆕 dérivation |
| #AUT4 | Bibliographie enrichie (dispo + filtres) | 6 | M | 🆕 dérivation |
| #151 | Compteur AUTORIDADES sur Biblioteca : à repenser réseau | 6 | S | 🟡 OUVERT |
| #OPAC5 | Tags lecteurs (folksonomie légère) | 5 | M | 🆕 RebAL |
| #OPAC11 | Outils recherche : courriel + RSS | 3 | S | 🔵 prudent (RSS différé) |
| #ATELIER | Atelier autorités (contribution fédérée) — spec dédiée | — | L | 🔵 PERSPECTIVE (OPAC-ATL1) |

## Sous-tickets — #HYG / #PERF / #I18N

| ID | Titre | Score | Effort | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #HYG-REG-1 | RÉINSCRIRE les sections §17-24 du REGISTRE (MULTI, PARTNER, ILL, OPAC, CARD, FED, MYLIB, IMP) — citées partout, absentes du fichier | 14 | S | 🟢 PRÊT — préalable doctrinal |
| #HYG-ui-assets | Déployer la migration ui-assets 20260605170000 (/commit-migration → push) + test staff | 12 | XS | 🟢 PRÊT |
| #HYG-doctrines-0506 | Acter au registre : réhorodatage de migration (raffinement DOC-DEPLOY-1) + DOC-SEC-1 (surface DEFINER = architecture) — cf. F.7 | 11 | XS | 🟡 À ACTER |
| #I18N-rollout-10 | Rollout 10 locales : DOC-ADDR-1 tutoiement (fr fait, 9 restantes) + nl/el dans l'UI React (asymétrie mail/React) | 11 | M | 🟡 EN COURS |
| #HYG-INDEX-locales | INDEX § Préséance : « 8 locales » → 10 ; en-tête mail-strings « 6 locales » stale | 9 | XS | 🟢 PRÊT |
| #TEST-i18n-nl-el | Étendre i18n.test.js à nl et el (couvre 8/10) | 9 | S | ✅ ACQUIS (section E) |
| #I18N-charte-inclusive | 7 clés non conformes charte inclusive (ca non traduit, pt-BR « (a) », es « /a ») — une passe, locales tenues ensemble | 9 | S | 🟡 CADRÉ (v26) |
| #HYG-resend-prep | Chantier « priorités avant migration Resend » : prompt de reprise + séquençage à nourrir à Claude Code | 9 | S | 🟡 NOTÉ 05/06 |
| #HYG-rapports-consultas | Section consultations dans les 2 rapports hebdo + colonne dans la Síntese réseau | 8 | S | 🟡 CADRÉ (v25) |
| #PERF-accountpage-split | Découpage AccountPage (602 Ko — seul chunk > 500 Ko) | 8 | M | 🟡 CADRÉ (v26) |
| #HYG-README | Placement du README (Downloads → chemin cible à confirmer) + /commit-docs | 7 | XS | 🟡 EN ATTENTE Xavier |

Les autres sous-clusters (#TESTS, #PERSP, #RESEAU hors FED) sont inchangés du v23 — voir backlogs précédents (≈ 25 sous-tickets).

# E. Acquis — items résolus (additions des 3-5 juin 2026)

Les entrées antérieures au 03/06 sont conservées à l'identique de la section E du v26 (y compris #155 et #CARTE γ backend, amendements du 04/06). Le v27 ajoute les clôtures suivantes, par ordre chronologique inverse.

| Date | ID | Titre | Mode de clôture |
| --- | --- | --- | --- |
| 05/06/2026 | CAT-E8 / CAT-C5 — Track A + capas | Track A catalogação COMPLET + module capas P1-P3 | Livré (session soir) — Lots 1→6 + 3b (12 types matériels) ; paliers ternaires simple/advanced/complete effectifs ; classes .ab-* + segmented control ; ancres doublon + capa. Module capas : clé de stockage stable, EF cover_lookup (OpenLibrary/Google Books/og:image), galerie, P3 page-1-PDF côté client. i18n 10 locales. Solde TRA-2c/3/4/5, CAPAS-P1/P2/P3 de l'annexe D. |
| 05/06/2026 | CAT-G1 / CAT-G2 — liaison + contributeurs | Liaison autorités↔œuvres + flux contributeurs | Livré (session soir) — fn_normalize_name + trigger book_contributors.author_id → book_authors (backfill 371) ; RPC suggest/confirm/unlink + outil « Rattacher aux œuvres » ; fiche livre publique affiche TOUS les contributeurs (get_book_contributors_public) ; flux brouillon→publié comblé (2 triggers, préservation author_id par nom normalisé). |
| 05/06/2026 | CAT-H1 — fusion de doublons | Fusion de doublons (autorités ET documents) | Livré (session soir) — table d'audit merge_log + suggest_author_duplicates/merge_author + suggest_book_duplicates/merge_book (holdings fusion/repoint, circulation repointée, wishlist dedupe, recompute disponibilité). Validation humaine. UI sur fiches auteur ET document. Dogfood OK. |
| 05/06/2026 | CAT-D5a…d — Track D COMPLET | Sources externes & autorités (Track C/D) | Livré (session tardive) — solde SRC-LoC/REST/BN/AUT de l'annexe D. P1 réactivation LoC post-FOLIO (URL sru/LCDB, retry 502) ; P2 adaptateurs REST Open Library + Wikidata (catalog_metadata_lookup 7 sources) ; P3 BN Brasil fédéré dans « Buscar metadados » (8 sources) ; P4 EF authority_lookup (Wikidata→VIAF/ISNI/variant_forms) + Atelier autorités ; P5 i18n. Fuite variant_forms au publish colmatée. |
| 05/06/2026 | CAT-G3 — liaison volet préventif | Sélecteur d'autorité au catalogage | Livré (session tardive) — colonne book_draft_contributors.author_id ; RPC search_authors_by_name (exact/préfixe/substring/trigramme) ; sélecteur par ligne contributeur dans BookDraftForm (bouton Lier → recherche → badge) ; author_id explicite prime à la publication. Pose le lien dès le catalogage → empêche les contributeurs orphelins à la source. |
| 05/06/2026 | CAT-I1 / CAT-I2 — Ateliers + notes bio | Socle Ateliers + UI notes bio multilingues | Livré — socle : author_translations étendue (status draft/reviewed, CHECK lang 10 locales), variant_forms jsonb. UI : widget bio avec statut de revue par langue, RPC set_author_translation_review, seed bio locale UI au publish (défaut pt-BR, ON CONFLICT DO NOTHING). |
| 05/06/2026 | #TEST-i18n-nl-el + CLAUDE.md | Gate i18n 10 locales + règle horodatage | Livré — nl et el ajoutés à i18n.test.js (parité des 10 locales gardée par la CI, 76 tests) ; règle dure « horodatage de migration = heure UTC exacte, jamais approximative » inscrite dans CLAUDE.md (anti-collision). |
| 05/06/2026 | Sécurité advisors P1-P4 (+ #DETTE-STR-1) | Durcissement base : 1 ERROR → 0 | Livré — v_active_memberships en security_invoker + REVOKE anon (clôt #DETTE-STR-1) ; REVOKE anon sur 17 fonctions DEFINER + REVOKE PUBLIC sur 4 legacy ; policy de listing anon du bucket library-privacy-public supprimée ; 4 tables de sauvegarde mortes et 5 fonctions debug DROPpées. Surface anon DEFINER 35 → 18, authenticated 189 → 184, WARN 228 → 205. Pipelines #943-#945 verts. Reste ui-assets à déployer (D.0 rang 1). |
| 05/06/2026 | Outillage Claude Code | CLAUDE.md + 5 commandes + 3 skills | Livré — CLAUDE.md généré par exploration réelle du dépôt et committé ; commandes commit-migration / commit-front / commit-docs / advisor / i18n ; skills anarbib-i18n / anarbib-sql / anarbib-deploy, déférant aux sources d'autorité (préséance respectée). Deux doctrines proposées à l'inscription (F.7). |
| 05/06/2026 | Principes de communication fédérale v0.1 | Document politique (12 p.) pour Bologne | Livré — dix principes directeurs F1-F10, instances, canaux, huit refus, lecture de la maquette Círculos ; aligné FED-1..7 / FED-O4-O6 sans ID technique. Statut de proposition : « ce document propose ; les collectifs disposent ». Versé à la besace Bologne (section H). |
| 04/06/2026 | #MYLIB — carte « ma bibliothèque » + réciproque | Chantier ouvert et clos le même jour | Livré-clos — vitrine publique opt-in library_public_contact (RLS membres actifs, RPC upsert coordOnly) ; carte MyLibraryContactCard (logo data-driven, repli texte, jamais masquée) ; canal « écrire » in-système bidirectionnel mail-only (reader_library_messages + direction, anti-spam 3/24 h lecteur et 30/24 h biblio, handler notify-event, clés rmsg.*/lmsg.* ×9) ; TR-6.2b clos (LIBRARY_LOGO_MAP dé-hardcodé) ; dispatcher renommé fn_dispatch_notify_event (13 appelants réécrits) ; registre section MYLIB. Report : chat in-app persistant (MYLIB-O1) en attente d'une demande réelle. |
| 04/06/2026 | #CARTE γ — UI staff | Carte-lecteur phase γ complète | Livré — ResolveCardBox (UI staff de résolution), gatée libraries.reader_cards_enabled (invisible où la carte n'est pas activée), hotfix Woodpecker vert. Avec le backend api.resolve_reader_card du 03/06, la phase γ est complète : la carte-lecteur sort du tableau actif de #MOBILE. |
| 04/06/2026 | Track A Lots 1-2b (CAT-E1/E2) | Registre déclaratif de la fiche catalogação | Livré — fieldRegistry.js source unique des champs (CAT-E1) aligné sur la maquette normative v2 (CAT-E2) ; rendu piloté par le registre (CatalogFieldRenderer, panneaux matériels + 7 champs cœur, CAT-E3 partiel) ; intérim palier→tier (CAT-E4). Doctrines DOC-JSX-1 (validation hors bundler) et DOC-ADDR-1 (tutoiement, 61 chaînes fr) actées. Restent Lots 2c/3/4/5 (annexe D). |
| 04/06/2026 | FED + IMPORT (documentaire) | Deux cadrages + une spec | Livré — CADRAGE modèle d'accès concentrique (FED-1..7 actés, symétrie 2-2-2-2 abandonnée, doctrine anti-panoptique FED-7) ; spec-outils-federalistes v0.1 créée, FED-O4/O5/O6 tranchés ; CADRAGE Importações v0.1 (état réel sondé sur dump : plomberie posée, surface manquante). ⚠️ Sections §23 FED / §24 MYLIB / §IMP à réinscrire au registre (#HYG-REG-1). |
| 03/06/2026 | #MODEL-item-grain | Constaté livré en production | Clos — audit du dump de schéma 03/06 : item_id NOT NULL sur consulta_linhas_v2 (FK RESTRICT, 30 lignes migrées), helper fn_v2_resolve_consulta_exemplar (résolution serveur, cohérence par construction), suite #ILL-availability jointe à l'item_id. ITEM-Q1..Q5 soldés ; suite §6.1 frontend = dépendance dissoute. spec-granularite-item passe en 🔵 référence historique. Garde-fou n°2 du chemin critique Catalogação levé → la Phase 1 peut démarrer. |

# F. Arbitrages à rendre

F.2 (#155) est tranché depuis le 04/06. Restent F.3 et F.5 du v26, plus cinq arbitrages nouveaux issus des sessions des 3-5 juin.

## F.3 — #79 absorbé par #BG4 ou maintenu distinct ?

Inchangé. #79 (RBAC catalogage, 8 fonctions sans garde, 2-3 h) est précis et estimable ; #BG4 est global (13-22 j-h). Le v22 l'a maintenu distinct dans #CATALOG-EXT. Note v27 : la passe advisors du 05/06 plaide pour le traiter dans le fil du durcissement par fonction (#4 / DOC-SEC-1) — à arbitrer.

## F.5 — Inscription de #BIBLIO étape 10 et #156

Inchangé. L'étape 10 (« câblage frontend des échanges ») recoupe #156. Verser #156 dans #BIBLIO comme sous-ticket de l'étape 10 ?

## F.6 — Débloquer l’étape 8 de #BIBLIO au jalon R.4 (nouveau)

Le v26 marque l'étape 8 « ⏸️ BLOQUÉ #110 R.6 ». Or spec-migration-mail-resend (planification) écrit : « Le jalon qui débloque l'étape 8 du chantier-cadre Biblioteca est la fin de R.4 […] Il n'est pas nécessaire d'attendre R.6 ni R.7. » R.1-R.5 étant livrés et R.6 confirmée non faite le 05/06, le v27 recommande de débloquer l'étape 8 immédiatement (la couche mail tourne sur Resend) et de découpler R.6, qui suit son propre calendrier de coexistence (bilan R.5.4). À acter.

## F.7 — Acter deux doctrines au registre (nouveau)

Proposées en session 05/06, non normatives tant que non inscrites : (1) réhorodatage de migration — toute migration livrée prend un horodatage strictement supérieur au max présent dans supabase/migrations/, jamais l'heure courante en aveugle (raffinement DOC-DEPLOY-1) ; (2) DOC-SEC-1 — la surface DEFINER (~200 fonctions) est l'architecture cible, pas de la dette : ne pas révoquer pour faire baisser le compteur advisor ; la réduction de risque passe par le durcissement par fonction, documenté comme posture de transparence. À acter, puis inscrire via #HYG-REG-1.

## F.8 — Fusion #RESEAU-FED → #FED (nouveau)

La face fédération (spec-outils-federalistes, registre FED) couvre le périmètre du chantier réseau fédératif du 25/05 (cercles, assemblées, bulletin) avec un fond d'accès désormais figé. Proposer la fusion #RESEAU-FED → #FED et statuer sur le devenir de spec-cartographie-reseau (MAP reste un gisement de données ; FED-7 verrouille l'agrégat relationnel). À acter.

## F.9 — Importações : IMP-A1 et IMP-A2 (nouveau)

IMP-A1 séquençage v1 : les trois logiques d'un coup ou une d'abord ? Reco du cadrage : fédération d'abord (la plus vivante et la plus alignée politiquement), BLMF en parallèle comme migration, Zotero ensuite. IMP-A2 : BLMF = module récurrent ou script de migration one-shot ? Ces deux décisions ouvrent la Phase 1 ; sonder IMP-A3 (mécanique du pull partenaire) tôt.

## F.10 — Quatre confirmations avant le push de P1.1 (nouveau)

Du dossier d'ouverture Phase 1 exemplares : (1) NOT NULL sur exemplares.circulation_policy après backfill, drafts laissés nullables — recommandé ; (2) validation acquisition_mode par trigger SECURITY DEFINER (défense en profondeur) ou confiance RPC seule — reco : trigger ; (3) colonne source_library retenue comme origine requêtable — reco : oui ; (4) timestamp UTC de la migration à fixer (règle de réhorodatage F.7). Une fois confirmé, P1.1 part au push.

# G. RGPD — chantier acquis (conservé pour mémoire)

Conservé à l'identique du v26 : registre des traitements, documents légaux multilingues, double base légale RGPD/LGPD, droits des personnes implémentés, sections privacy par bibliothèque, câblage e-mail du préavis de purge livré le 31/05 (doctrine B opérationnelle pour la catégorie RGPD). Reliquat unique : les deux crons RGPD restent désactivés tant que les bibliothèques n'ont pas validé leurs politiques de rétention. Note 05/06 : la suppression de la policy de listing anon sur library-privacy-public (P3) renforce la posture sans changer l'exposition des sections privacy publiques.

# H. Annexe Bologna 2026

Bologne reste une étape revendiquée, non une deadline. AnarBib y sera présenté comme commun en construction, avec la méthode parité+audit comme acte de transparence libertaire — deux chantiers-cadres conduits (Biblioteca, Painel), un troisième (Importações) désormais formellement ouvert.

## Ajouts des 4-5 juin à la besace Bologne

Le fond du modèle d'accès concentrique est figé (FED-1..7) : le schéma « Cerchi concentrici di responsabilità » est à régénérer depuis ce fond, en assumant la correction comme contenu — la fédération n'est pas le domaine de l'administrateur (la symétrie 2-2-2-2 masquait une hiérarchie). Le document « principes de communication fédérale » v0.1 (12 pages, dix principes F1-F10, huit refus, autoportant pour non-spécialistes) constitue la pièce politique maîtresse de la présentation : il porte la posture « ce texte n'a aucune autorité : il propose », avec Bologne comme première occasion de discussion. S'y ajoutent la doctrine anti-panoptique FED-7 (refus du graphe relationnel agrégé) et la posture de transparence sécurité (DOC-SEC-1 proposé : assumer publiquement l'architecture DEFINER plutôt que de maquiller un compteur). Le corpus lui-même reste un objet de présentation — sous réserve de la réinscription des sections manquantes du registre (#HYG-REG-1), condition de crédibilité de la méthode documentaire montrée.

Fin du backlog v27 — 5 juin 2026. Version précédente : v26 du 02/06/2026 (archivée). Ce qui fait doctrine est au REGISTRE ; ce backlog porte l'état et les priorités.