AnarBib — Dossier d’ouverture de chantier

Extension mobile / Mode terrain

Scanner de catalogage · Carte-lecteur détachable · PWA mono-codebase

| Référence | CHANTIER_extension_mobile_mode_terrain_2026-05-26 |
| --- | --- |
| Version | v0.1 — dossier d’ouverture |
| Date | 26 mai 2026 |
| Emplacement | docs/decisions/ |
| Statut | Ouvert — cadrage. Quatre arbitrages en attente (§ 7). |
| Origine | Demande du camarade de la BTL (lecteur code-barres mobile). Sous-point carte-lecteur soulevé en séance. |
| Articulation | Consécutif au chantier-cadre Biblioteca ; croisé avec Catalogção ; étape revendiquée pour Bologne FICEDL (septembre 2026). |

## Sommaire

# 1. Contexte et raison d’être

Ce chantier naît d’une demande concrète : doter AnarBib d’une capacité de lecture de codes-barres sur téléphone, le capteur du téléphone transmettant les métadonnées lues à la page de catalogage. La discussion a dégagé un principe directeur plus large et un sous-point jamais formalisé jusqu’ici — la carte-lecteur.

## 1.1 Le principe directeur : le mobile comme extension, pas comme miroir

Porter sur mobile le panneau coordination/réseau complet — catalogage intégral, workflow consultas, administration réseau — serait une erreur d’expérience utilisateur. Ce sont des écrans denses, multi-colonnes, conçus pour un grand viewport et un clavier. La posture retenue est inverse :

- Le mobile n’est pas une version dégradée du desktop. Il porte des tâches qui lui sont propres — des tâches de terrain, debout, en mouvement, sur un coin de table de permanence.

- Aucune fonction staff complexe n’est portée. Catalogage complet, admin réseau et workflow consultas restent desktop.

- Une seule codebase. Le mobile est une PWA responsive dans le repo unique anarbib-app, avec des vues dédiées qui réutilisent composants et i18n six langues. Le mobile n’est pas un second front à maintenir.

## 1.2 Connexion simultanée multi-appareils — acquis technique

Question posée en séance : un même compte peut-il être connecté sur deux appareils à la fois ? Oui, par défaut. Supabase Auth (GoTrue) n’impose pas de session unique : chaque appareil obtient sa propre paire access_token / refresh_token, indépendante. Un même compte — lecteur, bibliothécaire, coordenador, administrateur réseau — peut donc être connecté simultanément sur un poste Windows/Linux/macOS et sur un Android. Les politiques RLS s’appliquent identiquement : le rôle vient du JWT, pas de l’appareil. Aucune limite de sessions concurrentes côté Supabase tant qu’aucune stratégie de révocation n’est activée.

Conséquence : tout scénario « desktop ⇄ mobile » ne requiert pas d’appairage spécial. Les deux appareils sont déjà deux clients légitimes du même backend.

# 2. Décision actée : scanner de catalogage — Option B

Deux architectures avaient été envisagées pour le scanner :

| Option | Description | Statut |
| --- | --- | --- |
| A — Relais temps réel | Le mobile pousse le scan dans une table tampon ; le desktop, abonné en Supabase Realtime, le voit apparaître et résout les métadonnées. | Écartée pour l’instant. Raffinement optionnel ultérieur si un besoin réel de co-saisie synchrone émerge. |
| B — Poste de saisie autonome | Le mobile est un mini-poste : scan → résolution ISBN → fiche minimale pré-remplie → file d’attente « à compléter sur desktop ». Aucun couplage temps réel, aucune session desktop ouverte requise. | RETENUE. Colle au public non-spécialiste et à la discipline de clôture itérative : le chantier se livre seul. |

Note technique — accès caméra. La lecture caméra en navigateur mobile passe par getUserMedia + une bibliothèque de décodage (type ZXing) ou l’API native BarcodeDetector (support inégal selon Android/navigateur). Une PWA installable rend l’accès caméra et l’ergonomie nettement meilleurs qu’un simple onglet — et reste cohérente avec le refus du tracking : pas de store, pas d’app native propriétaire.

# 3. Le sous-point carte-lecteur

La carte-lecteur est un objet qui « va de soi » dans une bibliothèque et qu’aucun écran n’avait jusqu’ici réclamé. Le scénario de scan la fait remonter. Sa conception a traversé trois états de réflexion successifs, dont la trace est conservée ici parce qu’elle constitue le raisonnement de sécurité du chantier.

## 3.1 Question doctrinale préalable

Une bibliothèque militante anarchiste veut-elle « ficher » ses lecteur·ices avec une carte ? La réponse n’est pas évidente et ne se tranche pas pour les bibliothèques. La carte-lecteur est donc une capacité activable par bibliothèque, sur le modèle de circulation_mode : une simple case à cocher dans l’onglet profil côté Biblioteca. Une bibliothèque qui n’en veut pas fonctionne à l’identification nominale en permanence.

## 3.2 État 1 — « projection sans état » (abandonné)

Première intuition : la carte n’est pas une entité nouvelle mais une projection de l’appartenance lecteur existante (user_library_memberships, role='reader'). Pas de table « cartes », pas de CRUD, pas d’onglet d’édition côté Painel : la carte se génère à la volée. Cette intuition a été affinée puis corrigée (§ 3.3 et § 3.4) mais elle laisse un acquis ferme :

- Aucun onglet d’édition de cartes côté Painel. La carte ne contient ni nom choisi, ni numéro composé, ni date — il n’y a donc rien à éditer. Cet acquis tient pour la version finale.

## 3.3 État 2 — la carte sobre : logo/slug + code

Affinement : la carte ne porte rien d’humainement lisible. Ni nom, ni identifiant en clair — seulement le logo ou le slug de la bibliothèque et un QR / code-barres. Quiconque trouve la carte au sol ne sait ni à qui elle appartient ni ce qu’elle « vaut ». La carte cesse d’être un document d’identité pour redevenir un simple jeton.

Précision importante : le code scanné doit bien résoudre vers quelque chose en base. Un identifiant existe donc forcément ; il vit dans le QR, pas à côté. Il doit être opaque, aléatoire, non séquentiel — jamais un entier incrémental, qui classerait les gens et révélerait l’ancienneté.

## 3.4 État 3 — RECADRAGE DE SÉCURITÉ : la carte doit être détachable

La faille que les états 1 et 2 masquaient Si « ma carte » est un écran à l’intérieur de l’app, derrière la session authentifiée du lecteur, alors la carte n’est pas un objet — c’est une vue de l’app. Présenter sa carte à la table d’accueil revient à tendre un téléphone déverrouillé, session ouverte. Un retour arrière depuis cet écran et l’on remonte à tout le compte lecteur. Modèle de menace réel : un téléphone saisi en manifestation, une fouille, une interpellation. Ce n’est alors plus « montrer une carte », c’est donner l’accès à tout l’historique de lecture militante — emprunts, consultas, appartenances à des bibliothèques anarchistes. Une carte qui est une porte vers le compte trahit le projet.

La carte doit donc être un artefact détachable : produit par l’app, mais qui quitte l’app. Affichable et scannable sans session, sans même qu’AnarBib soit ouverte. Le bon mot n’est pas « écran » mais laissez-passer — un objet qu’on génère, qu’on emporte, et qui ne ramène à rien si on le retourne.

## 3.5 Les trois propriétés de la carte-lecteur AnarBib

Le principe à inscrire au Grand Livre Blanc n’est plus « projection sans état ». C’est :

| Propriété | Définition | Menace couverte |
| --- | --- | --- |
| Détachable | La carte est un fichier (PNG / SVG / PDF) exporté hors de l’app : galerie, impression, favori. À la permanence, le lecteur ouvre sa galerie, pas AnarBib. | Retour arrière depuis la carte ⇒ on tombe sur la galerie photo, jamais sur le compte. L’objet est inerte une fois détaché. |
| Révocable | Le jeton porte un statut minimal (actif / révoqué). Une action « régénérer ma carte » invalide l’ancien jeton et en émet un neuf. Côté reader, jamais côté Painel. | Un fichier qui vit hors de l’app peut être perdu, photographié, saisi. Le lecteur doit pouvoir déclarer « cette carte ne vaut plus rien ». |
| Inerte hors scan staff | Le QR encode un jeton de présentation opaque : un pointeur, pas une clé. Il résout vers l’appartenance uniquement via une RPC réservée au staff authentifié de la bonne bibliothèque. | Une carte trouvée ou scannée hors contexte ne prouve rien et ne permet pas de se faire passer pour le lecteur. Le jeton n’est qu’un index. |

DOCTRINE — La carte-lecteur AnarBib est un laissez-passer détachable, révocable et inerte hors contexte de scan staff. Elle n’est ni un document d’identité, ni un écran de l’app, ni un objet géré côté Painel.

## 3.6 Risque résiduel — énoncé honnête

Un fichier-image dans une galerie est détachable, mais il reste sur le téléphone. Si le modèle de menace est la saisie de l’appareil, le QR dans la galerie est trouvable. Il ne donne pas accès au compte — c’est l’essentiel — mais il révèle l’appartenance à cette bibliothèque (logo, slug). Pour la plupart des collectifs ce sera acceptable ; pour les plus exposés, peut-être pas.

Conséquence : la génération même de la carte reste un choix du lecteur. Un lecteur très exposé peut décider de ne jamais en générer et de fonctionner à l’identification nominale. La sécurité parfaite n’existe pas ; la transparence sur ce qu’on protège et ce qu’on ne protège pas, oui — et c’est cohérent avec la posture revendiquée pour Bologne.

# 4. Périmètre fonctionnel — paquets

Le chantier est découpé en paquets numérotés, volontairement modulaires pour pouvoir être séquencés sans être coincés dans Catalogção (voir § 6).

## Paquet 0 — Socle PWA & shell mobile

- Manifest, service worker, installabilité, détection de viewport.

- Routes mobiles distinctes (/scan, /recolement, /permanence, « ma carte »).

- Vérification que l’i18n six langues suit sur les vues mobiles.

- Rien d’utilisateur visible en propre, mais tout le reste en dépend.

## Paquet 1 — Carte-lecteur

- Côté Biblioteca : une case à cocher dans l’onglet profil — capacité reader_cards_enabled (nom de travail).

- Côté backend : un jeton de carte opaque et révocable ratté à l’appartenance ; une RPC « générer / régénérer ma carte » (rôle reader) ; une RPC « résoudre un jeton scanné » réservée au staff authentifié de la bonne bibliothèque, soumise RLS.

- Côté reader : une action « générer ma carte » produisant un fichier exportable (image ou PDF), pas un écran à présenter ; une action « régénérer » qui invalide la précédente.

- Livrable seul, avec de la valeur indépendamment du scanner.

## Paquet 2 — Scanner de catalogage (Option B)

- Accès caméra (PWA + bibliothèque de décodage code-barres).

- Résolution ISBN, fiche minimale pré-remplie, file « à compléter sur desktop ».

- Dépend du Paquet 0. Croise Catalogção — à caler après ou en articulation avec lui, pour ne pas cataloguer dans le vide.

## Paquet 3 — Permanence mobile

- Prêt / retour express par scan : carte-lecteur + livre, validation.

- Dépend du Paquet 1 ET du Paquet 2. Vient donc après les deux.

## Paquet 4 — Récolement / inventaire physique

- Inventaire scan-en-rayon : l’app coche les exemplaires vus, signale les manquants.

- Dépend du Paquet 2 seul. Indépendant de la carte-lecteur.

## Paquet 5 (optionnel / horizon) — Notifications push PWA

- Une PWA peut recevoir des push. Se branche sur l’EF notify-event existante.

- Exemple d’usage : un coordenador prévenu qu’un vote de cooptation a démarré, sans avoir besoin du panneau réseau sur mobile.

# 5. Dépendances entre paquets

| Paquet | Dépend de | Peut être livré |
| --- | --- | --- |
| 0 — Socle PWA | — (rien) | En tête. Prérequis de tout le reste. |
| 1 — Carte-lecteur | Paquet 0 | Tôt. Ne dépend de rien d’autre. Parallèle au Paquet 2. |
| 2 — Scanner | Paquet 0 | En articulation avec Catalogção. Parallèle au Paquet 1. |
| 3 — Permanence | Paquets 1 ET 2 | Après carte-lecteur et scanner. |
| 4 — Récolement | Paquet 2 | Après le scanner. Indépendant de la carte. |
| 5 — Push PWA | Paquet 0 + notify-event | Horizon. Optionnel. |

En clair : Socle PWA → tout le reste. Carte-lecteur et scanner sont parallèles. Permanence a besoin des deux. Récolement n’a besoin que du scanner.

# 6. Articulation avec la feuille de route

Le scanner de catalogage (Paquet 2) a une dépendance logique forte avec le chantier Catalogção. Deux lectures de séquençage sont possibles — c’est l’arbitrage A.1 du § 7.

| Lecture | Description |
| --- | --- |
| Tout après Catalogção | Le chantier mobile entier vient après Catalogção. Propre, séquentiel, fidèle à la discipline de clôture itérative. |
| Détachement socle + carte en avance de phase | Les Paquets 0 et 1 — qui ne dépendent de rien — sont livrés plus tôt ; scanner / permanence / récolement restent collés à Catalogção. Donne du concret « mobile » montrable à Bologne sans casser la séquence. |

## 6.1 Trois points à régler avant ouverture opérationnelle

- Ordre dans la feuille de route. Voir arbitrage A.1.

- Décision doctrinale carte-lecteur. Capacité activable + laissez-passer détachable/révocable/inerte. À acter au GLB v15 ou en décision dédiée, sur le modèle de la doctrine RPC v3.

- PWA et refus du tracking. Une PWA n’introduit aucun tracker — plus sobre même qu’une app native. Mais le service worker et la stratégie de cache méritent une ligne explicite dans la doctrine pour lever toute ambigüité ultérieure.

# 7. Arbitrages ouverts

Quatre décisions restent à trancher avant l’ouverture opérationnelle. Elles sont listées ici explicitement ; aucune n’est pré-tranchée dans ce dossier.

| Réf. | Sujet | Termes de l’arbitrage |
| --- | --- | --- |
| A.1 | Séquence vis-à-vis de Catalogção | Tout le chantier après Catalogção, OU détachement des Paquets 0 et 1 en avance de phase pour Bologne. Voir § 6. |
| A.2 | Portée du jeton de carte | Un jeton par appartenance (un lecteur dans trois bibliothèques a trois cartes) OU un jeton par personne. La doctrine « la page = périmètre, pas de transverse » et le fait que la carte porte le logo d’une bibliothèque penchent vers le jeton par appartenance — à confirmer, non acquis. |
| A.3 | Stockage du jeton et de son statut | Une colonne jeton + une colonne statut sur l’appartenance, OU une mini-table dédiée conservant l’historique des révocations. Arbitrage entre simplicité et traçabilité. |
| A.4 | Risque résiduel carte-fichier | Acter et documenter explicitement que la carte-fichier sur téléphone saisi réduit fortement le risque sans l’annuler (révèle l’appartenance à la bibliothèque). Décision : conserver la génération comme choix du lecteur. Voir § 3.6. |

## 7.1 Décisions doctrinales à acter (GLB v15 ou décision dédiée)

- Décision doctrinale 1 — La carte-lecteur est une capacité activable par bibliothèque (modèle circulation_mode).

- Décision doctrinale 2 — La carte-lecteur est un laissez-passer détachable, révocable et inerte hors scan staff ; jamais un écran de l’app, jamais un objet géré côté Painel.

- Décision doctrinale 3 — Le mobile AnarBib est une PWA mono-codebase ; il porte des tâches de terrain propres et ne réplique aucune fonction staff complexe. Service worker et cache : sans tracker, à documenter.

# 8. Principes de sécurité retenus

Synthèse des principes de sécurité dégagés par la réflexion, à garder en vue pour toute l’implémentation :

- Un identifiant qui circule sur du papier ne doit jamais être une clé. Le QR encode un pointeur opaque, pas une identité ni un secret de session. Le user_id brut (UUID Supabase) ne circule jamais sur un support physique.

- La résolution d’un jeton scanné se fait en contexte contrôlé. RPC dédiée, staff authentifié, RLS de la bonne bibliothèque. Le jeton seul ne prouve rien.

- Tout artefact destiné à quitter l’app doit être inerte hors de l’app. Pas de navigation, pas de retour arrière vers le compte : un fichier, pas une route.

- Tout artefact détachable doit être révocable. Ce qui peut être perdu ou saisi doit pouvoir être invalidé par la personne concernée elle-même.

- Identifiants opaques, jamais séquentiels. Un entier incrémental classe les gens et révèle l’ancienneté ; un jeton aléatoire n’encode rien sur la personne.

- La transparence sur le risque résiduel fait partie de la sécurité. On documente ce qu’on protège et ce qu’on ne protège pas ; on laisse au lecteur exposé le choix de ne pas générer de carte.

- Cohérence avec les RPC : doctrine RPC v3 — RPC obligatoire pour les actions DB (génération, révocation, résolution de jeton, prêt/retour) ; supabase.from() admis pour les lectures simples protégées par RLS.

# 9. Prochaines étapes

- Trancher les arbitrages A.1 à A.4 (§ 7), seul ou avec le collectif selon leur nature.

- Acter les trois décisions doctrinales (§ 7.1) au Grand Livre Blanc v15 ou en décision dédiée dans docs/decisions/.

- Inscrire les paquets et leurs dépendances au backlog (prochaine révision).

- Fixer le point d’insertion du chantier dans la séquence Biblioteca → Importações → Catalogção, en cohérence avec la décision A.1 et l’échéance Bologne FICEDL de septembre 2026.

- Sur décision d’ouverture opérationnelle : produire la spec dédiée (docs/specs/) avec le détail backend du jeton de carte et des deux RPC.

Fin du dossier d’ouverture — CHANTIER_extension_mobile_mode_terrain v0.1 — 26 mai 2026.