AnarBib · Backlog v6 · Genere le 18 mai 2026

# AnarBib · Backlog technique v6

Genere le 18 mai 2026, a la cloture du chantier #150 (audit securite fonctions privees).

## Bilan de la session du 18 mai 2026

Chantier #150 cloture : audit securite des fonctions privees du schema public. 3 sous-paquets pousses en prod (SP1, SP2, SP3), tous valides par Woodpecker vert et tests de fumee SQL post-prod.

Volumes : 28 fonctions Cat 3 isolees (REVOKE EXECUTE FROM PUBLIC, anon, authenticated, service_role) + 1 trigger non-DEFINER patche en SECURITY DEFINER. Aucune regression frontend ou Edge Function.

Decouverte cle : le pattern doctrinal REVOKE FROM PUBLIC seul ne suffit pas sur Supabase. ALTER DEFAULT PRIVILEGES Supabase octroie automatiquement EXECUTE a anon/authenticated/service_role sur toute nouvelle fonction du schema public. La doctrine v2 (18/05) ajoute la forme etendue obligatoire et la verification anti-regression par DO-block.

Items resolus ce jour : #2 (audit complet SECURITY DEFINER). 4 nouveaux items ajoutes au backlog (#78, #79, #80, #81).

Livrables : 3 migrations SQL en prod + AUDIT_securite_fonctions_privees_2026-05-18.md + CHANTIER_doctrine_creation_objets_securises_v2_2026-05-18.md.

## Bilan de la session du 11 mai 2026

4 paquets livres en prod : Paquet 21 (#56), Paquet 22 (#72, #75 partiel), Paquet 23a (#76 volet A), Paquet 23b (#76 volet B).

Items entierement clos : #56, #72, #73, #74, #76.

Highlight : #76 boucle en une session (2 volets — idle timeout 60 min + session non persistante via sessionStorage). Architecture refs-based pour le hook idle, custom storage adapter pour Supabase Auth.

## Statistiques globales

Total items : 80   ·   Resolus : 47   (59%)   ·   En cours : 0   ·   Ouverts : 33

## Priorites pour la prochaine session

1. #33 — Tester scenario blocage emprunts par cotisation expiree (score 16)

2. #36 — Activation cotisations pour CIRA Marseille (score 15)

3. #61 — Date limite de retrait dans les reservations (score 15)

4. #79 — Chantier RBAC catalogage : 8 fonctions sans garde (score 12)    (nouveau, suite chantier #150)

## Tableau complet des items

Tri : items en cours (jaune) > ouverts par score decroissant > resolus (vert) par numero.

| # | Theme | Titre | Imp. | Eff. | Score | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Cotisations | Tester scenario blocage emprunts par cotisation expiree | 4 | 2 | 16 | PRIORITE — prochaine session |
| 36 | Cotisations | Activation cotisations pour CIRA Marseille | 5 | 1 | 15 | PRIORITE — depend de #33 |
| 61 | UX | Date limite de retrait dans les reservations | 5 | 1 | 15 | PRIORITE — apres #33/#36 |
| 79 | Securite | Chantier RBAC catalogage : gardes manquantes sur 8 fonctions publish/create/bulk | 4 | 3 | 12 | Issu audit #150 (18/05). publish_book_draft, publish_author_draft, publish_exemplar_draft, publish_catalog_batch, create_*_draft_from_*, fn_bulk_*, fn_set_partner_catalog_editorial_decision. Trou RBAC, pas ACL. |
| 32 | Tests | Test E2E parcours staff : circulation, no-show, libera | 4 | 3 | 12 |  |
| 58 | Catalogage | Refonte page Catalogacao : tableau de controle | 4 | 3 | 12 | En partie resolu, voir dossier d'ouverture |
| 60 | Catalogage | Import CSV / OPF / JSON catalogues existants | 4 | 3 | 12 | Partiel : page Importacoes existe |
| 4 | Securite | Documenter chaque SECURITY DEFINER via COMMENT ON FUNCTION | 3 | 3 | 9 | 56% audite, reste 80 fonctions. Distinct de #150 (qui isole ACL, sans toucher aux COMMENT). |
| 31 | Tests | Test E2E parcours lecteur reservation -> retrait | 3 | 3 | 9 |  |
| 35 | Membership | Composant StaffMembershipManager (biblio gere les renouvellements) | 3 | 3 | 9 | Idem #34 |
| 64 | Reseau | Page Rede : vue reseau federatif des biblios | 3 | 3 | 9 | Partiel |
| 6 | Bugs UX | Affichage (nulld, nullx) pour regles de circulation non-renouvelables | 4 | 2 | 8 | A conditionner par circulation_mode |
| 20 | Securite | must_change_password : affiche dans PanelPage mais pas enforced au login | 4 | 2 | 8 | Enforcement reel manquant |
| 25 | Cotisations | Notifications expiration cotisation (7j, 1j, jour J) | 4 | 2 | 8 | A planifier |
| 13 | Performance | AccountPage.jsx (~1400 lignes) declenche warning Vite > 500 KB | 2 | 3 | 6 | Code-splitter en sous-composants lazy |
| 34 | Membership | Composant ReaderMembershipBadge (lecteur voit son statut) | 3 | 2 | 6 | Tables membership inexistantes, ouvrir prealablement |
| 51 | i18n | ReaderPage i18n (0 occurrence i18n confirmee) | 3 | 2 | 6 | A faire |
| 62 | UX | Filtres avances catalogue : annee intervalle, isbn, assunto | 3 | 2 | 6 | Partiel |
| 75 | UX | Boutons navigation conditionnels selon role (audit complet) | 3 | 2 | 6 | Partiellement resolu 11/05 (manuel selon role) |
| 81 | Securite | Audit defense-en-profondeur Cat 2 : fonctions calcul pur sans garde RBAC | 2 | 2 | 4 | Sprint hygiene reporte (recommandation §6 prompt audit #150). Decider REVOKE par defense-en-profondeur ou conservation pragmatique pour ~30 fonctions classees Cat 2. |
| 16 | Performance | Bundle index 947 KB a splitter (manualChunks Vite) | 2 | 2 | 4 | Warning au build, non bloquant |
| 49 | i18n | Phase 5 i18n : test CI orphelines + cles inutilisees | 2 | 2 | 4 | Test CI en place, 566 orphelines a nettoyer |
| 7 | Bugs UX | Top books 90-day data charge mais non rendu UI | 3 | 1 | 3 |  |
| 8 | Bugs UX | Hardcoded PT-BR strings dans Rapports (description, email label) | 3 | 1 | 3 |  |
| 22 | Cotisations | fn_submit_library_request_via_claim : pas de COALESCE sur user_id | 3 | 1 | 3 |  |
| 43 | Notifications | Notifications devolução tardive | 3 | 1 | 3 | A planifier |
| 70 | i18n | Manuel complet AnarBib : 6-8 versions traduites (basculer URL en i18n) | 3 | 1 | 3 | Quand les versions traduites seront pretes |
| 78 | Hygiene | Nettoyer hook stub link_book_contributors_to_authors | 2 | 1 | 2 | Issu audit #150 (18/05). Soit remplir la fonction de logique reelle, soit retirer l'appel BookDraftForm.jsx:1026 et DROP la fonction. |
| 80 | Hygiene | Raffiner hook .githooks/pre-commit : ignorer commentaires SQL | 2 | 1 | 2 | Issu audit #150 (18/05). Hook actuel detecte 'SECURITY DEFINER' en commentaires d'en-tete (faux positif SP3). Modifier regex pour ignorer lignes -- et blocs /* ... */. |
| 17 | i18n | Tests CI orphelins i18n (566 cles inutilisees) | 1 | 2 | 2 | A nettoyer en passe dediee |
| 26 | Maintenance | 4 tables _backup_*_20260408 toujours en prod | 2 | 1 | 2 | A dropper apres validation |
| 57 | Hygiene | Warnings linter (.linter.toml non present) | 1 | 1 | 1 | A faire |
| 71 | i18n | Phrases inclusives : Vollstaendiges -> Vollstandiges dans de.json | 1 | 1 | 1 | Cosmetique, fix 1 caractere |
| 1 | Securite | get_accessible_digital_asset_*_v2 : alignement de visibility entre fonctions sœurs | 5 | 1 | 5 | Resolu 01/05/2026 (migration security_visibility_consistency) |
| 2 | Securite | Audit complet des fonctions SECURITY DEFINER non documentees | 4 | 3 | 12 | Resolu 18/05/2026 (Chantier #150). 28 fonctions Cat 3 isolees + 1 trigger patche en SECURITY DEFINER, en 3 sous-paquets SP1/SP2/SP3. Doc d'audit: AUDIT_securite_fonctions_privees_2026-05-18.md. Doctrine v2: CHANTIER_doctrine_creation_objets_securises_v2_2026-05-18.md. |
| 3 | Securite | RLS library_commons : policy authenticated manquante pour staff_update | 5 | 1 | 5 | Resolu 01/05/2026 (library_commons_staff_update) |
| 5 | Securite | VITE_SUPABASE_ANON_KEY hardcoded dans supabase.js | 5 | 1 | 5 | Resolu avant ce soir (env vars + throw explicite) |
| 10 | Bugs UX | Erreurs 500 en cascade au retour d'onglet (re-fetch loop) | 4 | 2 | 8 | Resolu avant ce soir (TOKEN_REFRESHED filtre) |
| 11 | Bugs UX | Bouton reglement biblio manquant sur /conta | 3 | 1 | 3 | Audit 11/05 : deja present (carte Baixar regimento) |
| 12 | Bugs UX | Melanges linguistiques sur AccountPage | 3 | 2 | 6 | Audit 11/05 : AccountPage propre, deja resolu |
| 14 | Performance | Vue my_reservations_active_v2 reconstruite avec pickup_proposed_by | 5 | 2 | 10 | Resolu (Paquet 5c) |
| 15 | Performance | Notifications mail : differenciation lecteur/biblio + callout | 4 | 3 | 12 | Resolu (Paquet 6) |
| 18 | i18n | Refonte LocaleSwitcher : retirer drapeaux+codes, ne garder que les noms | 3 | 1 | 3 | Resolu 11/05 (Paquet 21, doctrine anti-Etats) |
| 19 | i18n | Bibliotheques avec default_locale != pt-BR : i18n mails biblio | 4 | 2 | 8 | Resolu (Paquet 6, libraries.default_locale) |
| 21 | Securite | Divergence profiles.email vs auth.users.email | 3 | 2 | 6 | Audit 11/05 : 0/4 divergent en prod |
| 23 | Cotisations | Modele cotisations : tables + RLS + RPC | 5 | 3 | 15 | Resolu (paquet anterieur) |
| 24 | Cotisations | Frontend cotisations : page lecteur + page biblio | 5 | 3 | 15 | Resolu (paquet anterieur) |
| 27 | Workflow | Refonte semantique workflow reservation v3 (paquet 5b) | 5 | 3 | 15 | Resolu |
| 28 | Workflow | Grise transitions illegales selon role (matrice fn_check_workflow) | 4 | 2 | 8 | Resolu (Paquet 5b reflexion JS) |
| 29 | Workflow | Confirmation mutuelle pour retirada_agendada (boutons Confirmar e bloquear) | 4 | 3 | 12 | Resolu |
| 30 | Workflow | Confirmar retirada : conversion atomique reservation -> emprunt | 5 | 2 | 10 | Resolu (api.confirm_pickup_v1) |
| 37 | Catalogue | UnifiedSearchCombobox Phase B.7 (recherche unifiee, filtres) | 4 | 3 | 12 | Resolu |
| 38 | Catalogue | apiQuery direct sur schema api avec Accept-Profile | 4 | 2 | 8 | Resolu |
| 39 | Catalogue | Pagination items pages catalogue (rangeFrom/rangeTo) | 3 | 2 | 6 | Resolu |
| 40 | Catalogue | Performance vues my_*_v2 sous concurrence (pool Postgres) | 4 | 3 | 12 | Mitige (TOKEN_REFRESHED filtre, voir #10) |
| 41 | Notifications | Edge function notify-event : routing par event_type | 4 | 3 | 12 | Resolu |
| 42 | Notifications | i18n mails : 37+ cles centralisees dans _shared/i18n/mail-strings.ts | 4 | 2 | 8 | Resolu |
| 44 | Notifications | Notifications reservation pronta_para_retirada (lecteur) | 4 | 1 | 4 | Resolu (Paquet 6) |
| 45 | i18n | Phase 1 i18n : detection locale + Accept-Language | 4 | 2 | 8 | Resolu |
| 46 | i18n | Phase 2 i18n : profile.preferred_language + sync au login | 4 | 2 | 8 | Resolu (AuthContext) |
| 47 | i18n | Phase 3 i18n : 6 locales (pt-BR, fr, es, en, it, de) avec libelles inclusifs | 4 | 3 | 12 | Resolu |
| 48 | i18n | Phase 4 i18n : 123 cles auth.create.* manquantes | 3 | 2 | 6 | Audit 11/05 : faux positif regex, 0 cle manquante |
| 50 | i18n | Phase 6 i18n : traduction de tous les libelles de PanelPage | 4 | 3 | 12 | Resolu |
| 52 | Documentation | Synthese technique consultation holdings (Bib Dunkerque) | 2 | 1 | 2 | Resolu |
| 53 | Maintenance | README projet vieillissant | 2 | 1 | 2 | Resolu |
| 54 | Hygiene | Audit + rotation tokens Codeberg | 3 | 1 | 3 | Resolu |
| 55 | CI/CD | Auto-deploy Edge Functions via Woodpecker | 3 | 2 | 6 | Resolu |
| 56 | i18n | Refonte LocaleSwitcher (anti-Etats) | 3 | 1 | 3 | Resolu 11/05 (Paquet 21) |
| 59 | Catalogage | Recherche BN Brasil integree (api.search_bn_brasil) | 3 | 2 | 6 | Resolu |
| 63 | UX | Tri colonnes dans tableau panel (paquet 18) | 3 | 2 | 6 | Resolu |
| 65 | Reseau | Composant PromoteAdminModal (rede) | 3 | 2 | 6 | Resolu |
| 66 | Reseau | Composant TeamActionModal (rede) | 3 | 2 | 6 | Resolu |
| 67 | Reseau | Solicitar biblioteca (formulaire d'inscription d'une nouvelle biblio) | 4 | 3 | 12 | Resolu |
| 68 | Design | ThemeGate : thematisation visuelle par biblio | 3 | 3 | 9 | Resolu |
| 69 | Design | Hero Pages : titre + sous-titre + actions standardisees | 3 | 2 | 6 | Resolu |
| 72 | Bugs UX | Bouton minha conta doublonne dans hero catalogue | 2 | 1 | 10 | Resolu 11/05 (Paquet 22) |
| 73 | Bugs UX | Modal CSS isole de TeamPanel : creer Modal.css autonome | 3 | 1 | 3 | Resolu 11/05 (Paquet 23a, bonus arch) |
| 74 | Architecture | IdleTimerGuard : composant wrapper pour idle timeout staff | 0 | 0 | 0 | Decoupe de #76, livre 11/05 |
| 76 | Securite | Delogging automatique a la fermeture du navigateur | 4 | 2 | 16 | Resolu 11/05 (Paquets 23a + 23b complets) |
| 77 | i18n | PT-BR formes inclusives : @ -> (a/o/e) ou triple forme | 2 | 1 | 2 | Resolu (paquet anterieur) |

Note : cette version v6 succede au backlog v5 (11 mai 2026, 76 items). 4 items ajoutes (#78-#81) issus du chantier #150 du 18/05. Item #2 marque resolu. Item #9 toujours retire (duplique avec #6).