AnarBib

Backlog technique v24

Clôture de la journée audit du corpus specs/ — 31/05/2026 soir

Architecture à deux niveaux : chantiers regroupés + sous-tickets

31 mai 2026 (soir)

Ce backlog v24 succède au v23 du 31/05/2026 (matin). Il intègre les trois livraisons documentaires du 31/05 soir : l'audit cartographique du corpus specs/, l'application du groupe A (trois amendements en blockquote sur les specs désynchronisées, archivage du doublon cartographie-reseau.docx, régularisation de six fichiers dans archive/), et l'application du groupe B (propagation des doctrines R7-R11 du domaine consultas au domaine emprunts, refonte complète de l'INDEX et de l'INVENTAIRE du corpus). La structure à douze macro-chantiers et la convention « rien ne sort sans trace » du v23 sont conservées intégralement.

Sommaire de lecture

A. Méthode et lecture stratégique

B. Vue d'ensemble — les douze macro-chantiers

C. Fiches détaillées des macro-chantiers

D. Tableau des sous-tickets (annexe)

E. Acquis — items résolus en mai 2026 (chronologique)

F. Arbitrages à rendre

G. RGPD — chantier acquis (conservé pour mémoire)

H. Annexe Bologna 2026

A. Méthode et lecture stratégique

A.1 — Du v23 au v24 : clôture de la journée audit du corpus specs/

Le v23 du 31/05 matin actait quatre clôtures #CL en production, deux specs doctrinales lectrice rédigées et un cadrage doctrinal complet pour spec-multi-appartenance-lecteur. La journée du 31/05 s'est poursuivie l'après-midi et le soir avec une production exclusivement documentaire : audit cartographique du corpus specs/ livré (22 specs vivantes inventoriées, neuf nouvelles depuis le 20/05 cataloguées, sept écarts structurants identifiés, treize actions recommandées en trois groupes, six arbitrages à rendre), puis exécution des deux premiers groupes en bloc : groupe A (trois amendements en blockquote sur les specs désynchronisées workflow-reservation, refactor-v3-semantique, implementation-114a ; archivage du doublon spec-cartographie-reseau.docx ; régularisation de six fichiers de archive/ à la convention de nommage majoritaire), puis groupe B (propagation des doctrines techniques R7-R11 du domaine consultas au domaine emprunts, sous la forme d'une nouvelle section §11.3 dans spec-flux-emprunts v1.1 ; refonte intégrale de INDEX.md et INVENTAIRE.md avec inscription des neuf specs neuves et trois nouvelles familles documentaires #CL, mode terrain, modélisation). Le présent v24 régularise toutes ces avancées en section E (quatre nouvelles entrées) et acte une nouvelle convention documentaire en section A.5.

A.2 — Architecture à deux niveaux (conservée)

La structure du v23 est conservée intégralement. Douze macro-chantiers au niveau supérieur, sous-tickets détaillés en annexe D, items résolus en section E. La refonte structurelle du v21 reste la base de travail.

A.3 — Score Gain/Coût (inchangé)

Importance politique (1-5) + Effort/Urgence inverse (1-3). Plage 2-8 ; les chantiers-cadres conservent leur score 18. Rangs : critique (≥ 16), haute (13-15), moyenne (10-12), hygiène (7-9), nice-to-have (≤ 6).

A.4 — Statuts et conventions (inchangés)

Cinq statuts opérationnels : 🟢 PRÊT, 🟠 EN COURS, 🟡 CADRÉ, 🔵 PERSPECTIVE, ⏸️ BLOQUÉ. Les items ✅ ACQUIS sortent du tableau actif vers la section E.

A.5 — Conventions de fusion et nouvelle convention documentaire (mises à jour)

Conventions de fusion conservées du v23 : #J → #MODEL-item-grain, #H → #MOBILE, #TASKS-invitation-groupée → #155 (à vérifier — voir section F), #157 → #CL.2 (livré), #ACCOUNT-migration → #MODEL (acté v23, cohérent avec spec-multi-appartenance).

Le v24 acte en plus une nouvelle convention documentaire inscrite à l'audit du corpus specs/ et appliquée en bloc le 31/05 soir : la note de clôture en blockquote. Pattern : quand une spec devient une référence historique (chantier clos, doctrine absorbée ailleurs), on lui ajoute en en-tête juste après le H1 un blockquote avec un titre ⚠️ et le contexte de clôture, sans toucher au corps de la spec ni au bloc de métadonnées d'origine (préservé pour traçabilité). Appliquée au groupe A le 31/05 sur trois specs : workflow-reservation, refactor-v3-semantique, implementation-114a. Inscrite dans le cycle de vie d'une spec à INVENTAIRE.md.

B. Vue d'ensemble — les douze macro-chantiers

Les douze macro-chantiers, ordonnés par score décroissant. Chacun a sa fiche détaillée à la section C. Les sous-tickets de chaque chantier sont en annexe D, regroupés par chantier d'appartenance.

| # | Macro-chantier | Thème | I | EU | Score | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #BIBLIO — Chantier-cadre Biblioteca | Audit doctrinal | 5+ | 3 | 18 | 🟠 EN COURS (étape 8) |
| 2 | #PAINEL — Chantier-cadre Painel | Audit doctrinal | 5+ | 3 | 18 | ✅ BOUCLÉ 30/05/2026 |
| 3 | #CL — Méga-item compte lecteur (Dunkerque) | Compte lecteur | 5 | 2 | 16 | 🟠 EN COURS (8/10 livrés) |
| 4 | #110 — Migration mail Brevo → Resend | Mail | 4 | 3 | 15 | 🟠 EN COURS (R.6 le 05/06) |
| 5 | #MOBILE — Extension mobile / mode terrain | Catalogage / Terrain | 4 | 3 | 15 | 🟡 ARBITRÉ — carte-lecteur livrée |
| 6 | #NOTIFY-Painel-acts — Notifs actes économiques + coercitifs | Notifications | 5 | 2 | 15 | 🟡 CADRÉ — audit préalable |
| 7 | #COTISATIONS — Cluster cotisations & QA | Cotisations | 4 | 3 | 15 | 🟢 PRÊT (4 items) |
| 8 | #MM — Doctrine anti-méga-machine appliquée | UX politique | 4 | 3 | 15 | 🟡 CADRÉ (5 items) |
| 9 | #MODEL — Conception structurelle | Conception | 4 | 1 | 14 | 🟡 CADRÉ (4 chantiers struct.) |
| 10 | #BG-PREP — Préparation Bologna FICEDL 09/2026 | Sécurité / Politique | 3 | 1 | 14 | 🟡 EN COURS / À CADRER |
| 11 | #CATALOG-EXT — Cluster catalogage et OPAC enrichi | Catalogage | 3 | 2 | 12 | 🟡 PARTIEL |
| 12 | #HYGIENE-PERF-i18n — Cluster hygiène, performance, i18n | Hygiène / Perf / i18n | 2 | 3 | 11 | 🟢 PRÊT (≈ 25 sous-tickets) |

Total et décompte du v24

Le backlog v24 inscrit douze macro-chantiers actifs au tableau de la section B, auxquels s'ajoutent ~73 sous-tickets en annexe D (inchangé vs v23 : la journée 31/05 soir n'a pas modifié les sous-tickets actifs, elle a clos quatre items documentaires versés directement en section E). Les 25 items résolus (vs 21 dans le v23) passent en section E, dont quatre nouveautés du 31/05 soir.

C. Fiches détaillées des macro-chantiers

C.1 — #BIBLIO — Chantier-cadre Biblioteca

Score 18 (CRITIQUE) • Statut 🟠 EN COURS (étape 8)

Audit de parité fonctionnelle, qualitative et doctrinale de la première grande page du SIGB. Dix-neuf écarts identifiés et arbitrés (EA-00 à EA-18). Séquence en dix étapes : huit étapes livrées. Reste l'étape 8 (mails), bloquée jusqu'au 05/06 par #110 R.6, et l'étape 10.

C.2 — #PAINEL — Chantier-cadre Painel

Score 18 (CRITIQUE) • Statut ✅ BOUCLÉ 30/05/2026

Second chantier-cadre, bouclé le 30/05. Tous les écarts EA-01 à EA-14 et observations OT-1/OT-2/OT-4 traités ; #PN-1 et #PN-2 résolus. Restes hors chantier : EA-02 → #MOBILE Paquet 3 ; EA-01 volet 3 → cadrage collectif.

C.3 — #CL — Méga-item compte lecteur (Cahier Dunkerque)

Score 16 (CRITIQUE) • Statut 🟠 EN COURS (8/10 livrés)

Faire de conta.html un poste d'observation personnel sur le catalogue vivant, et non une simple page administrative. Dix sous-items répartis en trois sprints. Au 31/05/2026, huit livrés (#CL.1 à #CL.7 plus #CL.9, voir section E). Restent #CL.8 (spec livrée 31/05) et #CL.10 (dépend spec-multi-appartenance).

C.4 — #110 — Migration mail Brevo → Resend

Score 15 (HAUTE) • Statut 🟠 EN COURS

Migration politique fondatrice. Cinq étapes R.1 à R.5 livrées. Étape R.6 (suppression effective de Brevo) planifiée 05/06/2026. Bloque #BIBLIO étape 8 et #NOTIFY-Painel-acts.

C.5 — #MOBILE — Extension mobile / mode terrain

Score 15 (HAUTE) • Statut 🟡 ARBITRÉ — carte-lecteur livrée

PWA mono-codebase, sans app native, sans tracker. Quatre arbitrages tranchés le 28/05. Cinq paquets P0 à P5 séquencés. Phase β carte-lecteur ✅ livré 28/05.

C.6 — #NOTIFY-Painel-acts

Score 15 (HAUTE) • Statut 🟡 CADRÉ — audit préalable

Aucun mail envoyé sur trois familles d'actes du Painel (paiement cotisation, restriction locale, gel global réseau). Audit préalable obligatoire avant câblage. Bloque sur #110 R.6.

C.7 — #COTISATIONS — Cluster cotisations & QA

Score 15 (HAUTE) • Statut 🟢 PRÊT — 4 items courts

Le backend cotisations est en place. Ce cluster regroupe ce qui complète la couche pour l'activation effective des premières biblios tierces. Quatre items en annexe D.

C.8 — #MM — Doctrine anti-méga-machine appliquée

Score 15 (HAUTE) • Statut 🟡 CADRÉ — 5 items

Cinq applications concrètes de la doctrine anti-méga-machine émergée à la clôture du chantier profils (19-20/05). Le canal humain reste premier. Cinq items #MM1-#MM5 en annexe D.

C.9 — #MODEL — Conception structurelle

Score 14 (HAUTE) • Statut 🟡 CADRÉ — 5 chantiers structurels

Conservé du v23 : #MODEL-item-grain, #RESEAU-FED, spec-multi-appartenance-lecteur (cadrage 31/05 matin), spec-partenariat-biblios (identifié 31/05), #ACCOUNT-migration (bascule depuis #CL). Aucun n'est urgent ; tous gagnent à être cadrés en spec avant implémentation.

C.10 — #BG-PREP — Préparation Bologna FICEDL 09/2026

Score 14 (HAUTE) • Statut mixte

Quatre chantiers techniques restants. RGPD acquis (section G), OAuth GAFAM acté à 0. Restent #BG2 sauvegardes, #BG3 journalisation, #BG4 RLS, #DETTE-STRICTE.

C.11 — #CATALOG-EXT — Cluster catalogage et OPAC enrichi

Score 12 (MOYENNE) • Statut 🟡 PARTIEL

Cluster cohérent sur le catalogage et la couche OPAC enrichie. Treize sous-tickets dont quatre OPAC nouveaux (origine RebAL). Voir détail en annexe D.

C.12 — #HYGIENE-PERF-i18n — Cluster hygiène, performance, i18n

Score 11 (MOYENNE) • Statut 🟢 PRÊT

Cluster d'items courts ou ponctuels. Trois sous-clusters : hygiène, performance, i18n. Inchangé du v23. Voir détail en annexe D.

D. Tableau des sous-tickets (annexe)

Inchangé du v23 — la journée 31/05 soir n'a clos aucun sous-ticket de la section D, seulement des items documentaires versés directement en section E. Légende : 🟢 PRÊT, 🟠 EN COURS, 🟡 CADRÉ, 🔵 PERSPECTIVE, ⏸️ BLOQUÉ.

Sous-tickets — #BIBLIO

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EA-12 phase 2 | PEB — 4 dettes résiduelles phase 2 | 18 | 3-5h | 🟠 EN COURS |
| Étape 8 | Mails de la page Biblioteca | 18 | 1-2 sessions | ⏸️ BLOQUÉ #110 |

Sous-tickets — #CL (état au 31/05/2026)

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #CL.8 | Maîtrise historique — spec v1.0 livrée 31/05 | 14 | ~1 session | 🟡 SPEC PRÊTE |
| #CL.10 | Infos pratiques de retrait — dépend spec-multi-appartenance | 12 | ~1h30 UX | 🟡 EN ATTENTE specs |

Sous-tickets — #MOBILE

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 scanner | Scanner ISBN catalogage | 15 | 1-2 sessions | 🟡 CADRÉ |
| P0 socle | Socle PWA mono-codebase | 13 | Chantier struct. | 🟡 CADRÉ |
| P3 permanence | Permanence mobile | 13 | Chantier struct. | 🟡 CADRÉ |
| P4 récolement | Récolement mobile | 11 | 1-2 sessions | 🔵 PERSPECTIVE |
| P5 push | Push PWA — optionnel | 7 | 1 session | 🔵 PERSPECTIVE |
| #CARTE γ | Carte-lecteur — résolution staff (phase γ) | 11 | 1 session | 🔵 PERSPECTIVE |

Sous-tickets — #COTISATIONS

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #33 | Test scénario blocage emprunts par cotisation expirée | 16 | 30 min | 🟢 PRÊT |
| #36 | Activation cotisations pour CIRA Marseille | 15 | 30 min | 🟢 PRÊT (post-#33) |
| #25 | Notifications expiration cotisation 7j / 1j / J | 8 | 2-3h | 🟡 À PLANIFIER |
| #22 | fn_submit_library_request_via_claim : COALESCE | 3 | 15 min | 🟡 CADRÉ |

Sous-tickets — #MM

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #MM1 | Enrichir banner G | 15 | 30 min | 🟡 CADRÉ |
| #MM5 | Bandeau anti-méga-machine sur SolicitarBibliotecaPage | 15 | 1h | 🟡 CADRÉ |
| #MM2 | Footer global persistant (mail + Matrix toutes pages staff) | 14 | 2-3h | 🟡 CADRÉ |
| #MM3 | Encadrés inline « parlons-en avant » sur Biblioteca | 11 | 2-3h | 🟡 CADRÉ |
| #MM4 | Page /conversemos : canal humain premier | 10 | 3-4h | 🟡 CADRÉ |

Sous-tickets — #MODEL

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #MODEL-item-grain | Unifier granularité modèle sur exemplaire | 15 | Chantier struct. | 🟡 CADRÉ |
| spec-multi-appartenance | Rédaction spec (cadrage livré 31/05) | 15 | 1-2 sessions | 🟡 CADRÉ |
| spec-partenariat-biblios | Spec doctrinale (identifiée 31/05) | 14 | 1-2 sessions | 🆕 IDENTIFIÉ |
| #RESEAU-FED | Chantier réseau fédératif (cercles, AG, bulletin) | 13 | Chantier struct. | 🟡 CADRÉ |
| #ACCOUNT-migration | Validation physique + migration compte | 14 | Chantier struct. | 🟡 CADRÉ |

Sous-tickets — #BG-PREP

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #BG4 | Durcissement RLS / advisors | 15 | 13-22 j-h | 🟠 EN COURS |
| #BG2 | Stratégie de sauvegarde militante | 13 | 6-7 j-h | 🟡 À CADRER |
| #BG3 | Journalisation militante | 12 | 5-7 j-h | 🟡 À CADRER |
| #DETTE-STR-1 | Wrapper v_active_memberships (1 ERROR) | 10 | 2-4h | 🟡 CADRÉ |
| #DETTE-STR-2 | library_email_identity → INVOKER (1 WARN) | 8 | 1h | 🟡 CADRÉ |
| #DETTE-STR-3 | fn_block_lph_modification SET search_path | 6 | 15 min | 🟡 CADRÉ |
| #DETTE-STR-4 | Restreindre buckets storage SELECT broad | 8 | 1h | 🟡 CADRÉ |
| #DETTE-STR-5 | Migration FK sans index supportant | 11 | Demi-journée | 🟡 CADRÉ |
| #4 | Documenter SECURITY DEFINER via COMMENT | 9 | 2-3 sessions | 🟡 56% audité |
| #81 | Audit défense-en-profondeur Cat 2 | 4 | 1 session | 🟡 SPRINT HYG. |
| #119 | Audit secrets : tokens Codeberg, Woodpecker | 8 | 2-3h | 🟡 CADRÉ |

Sous-tickets — #CATALOG-EXT

| ID | Titre | Score | Estimation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #61 | Date limite de retrait dans les réservations | 15 | 1-2h | 🟠 OUVERT |
| #I | Intégration archive.org (Wayback + IA Items) | 14 | 1-2 sessions | 🟠 BTL |
| #58 | Refonte page Catalogacao : tableau de contrôle | 12 | 1-2 sessions | 🟡 PARTIEL |
| #60 | Import CSV / OPF / JSON catalogues existants | 12 | 2 sessions | 🟡 PARTIEL |
| #79 | RBAC catalogage : 8 fonctions sans garde | 12 | 2-3h | 🟠 OUVERT |
| #OPAC1 | Barre d'actions notice | 9 | 1 session | 🆕 RebAL |
| #OPAC3 | Liens autorités systématiques | 9 | 1 session | 🆕 RebAL |
| #152 | Détection de proches-doublons | 8 | 1-2 sessions | 🟡 CADRÉ |
| #OPAC6 | Onglet « Description » | 8 | 0.5-1 session | 🆕 RebAL |
| #OPAC2 | Affichage MARC consultable côté OPAC public | 6 | 2-3h | 🆕 RebAL |
| #OPAC4 | Onglet « Documents similaires » | 6 | 1-2 sessions | 🆕 RebAL |
| #62 | Filtres avancés catalogue | 6 | 1 session | 🟡 PARTIEL |
| #OPAC5 | Tags lecteurs (folksonomie légère) | 5 | 1 session | 🆕 RebAL |

Sous-tickets — #HYG / #PERF / #I18N / #TESTS / #PERSP / #RESEAU

Inchangés du v23, voir backlog précédent pour le détail (≈ 38 sous-tickets dans ces six sous-clusters).

E. Acquis — items résolus en mai 2026 (chronologique)

Items résolus en mai 2026 et précédemment maintenus dans le tableau actif par la convention « rien ne sort ». Le v24 enrichit cette section de quatre clôtures du 31/05/2026 soir : audit du corpus specs/ livré, groupe A de l'audit appliqué, groupe B de l'audit appliqué, dette R7-R11 sur spec-flux-emprunts levée.

| Date clôture | ID | Titre | Mode de clôture |
| --- | --- | --- | --- |
| 31/05/2026 soir | AUDIT-SPECS-N1 | Audit du corpus specs/ — niveau 1 (cartographique) | Livré — docs/decisions/AnarBib_specs_audit_2026-05-31.docx. 22 specs vivantes inventoriées, neuf nouvelles depuis 20/05 cataloguées, sept écarts structurants identifiés, treize actions recommandées en trois groupes, six arbitrages à rendre. Sert de source aux deux commits de mise en œuvre du 31/05 soir (groupe A et groupe B). |
| 31/05/2026 soir | AUDIT-SPECS-GA | Groupe A de l'audit appliqué — hygiène immédiate | Livré — trois amendements en blockquote sur les specs désynchronisées (workflow-reservation : « en prod depuis paquet 5b 09/05 » ; refactor-v3-semantique : « décision actée et appliquée au paquet 5b » ; implementation-114a : « chantier #114.A clos 14/05 ») ; archivage du doublon spec-cartographie-reseau.docx ; six fichiers de archive/ renommés à la convention spec-X-archive-vY.Z.md (gouvernance-roles, migration-compte, migration-mail-resend ×2, onboarding-criar-conta, validation-physique). Sept git mv + trois copies en un commit. Lève cinq des sept écarts identifiés à l'audit. |
| 31/05/2026 soir | AUDIT-SPECS-GB | Groupe B de l'audit appliqué — amendements ciblés | Livré — propagation des doctrines techniques R7-R11 du domaine consultas au domaine emprunts (spec-flux-emprunts v1 → v1.1, nouvelle section §11.3 de ~7 Ko avec adaptation par doctrine : R7 ordre UPDATE narrative-avant-état applicable aux RPC fn_v2_*, R8 distinction notes par acteur non applicable littéralement aujourd'hui mais à anticiper, R9 traçabilité coordination avec audit de cinq RPC, R10 cohérence handler-trigger illustrée par #NOTIFY-prorrogacao, R11 transverse). Refonte intégrale de INDEX.md (10 Ko) et INVENTAIRE.md (28 Ko) : inscription des neuf specs neuves, trois nouvelles familles documentaires (#CL compte lecteur, mode terrain, modélisation structurelle), carte des dépendances actualisée, section « Maintenance du corpus » obsolète supprimée, pattern « note de clôture en blockquote » inscrit comme convention officielle, versions désynchronisées corrigées (gouvernance-roles v1.1 → v1.3, validation-physique amendement 30/05, etc.). |
| 31/05/2026 soir | spec-flux-emprunts v1.1 | Dette doctrinale R7-R11 levée (signalée à l'INDEX depuis 11 jours) | Levée à l'occasion du groupe B. La dette était inscrite explicitement à l'INDEX du 20/05 : « TODO : propagation des doctrines R7-R11 » sur la fiche spec-flux-emprunts. Onze jours après, la propagation est faite. Le TODO inscrit au §12 de spec-flux-consultations-v2.2 (« à mettre à jour ») est également levé symétriquement. |
| 31/05/2026 | #CL.1 | BookAvailability — historique + dispo locale | Livré — composant + hook + intégrations, RPC fn_v2_book_session_availability existante, 7 clés × 8 locales. |
| 31/05/2026 | #CL.6 | Centre d'avis : archivage par ligne + vue archives | Livré — migration archived_at, RPC fn_archive/unarchive (doctrine v2), UI bascule active/archives, compteur unread, 5 clés × 8 locales. |
| 31/05/2026 | #CL.7 | Préférences notification lectrice + réplique in-app | Livré — table user_notification_preferences (Scénario C), 2 RPC, 2 triggers in-app frères, respect flag biblio + préférence lectrice, doctrine Position 1, 10 clés × 8 locales. |
| 31/05/2026 | #CL.9 | Liste d'envies enrichie | Livré — BookAvailability sur wishlist, bouton « Reservar agora » conditionné, indicateur biblio. |
| 31/05/2026 | spec-notifications-lecteur | Doctrine notifications lectrice v1.0 | Livré — 319 lignes, doctrines A/B/C, taxonomie 6 familles, configurabilité Position 1, cartographie 13 triggers. |
| 31/05/2026 | spec-historico-retencao-lectrice | Doctrine rétention historique v1.0 | Livré — 761 lignes, 9 décisions D.1-D.9, modèle technique indicatif, UX 8 locales, traitement honnête des limites. |
| 31/05/2026 | CADRAGE_spec-multi-appartenance-lecteur | Cadrage doctrinal complet | Livré — 751 lignes, 23 zones d'ombre traitées sur 8 clusters, 8 statuts d'appartenance, articulation spec-validation-physique. |
| 31/05/2026 | RGPD §7.1 | Câblage e-mail préavis purge bout en bout | Livré — phase SQL + EF + 8 clés × 8 locales, test runtime validé (HTTP 200, mail Resend reçu). |
| 30/05/2026 | #PAINEL — BOUCLÉ | Chantier-cadre Painel clos | Ouvert 26/05, clos 30/05. Tous EA-01 à EA-14 et OT-1/2/4 traités. Restes hors chantier : EA-02 → #MOBILE P3 ; EA-01 volet 3 → cadrage distinct. |
| 30/05/2026 | #PAINEL #115 | Code-split des onglets | React.lazy + Suspense sur les 7 onglets de détail. |
| 30/05/2026 | #PAINEL EA-01 | Porte d'entrée Trabalho do dia (volets 1+2) | Porte d'entrée tâche ratifiée + séparateur. Volet 3 reporté. |
| 30/05/2026 | #PAINEL E.5 | Remontée d'état fine par domaine | loadData éclaté en loadReservas/loadConsultas/loadLoans + loadTasks (résout EA-14). |
| 30/05/2026 | #PAINEL E.4 | Styles inline → CSS (OT-2) | 10/10 fichiers migrés vers PanelPage.css. |
| 30/05/2026 | #PAINEL EA-03/11/14 | Cosmétiques résiduels | EA-11 sélecteur taille de page ; EA-03 preview 2-phases ; EA-14 via E.5. |
| 30/05/2026 | #PN-2 | 404 manifeste de thème | Résolu — colonne libraries.theme_slug + résolution connecté/anon + synchro upload/suppression. |
| 28/05/2026 | #PAINEL E.1 | Découpe iso-comportement PanelPage.jsx | Clos — 3128 → 1870 lignes (−40%), 9 composants Tab*.jsx. |
| 28/05/2026 | #PAINEL E.2 v0 | Bouton refresh par onglet via TabHeader | Clos — composant TabHeader mutualisé. |
| 28/05/2026 | #PAINEL D | Doctrine restriction mixte | Clos — RPC restrict_member + freeze_account. |
| 28/05/2026 | #CARTE-LECTEUR β | Carte-lecteur — phase β | Livré en production. Mini-table reader_card_tokens, RPC SECURITY DEFINER REVOKE-é, QR opaque anti-tracking. |
| 27-28/05/2026 | #PAINEL B (EA-04, EA-08) | Défense filtre actif + tri/filtre emprunts groupés | Clos — déployé production nuit 27-28/05. |
| 27/05/2026 | #PAINEL F (EA-06) | Inscription doctrine item_status / workflow_stage | Clos — chapitre 0 du GLB v17. |
| 27/05/2026 | #PN-1 | Unifier helpers traduction d'erreur | Résolu — localizeError.js v3, 10 tests unitaires. |
| 27/05/2026 | #153.E | Lot de cohérence transverse des mails | Clos sur 7 constats. 2 détails de finition restent. |
| 27/05/2026 | #153.C | Logos résolus depuis le contexte | Clos — colonne libraries.logo_url ajoutée. |
| 26-27/05/2026 | #PAINEL A (EA-05, EA-09, EA-13) | Harmonisation messages d'erreur + terminologie | Clos — 67 setMsg unifiés, emprestimo_id masqué côté lecteur, 5 clés × 8 locales. |
| 26-27/05/2026 | #153.D | Wording des mails de statut de réservation | Clos — 12 clés refondues, écriture i18n inclusive sur 8 locales. |
| 26/05/2026 | BUG_resa_terminale | Réservation terminale classée active | Corrigé — migration 20260526010000. |
| 24-25/05/2026 | #PARTNERS | Partenaires de correspondance d'une bibliothèque | Livré — migration 20260524120000, composant LibraryPartnershipsSection, 18 clés × 8 langues. |
| 22-25/05/2026 | #ILL | Chantier PEB — 5/6 sous-travaux livrés | Livré — cycle de prêt, sécurité RPC, calcul retard, archivage, comptes-rendus enrichis. |
| 24/05/2026 | #TASKS | Module des tâches de la bibliothèque | Livré — étapes 1-6 + 3-bis, modèles récurrents + catalogue de suggestions. |
| 18/05/2026 | #153.B | Internationalisation des mails internes | Bouclé — signature_short_i18n jsonb, 58 patches sur 8 handlers. |
| 18/05/2026 | #150 | Audit sécurité — isolation 28 fonctions Cat 3 | Clos — REVOKE étendu, doctrine création objets sécurisés v2, hook pre-commit en place. |
| 12-17/05/2026 | #98 | Chantier profils d'adoption (4 axes orthogonaux) | Clos en marathon nocturne — 8 jours, ≈ 30h, 11 migrations, 4 hotfix, 672 strings i18n × 6 locales. |
| 12-13/05/2026 | #K1 | Spec criar-conta v0.3 (P1-P8) | Livré — 3 cas distincts + bandeau vitrine. |
| 11-12/05/2026 | #L.* | Chantier linter — ≈ 90 alertes éradiquées | Clos — 13 paquets. Doctrine création d'objets sécurisés Partie I. |
| 08/05/2026 | Paquet 5b | Refactor v3 sémantique workflow réservation | Clos — réf spec-refactor-v3-semantique.md (note de clôture en blockquote ajoutée 31/05 soir). |
| — | #157 | Gestion réservation côté conta | Absorbé par #CL.2 (livré). Sort du tableau. |
| — | #H | Scanner ISBN mobile | Absorbé par #MOBILE Paquet P2. |
| — | #J | Granularité loanable par exemplaire | Fusionné dans #MODEL-item-grain. |
| — | #BG5 | OAuth GAFAM | Acté — choix politique de non-implémentation. 0 j-h. |
| partiel 28/05 | #CARTE | Carte uMap des biblios libertaires | Recensement et fichiers CSV/GeoJSON livrés (105 lieux, 24 pays). Reste mise en ligne uMap. |

F. Arbitrages à rendre

Trois points de jugement où la refonte ne s'est pas autorisée à trancher sans consentement explicite. Inchangés du v23 — la journée 31/05 soir n'a tranché aucun de ces arbitrages.

F.2 — #155 et #TASKS-invitation-groupée : doublon ?

L'item #155 (« vérifier câblage de bout en bout de l'invitation participant·es ») et l'item #TASKS-invitation-groupée touchent le même domaine fonctionnel. À éclaircir : périmètre exact, ou bien #155 est un bug d'implémentation de ce que #TASKS-invitation-groupée demande comme évolution ?

F.3 — #79 absorbé par #BG4 ou maintenu distinct ?

L'item #79 (« RBAC catalogage : 8 fonctions sans garde ») est très précis et estimable en 2-3h. L'item #BG4 est global et estimé 13-22 jours. Le risque de #79 est qu'il soit oublié si on l'absorbe. La refonte v22 a opté pour le maintenir distinct dans #CATALOG-EXT. À arbitrer.

F.5 — Inscription de #BIBLIO étape 10 et #156

L'étape 10 de #BIBLIO (« câblage frontend des échanges ») recoupe l'item #156. La refonte v22 a inscrit #156 dans #HYG sans le lier à #BIBLIO. À arbitrer : verser #156 dans #BIBLIO comme sous-ticket de l'étape 10 ?

G. RGPD — chantier acquis (conservé pour mémoire)

Conservé à l'identique du v23. Le dossier de préparation Bologna listait cinq chantiers techniques ; quatre ont donné lieu à des items #BG2-#BG5 (repris dans #BG-PREP). Le cinquième, la conformité RGPD, a été mené de bout en bout et est acquis : registre des traitements, documents légaux multilingues, double base légale RGPD/LGPD, conformité de la chaîne de sous-traitance, droits des personnes implémentés (accès, effacement, portabilité), sections privacy par bibliothèque exposées. Reliquat unique : les deux crons RGPD sont déployés mais désactivés tant que les bibliothèques n'ont pas validé leurs politiques de rétention.

Mise à jour 31/05/2026 — câblage e-mail du préavis de purge

Le préavis RGPD (fn_notify_users_before_purge) est désormais doublé d'un envoi e-mail effectif. Phase 1 SQL et phase 2 EF livrées le 31/05, test runtime validé bout en bout. La doctrine B de spec-notifications-lecteur (e-mail = canal primaire, in-app = réplique de sécurité) est ainsi opérationnelle pour la catégorie RGPD.

H. Annexe Bologna 2026

Annexe stratégique pour la présentation au FICEDL de Bologne (septembre 2026), conservée du v17. Le v24 confirme la position : Bologne est une étape revendiquée, non une deadline. AnarBib y sera présenté comme commun en construction, avec la méthode parité+audit posée comme acte de transparence libertaire — deux chantiers-cadres conduits (Biblioteca, Painel), un troisième (Importações) en cours d'amorçage.

Productions documentaires 31/05/2026 (matin + soir) ajoutées à la besace Bologne

Les trois productions doctrinales du 31/05 matin (spec-notifications-lecteur, spec-historico-retencao-lectrice, cadrage spec-multi-appartenance-lecteur) plus la livraison documentaire du 31/05 soir (audit cartographique du corpus specs/ + amendements en bloc) constituent autant d'actes de transparence libertaire présentables à Bologne. Le corpus specs/ lui-même devient un objet de présentation : 22 specs vivantes publiquement consultables, INDEX et INVENTAIRE à jour, traçabilité des amendements en blockquote, convention de nommage régularisée. La transparence de la méthode (la façon dont AnarBib se documente lui-même) est désormais aussi montrable que la transparence du produit.

| Chantier | Position politique | État / charge |
| --- | --- | --- |
| RGPD | Bouclier contre les logiques marchandes | ✅ Acquis — câblage e-mail livré 31/05 |
| #BG2 — Sauvegardes | Autonomie technique + résistance politique | 6-7 j-h |
| #BG3 — Journalisation | Minimum vital, transparence | 5-7 j-h |
| #BG4 — RLS / durcissement | Garantie technique, pas une promesse | 13-22 j-h |
| #BG5 — OAuth | Pas de vassalisation aux GAFAM | ✅ Acté — 0 j-h |
| #MOBILE P1 (carte-lecteur) | Laissez-passer détachable, révocable | ✅ Livré phase β (28/05) |
| #RESEAU-FED | Fédération sans hiérarchie | Spec + maquette pour Bologne |
| Doctrines lectrice (notifications, rétention, multi-appartenance) | Autonomie articulée à la souveraineté biblio | ✅ Deux specs + cadrage livrés 31/05 matin |
| Corpus specs/ audité et régularisé | Transparence de la méthode documentaire | ✅ Audit + groupes A & B livrés 31/05 soir |

À mener sur la fenêtre jusqu'à Bologne : ≈ 24 à 36 jours-homme (#BG2, #BG3, #BG4), étalables à 1-2 jours par semaine. Plus la spec + maquette de #RESEAU-FED. L'humilité chiffrée reste la doctrine.

—  ◊  —

Fin du backlog v24. Journée 31/05 close : groupe A + B audit specs/ + deux specs lectrice + cadrage multi-appartenance + câblage RGPD. La trace est complète, le repo est propre, la doctrine est inscrite. À demain pour la suite.